Akční plán města

Moravské Budějovice

leden 2008

Obecně o dokumentu

Akční plán města Moravské Budějovice je dokument, kde dochází ke konkrétnímu rozpracování vhodných rozvojových záměrů města v kratším časovém horizontu. Akční plán je vypracován pro období cca 3 let (2008 – 2010) a jsou zde zakomponovány pouze záměry, které budou realizovány Městem Moravské Budějovice, popř. příspěvkovými organizacemi města.

Akční plán města Moravské Budějovice obsahuje záměry, jejichž uskutečnění přispívá k vyváženému rozvoji hospodářského a společenského života města. Jsou zde zakomponovány jak akce neinvestiční s nižšími náklady, tak i záměry investiční s náklady v částkách desítek mil. Kč.

Důležitým aspektem výběru a podrobnější specifikace jednotlivých záměrů je možnost efektivně čerpat finanční prostředky z fondů EU. Z tohoto důvodu je v rámci akčního plánu kladen důraz na akce, které lze financovat ze stávajících i připravovaných operačních programů či dotačních programů ČR.

Posunutí termínu realizace akce může být způsobeno jednak nezískáním příslušné dotace, případně také řešením jiné mimořádně zařazené akce jako je havárie atd. Průběžně je tedy důležité provádět aktualizace akčního plánu dle úspěšnosti podaných žádostí a dle realizace jednotlivých záměrů.

Uvedené záměry jsou tříděny časově. Každý uvedený záměr je dále rozpracován v následující struktuře:

| Název projektu: | Stručný a výstižný název záměru |
| --- | --- |
| Popis projektu: | Stručný popis záměru, vč. jednoduchého zdůvodnění proč a co projekt řeší. |
| Výstupy projektu: | Stručně definované hlavní výstupy záměru (body). |
| Připravenost záměru: | Připravenost z hlediska inženýrské činnosti, pozemků apod. |
| Předpoklady realizace záměru: | Nezbytné kroky pro úspěšnou realizaci záměru. |
| Termín realizace akce: | Předpokládaný termín realizace záměru. |
| Předpokládané náklady: | Plánované finanční náklady spojené s realizací záměru. |
| Dotační zdroje: | Uvedení vhodných zdrojů financování z grantových programů EU, popř. ČR. U fondů EU jde o programovací období 2007 – 2013. |
| Předpokládaný finanční podíl města: | V návaznosti na možnosti financování záměru z grantových programů EU a ČR je odhadnut procentuální podíl města. |
| Návaznost na Strategii města: | Uvedení opatření ve strategii města, kde je tento záměr v obecných rovinách řešen, resp. z jakého opatření záměr vychází. |
| Návaznost na PRK: | Doložení návaznosti na vhodné opatření v rámci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina. |

OBSAH

Úspory energie ZŠ Havlíčkova	4

ZŠ Havlíčkova – rekonstrukce kuchyně	5

Dostavba zimního stadionu	6

Zimní stadion – parkovací plochy	7

Adaptace prostor – MŠ Šafaříkova	8

MŠ Fišerova – stavební úpravy	10

MěKS Beseda – rekonstrukce	12

Komplexní úpravy veřejného prostranství na ul. Tovačovského sady	13

Modernizace Léčebny dlouhodobě nemocných	14

Rekonstrukce ulice Sokolská	15

Rekonstrukce dalších místních komunikací	16

Obnova kulturních památek	17

Rekonstrukce radnice	18

Bezbariérové trasy	19

Úpravy smuteční síně	20

Protipovodňová opatření na řece Rokytce	21

Rekonstrukce náměstí	22

Skatepark	23

Dyje III	24

Průmyslová zóna U technických služeb	25

Úpravy prostor pro Nízkoprahové zařízení	26

Komplexní úpravy v místních částech	27

Příprava obytného souboru Zahrádky	28

Příprava obytného souboru Mexiko	29

Rekonstrukce mostů	30

Regenerace městských parků	31

Chodník a veřejné osvětlení u okružní křižovatky	32

Připravované projekty s realizací po roce 2011	33

Záměr 1:

Úspory energie ZŠ Havlíčkova

Popis záměru:

Nutnost realizace tohoto záměru vychází ze zpracovaného energetického auditu, audity si město nechalo vypracovat pro svoje veřejné budovy. V rámci energetického auditu byly navrženy hlavní kroky, jež přispějí největší měrou k úsporám energie, a to díky zateplení fasády budovy, výměně oken a rekonstrukci pláště střechy včetně tepelné izolace.

Výstup:

- Zateplená budova ZŠ Havlíčkova

- Snížení spotřeby energií

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

- Zpracovaný energetický audit

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Úprava projektové dokumentace

- Aktualizace energetického auditu

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 36 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.3.3.4: Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav aj.)

Návaznost na PRK:

- Opatření 4.3.1: Úspory energie

Záměr 2:

ZŠ Havlíčkova – rekonstrukce kuchyně

Popis záměru:

V rámci tohoto záměru dojde ke komplexní modernizaci technologického vybavení kuchyně, která je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu.

Výstup:

- Zmodernizovaná školní kuchyně

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Úprava projektové dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 15 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR:

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.4.2.1: Modernizace a rekonstrukce mateřské školy a základních škol a jejich zázemí

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.1.2: Rozvoj systému regionálního vzdělávání, implementace vhodných vzdělávacích programů škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce

Záměr 3:

Dostavba zimního stadionu

Popis záměru:

Dostavba zimního stadionu bude spočívat v dobudování stavby šaten, tj. šatny s umývárnou a sociálním zařízením, sklad výstroje (sušárna a rozcvičovna) místnost pro trenéry se sociálním zařízením a strojovna ústředního vytápění. Dále bude vytvořena místnost pro broušení bruslí a do nových větších prostor bude přemístěna kancelář správce areálu – ZIKOS.

Výstup:

- Kapacitně dostačující zázemí pro provoz zimního stadionu.

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

- Vydané stavebné povolení

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 8 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  B.2.2.7: Dostavba zimního stadionu a jeho zázemí

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.4.1:	Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity

- Opatření 2.4.2: Rozvoj sportu a tělovýchovy

Záměr 4:

Zimní stadion – parkovací plochy

Popis záměru:

V rámci investic do zimního stadionu dojde také k úpravám nejbližšího okolí stadionu, které budou spočívat zejména ve vybudování parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení. Realizací tohoto záměru dojde k finalizaci prací spojených s výstavbou zimního stadionu.

Výstup:

- Parkoviště u zimního stadionu

- Upravené okolí areálu zimního stadionu

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace;

- Vydané stavební povolení

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 4,3 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  B.2.2.7: Dostavba zimního stadionu a jeho zázemí

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.4.1:	Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity

- Opatření 2.4.2: Rozvoj sportu a tělovýchovy

Záměr 5:

Adaptace prostor – MŠ Šafaříkova

Popis záměru:

Tento záměr řeší nedostatek kapacit v předškolních zařízeních ve městě. V rámci tohoto záměru dojde k adaptaci prostor bývalé budovy Základní umělecké školy pro účely mateřské školy. Díky realizaci tohoto záměru dojde ke vzniku nové mateřské školy s plánovanou kapacitou 96 dětí.

Předmětem stavebních prací budou jednak práce na úpravě stávající budovy pro potřebu školky, dojde ale také k vybudování části přístavby k stávajícímu objektu.

Tento záměr lze rozdělit na dvě aktivity. První aktivita je spojená s úsporou energie a bude spočívat zejména ve výměně oken a zateplení fasády objektu. Tuto aktivitu lze financovat z Operačního programu Životní prostředí. Druhá aktivita řeší prostory kuchyně, které budou vybaveny novým technologickým vybavením. U mateřské školky bude dále nově vybudováno dětské hřiště. Tuto druhou aktivitu lze spolufinancovat z Regionálního operačního programu (s výjimkou technologického vybavení kuchyně).

Výstup:

- Nová MŠ Šafaříkova

- Zvýšení kapacity pro předškolní výchovu dětí ve městě

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

- Zajištěné majetkoprávní vztahy;

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 15 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Fondy ČR:

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10 % (Operační program Životní prostředí)

- 30 % (ROP)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.4.2.1: Modernizace a rekonstrukce mateřské školy a základních škol a jejich zázemí

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.1.2: Rozvoj systému regionálního vzdělávání, implementace vhodných vzdělávacích programů škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce

Záměr 6:

MŠ Fišerova – stavební úpravy

Popis záměru:

Tento záměr řeší obnovu a modernizaci budovy mateřské školky Fišerova. Tento záměr lze rozdělit na dvě dílčí části. První část řeší otázku snižování spotřeby energie, a to prostřednictvím výměny oken a zateplení fasády objektu. Tuto aktivitu lze financovat z Operačního programu Životní prostředí. Druhá část záměru řeší stavební úpravy objektu,  stavební úpravy kuchyně a modernizaci technologického vybavení a rovněž rekonstrukci zdravotně-technické instalace a ústředního topení. Spolufinancování pro druhou aktivitu lze nalézt v Regionálním operačním programu (s výjimkou technologického vybavení kuchyně).

Výstup:

- Zrekonstruovaný objekt MŠ Fišerova

- Snížení spotřeby energií

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 12 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Fondy ČR:

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10 % (Operační program Životní prostředí)

- 30 % (ROP)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.4.2.1: Modernizace a rekonstrukce mateřské školy a základních škol a jejich zázemí

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.1.2: Rozvoj systému regionálního vzdělávání, implementace vhodných vzdělávacích programů škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce

Záměr 7:

MěKS Beseda – rekonstrukce

Popis záměru:

Předmětem tohoto záměru je komplexní rekonstrukce budovy, která se nachází v nevyhovujícím technickém stavu. Již v roce 2007 byla z prostředků města opravena přední fasáda objektu. Rekonstrukce se týká takřka celého objektu Besedy a spočívá zejména v rekonstrukci vstupních prostor, sálů, sociálního zařízení a střechy. Stavební práce zahrnují rovněž vybudování administrativního zázemí pro MěKS, přemístění stávající kotelny a vybudování vzduchotechniky. Součástí záměru je také modernizace jevištní a divadelní technologie a vybavení interiéru.

Výstup:

- Zrekonstruovaný kulturní objekt Beseda.

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Úprava projektové dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 80 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.2.2.10: Rekonstrukce městského kulturního střediska

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.5.2:	 Zachování kultury a kulturních tradic, rozvoj regionálních kulturních aktivit

Záměr 8:

Komplexní úpravy veřejného prostranství na ul. Tovačovského sady

Popis záměru:

Tento záměr řeší komplexní úpravy veřejného prostranství v lokalitě Tovačovského sady. V této lokalitě dojde k vybudování parkovacích stání s kapacitou pro 32 vozidel, k rekonstrukci veřejného osvětlení a rekonstrukci místních komunikací a chodníků. Veřejné prostranství bude rovněž vybaveno novým městským mobiliářem.

Výstup:

- Upravené veřejné prostranství ul. Tovačovského sady.

Připravenost záměru:

- Příprava projektové dokumentace

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 10 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření C.3.3.6: Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě a místních částech (např. rekonstrukce náměstí/návsi)

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 9:

Modernizace Léčebny dlouhodobě nemocných

Popis záměru:

Modernizace LDN bude spočívat především v realizaci stavebních úprav souvisejících s doplněním sociálního zařízení, rekonstrukce zdravotně-technické instalace a ohřevu teplé vody.

Výstup:

- Zmodernizovaná LDN

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby (ohřev teplé vody)

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008

Předpokládané náklady:

- 4 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  B.1.1.4: Rekonstrukce a modernizace zdravotní technické infrastruktury v léčebně pro dlouhodobě nemocné

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.3.1: Udržení a zlepšení podmínek v oblasti zdravotní péče

Záměr 10:

Rekonstrukce ulice Sokolská

Popis záměru:

Tento záměr řeší nevyhovující technický stav ulice Sokolská a bude spočívat v rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že se bude rekonstruovat povrch komunikace, bude souběžně s tím provedena také rekonstrukce kanalizace, která je vedena pod touto komunikací.

Výstup:

- Kompletně zrekonstruovaná ulice Sokolská.

- Zrekonstruovaná kanalizace v ulici Sokolská.

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 6 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Fondy EU:

  - OP Životní prostředí, Oblast intervence 1.1 – Snížení znečištění vod

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %  (Program 298110)

- 10 % (OP Životní prostředí)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.2.1: Rekonstrukce úseků místních komunikací

- Opatření A.2.1.2: Budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

- Opatření 3.3.3: Odvádění a čištění odpadních vod

Záměr 11:

Rekonstrukce dalších místních komunikací

Popis záměru:

Tento záměr řeší postupnou rekonstrukci místních komunikací ve městě, v této chvíli se počítá zejména s rekonstrukcí ulic Smetanova, Purcnerova, Alšova, Lázeňská, Veverkova, 1. máje (k ČD) a Havlíčkova (část k ČD). V rámci rekonstrukce ulic dojde k rekonstrukci povrchu komunikace, souběžně s tím bude provedena i rekonstrukce kanalizace a související práce.

Výstup:

- Kompletně zrekonstruované místní komunikace.

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace a vydáno ohlášení k rekonstrukci komunikace Smetanova

Předpoklady realizace záměru:

- Příprava projektové dokumentace na rekonstrukce dalších komunikací

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2009 – 2011

Předpokládané náklady:

- 30 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Fondy EU:

  - OP Životní prostředí, Oblast intervence 1.1 – Snížení znečištění vod

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %  (Program 298110)

- 10 % (OP Životní prostředí)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.2.1: Rekonstrukce úseků místních komunikací

- Opatření A.2.1.2: Budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

- Opatření 3.3.3: Odvádění a čištění odpadních vod

Záměr 12:

Obnova kulturních památek

Popis záměru:

V rámci tohoto záměru dojde k obnově kulturních památek, které jsou součástí městské památkové zóny. V následujících letech by tak mělo dojít k obnově venkovních omítek věže a budovy kostela sv. Jiljí, k obnově venkovních omítek zámku a zámeckých koníren, k obnově vnitřních prostor zámecké kaple a k obnově venkovních omítek fary.

Výstup:

- Obnovený vzhled kulturních památek

Připravenost záměru:

- Zajištěná stanoviska památkové péče a stavebního úřadu

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2011

Předpokládané náklady:

- 10 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR:

  - Ministerstvo kultury ČR – Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

  - Kraj Vysočina – Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Předpokládaný finanční podíl města:

- 7,5 % (ROP)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.3.1.1: Renovace, technické zhodnocení a údržba kulturních památek

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.5.1:	 Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek 	v regionu

Záměr 13:

Rekonstrukce radnice

Popis záměru:

V rámci tohoto záměru dojde k rekonstrukci radnice, č.p. 31, která bude spočívat zejména v rekonstrukci střechy, ústředního vytápění, obřadní síně a ozvučení zasedací místnosti.

Výstup:

- Zrekonstruovaná radnice

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 5 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření C. 3.3.5: Rekonstrukce a technické zhodnocení budov ve vlastnictví města

Záměr 14:

Bezbariérové trasy

Popis záměru:

Tento záměr vychází ze zpracovaného Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras. V rámci tohoto záměru dojde k realizaci několika aktivit, které přispějí k bezbariérovosti. Jednou z aktivit jsou úpravy přechodů a stávajících chodníků. Další aktivita spočívá v propojení vlakového a autobusového nádraží. Tento záměr řeší rovněž úpravu podchodu pro pěší u železničního podjezdu na ulici Pražská a vybudování podchodu pro pěší u železničního podjezdu na ulici Husova.

Výstup:

- Zvýšení bezbariérovosti města

Připravenost záměru:

- Zpracovaný Generel bezbariérových tras města

Předpoklady realizace záměru:

- Příprava projektové dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2010

Předpokládané náklady:

- 6 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR:

  - Úřad vlády ČR – Národní rozvojový program mobility pro všechny

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod, Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu (aktivita: přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé atd.)

Předpokládaný finanční podíl města:

- 25 % (Úřad vlády ČR)

- 7,5 % (ROP)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.1.1.9: Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových tras

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 15:

Úpravy smuteční síně

Popis záměru:

Realizace tohoto záměru bude spočívat ve stavebních úpravách Smuteční síně, zejména pak v úpravě sociálního zařízení, úpravě podlah, výměně oken a dveří a úpravě ústředního vytápění. V rámci této investice dojde ještě k úpravě venkovních zpevněných ploch.

Výstup:

- Zrekonstruovaný objekt Smuteční síně

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace;

- Zajištěné majetkoprávní vztahy;

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 3 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření C.3.3.5: Rekonstrukce a technické zhodnocení budov ve vlastnictví města

Záměr 16:

Protipovodňová opatření na řece Rokytce

Popis záměru:

Tento záměr řeší realizaci navržených protipovodňových opatření pro ochranu zastavěné části města.

Výstup:

- Protipovodňová ochrana města

Připravenost záměru:

- Zpracovaná studie odtokových poměrů na řece Rokytce

Předpoklady realizace záměru:

- Příprava projektové dokumentace konkrétních opatření

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2009 – 2011

Předpokládané náklady:

- 70 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, popř. Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

Fondy ČR:

  - Ministerstvo zemědělství ČR – Program 129 120 – Podpora prevence před povodněmi II

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10 % (Operační program Životní prostředí)

- realizátor projektu je Zemědělská a vodohospodářská správa (Program 129 120)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.2.3.10: Realizace preventivních protipovodňových opatření na území města

Návaznost na PRK:

- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Záměr 17:

Rekonstrukce náměstí

Popis záměru:

Cílem tohoto záměru jsou komplexní úpravy veřejného prostranství, v rámci záměru dojde k regeneraci historického centra města, tj. náměstí Míru, náměstí ČSA a ulice Purcnerova. V rámci aktivity dojde k rekonstrukci historického centra města, zejména pak k rekonstrukci komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Tento záměr zahrnuje také úpravu městské zeleně a dovybavení veřejného prostranství novým městským mobiliářem.

Výstup:

- Komplexně zrekonstruované historické centrum města

Připravenost záměru:

- Zajištěné majetkoprávní vztahy

Předpoklady realizace záměru:

- Příprava projektové dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2009 – 2010

Předpokládané náklady:

- 30 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30%

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření C.3.3.6: Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě a místních částech (např. rekonstrukce náměstí/návsi)

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2 Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 18:

Skatepark

Popis záměru:

Záměr řeší vybudování skateboardového hřiště pro mládež v rámci opatření vedoucích k prevenci kriminality mládeže. Záměr vychází ze zpracovaného Programu prevence kriminality města Moravské Budějovice zpracovaného v roce 2008. V tomto okamžiku se hledá vhodná lokalita pro tuto aktivitu. Jako jedna z možných lokalit je plocha v blízkosti zimního stadionu.

Výstup:

- Skateboardové hřiště

Připravenost záměru:

- Zpracovaný Program prevence kriminality města

- Zpracovaný cenový návrh

Předpoklady realizace záměru:

- Výběr vhodné lokality pro skatepark

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 3,5 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Fondy ČR:

  - Ministerstvo vnitra ČR (příp. kraj Vysočina)  - Program prevence kriminality

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 % (ROP)

- 20 % (program prevence kriminality)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.2.2.13: Budování specifických sportovišť pro děti a mládež posilující prevenci sociopatologických jevů (např. skate-park, bikepark, lanové centrum, horolezecká stěna apod.)

Návaznost na PRK:

- Opatření: 2.4.1 Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity

- Opatření: 2.4.2 Rozvoj sportu a tělovýchovy

Záměr 19:

Dyje III

Popis záměru:

Rekonstrukce vybraných úseků kanalizace ve městě. Investorem je svazek obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči, město přispívá jako člen svazku. V rámci tohoto záměru dojde k rekonstrukci kanalizace a ČOV, a také k rekonstrukci vodovodu.

Výstup:

- Zrekonstruovaná kanalizační síť ve městě

Připravenost záměru:

- Připravována projektová dokumentace

- Členství města ve svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci ze strany investora (svazek obcí)

Termín realizace akce:

- 2009 – 2011

Předpokládané náklady:

- 30 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.2.1.1: Realizace opatření dle ÚP města a dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti zkvalitnění zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod města Moravské Budějovice a místních částí

- Opatření A.2.1.2: Budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

- Opatření A.2.1.3: Rekonstrukce ČOV Moravské Budějovice

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.3.3: Odvádění a čištění odpadních vod

Záměr 20:

Průmyslová zóna U technických služeb

Popis záměru:

Tento záměr zahrnuje dvě dílčí aktivity. První aktivita je spojená s výkupem pozemků od soukromých vlastníků nezbytných pro vybudování této průmyslové zóny. Druhá aktivita řeší rekonstrukci kanalizace, která je rovněž zahrnuta do projektu Dyje III.

Výstup:

- Zajištěné majetkoprávní vztahy pro plánovanou průmyslovou zónu U technických služeb – vykoupené pozemky

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace;

- Vydáno územní rozhodnutí

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2010

Předpokládané náklady:

- 14 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod (rekonstrukce kanalizace)

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10 % (rekonstrukce kanalizace)

- 100 % (výkup pozemků)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření C.1.1.1: Nákup pozemků a příprava ploch pro podnikatelské subjekty včetně technické infrastruktury

Návaznost na PRK:

- Opatření:  3.1.5: Rozvoj cyklistické doprav

- Opatření 3.3.3: Odvádění a čištění odpadních vod

Záměr 21:

Úpravy prostor pro Nízkoprahové zařízení

Popis záměru:

Cílem tohoto záměru je vytvořit vhodné zázemí pro fungování nízkoprahového zařízení ve městě. Zařízení bude vybudováno třebíčskou neziskovou organizací STŘED, město poskytne pro tento typ služeb objekt.

Výstup:

- Nízkoprahové zářízení

Připravenost záměru:

- Vybrán vhodný objekt ve vlastnictví města

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci ze strany investora (o.s. STŘED)

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 15 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční podíl:

- 7,5 % (realizátor projektu – o.s. STŘED)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.1.1.3: Vybudování nízkoprahového centra pro mládež

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.3.2:	Udržení a zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence, rozvíjení mechanismů boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva

Záměr 22:

Komplexní úpravy v místních částech

Popis záměru:

Záměrem je postupně řešit komplexní úpravy v místních částech města – Jackov, Lažínky, Vesce, Vranín. V rámci komplexních úprav dojde k úpravám místních komunikací, veřejného osvětlení, rybníků apod.

Výstup:

- Upravené místní části

Připravenost záměru:

- Postupně připravováno

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2011

Předpokládané náklady:

- 40 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření C.3.3.6: Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě a místních částech (např. rekonstrukce náměstí/návsi)

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2 Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 23:

Příprava obytného souboru Zahrádky

Popis záměru:

Cílem této aktivity je příprava a zasíťování pozemků pro následnou bytovou výstavbu. V lokalitě Zahrádky vzniknou jak parcely pro rodinné domy, tak i parcely pro bytové domy. V rámci přípravných prací dojde k vybudování kanalizace, vodovodu, STL plynovodu, veřejného osvětlené aj. Z dopravní infrastruktury budou v lokalitě vybudovány místní komunikace, chodníky a parkoviště.

Výstup:

- Zasíťované pozemky pro následnou bytovou výstavbu v lokalitě Zahrádky

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení;

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 28 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR:

  - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Program podpory bydlení – program „Podpora výstavby technické infrastruktury“

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek (pozn. pouze v případě budování dopravní infrastruktury, která by byla doplněna o výsadbu zeleně, instalaci městského mobiliáře, veřejného osvětlení aj.)

Předpokládaný finanční podíl města:

- maximální výše dotace je až 80 tis. Kč na jednu bytovou jednotku

- 30 % (ROP)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.4.1.1: Zajištění a příprava pozemků pro individuální a bytovou výstavbu

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.2.1: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu

Záměr 24:

Příprava obytného souboru Mexiko

Popis záměru:

Tato aktivita má za cíl připravit a zasíťovat stavební pozemky pro následnou výstavbu rodinných domů. V rámci přípravných prací dojde k vybudování kanalizace, vodovodu, STL plynovodu, veřejného osvětlené aj. Z dopravní infrastruktury budou v lokalitě vybudovány místní komunikace a chodníky.

Výstup:

- Zasíťované pozemky pro následnou bytovou výstavbu v lokalitě Mexiko

Připravenost záměru:

- Zpracovává se projektová dokumentace

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 12 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR:

  - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Program podpory bydlení – program „Podpora výstavby technické infrastruktury“

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek (pozn. pouze v případě budování dopravní infrastruktury, která by byla doplněna o výsadbu zeleně, instalaci městského mobiliáře, veřejného osvětlení aj.)

Předpokládaný finanční podíl města:

- maximální výše dotace je až 80 tis. Kč na jednu bytovou jednotku

- 30 % (ROP)

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.4.1.1: Zajištění a příprava pozemků pro individuální a bytovou výstavbu

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.2.1: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu

Záměr 25:

Rekonstrukce mostů

Popis záměru:

Záměr spočívá v rekonstrukci stávajících mostů na ulici Havlíčkova, Kozinova a Fibichova.

Výstup:

- Zrekonstruované mosty

Připravenost záměru:

- Zpracovaný pasport mostů

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2011

Předpokládané náklady:

- 15 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

- Opatření 3.1.3: Modernizace a rekonstrukce železniční sítě

Záměr 26:

Regenerace městských parků

Popis záměru:

Záměr spočívá v regeneraci významných ploch městské zeleně, zejména pak městského parku, parku u Gymnázia na ulici Tyršova a plochy zeleně na ulici Tovačovského sady. Regenerace ploch bude zahrnovat také obnovu městského mobiliáře.

Výstup:

- Zregenerované plochy městské zeleně

Připravenost záměru:

- Zpracovaný pasport zeleně

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2011

Předpokládané náklady:

- 3 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR:

  - Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.3.2.9: Revitalizace městských parků

Návaznost na PRK:

- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Záměr 27:

Chodník a veřejné osvětlení u okružní křižovatky

Popis záměru:

Záměr spočívá ve vybudování chodníku a veřejného osvětlení u okružní křižovatky silnic II/411, II/152 a III/15226 v Moravských Budějovicích.

Výstup:

- Vybudovaný chodník a veřejné osvětlení

- Zvýšená bezpečnost dopravy a chodců

Připravenost záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace

Předpoklady realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zajištění finančních prostředků nutných k realizaci

Termín realizace akce:

- 2008 – 2011

Předpokládané náklady:

- 2 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy ČR

  - Ministerstvo financí ČR – Program 298110 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:

- 30 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.2.10: Budování, rekonstrukce chodníků

- Opatření A.1.2.15: Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Připravované projekty s realizací po roce 2011

A) Městský kamerový systém

| Popis záměru: | Pro zvýšení bezpečnosti svých občanů hodlá městský úřad vybudovat ve městě kamerový systém. Zbudování kamerového systému spočívá ve vytvoření monitorovacího pracoviště, v instalaci retranslační stanice a cca 10 kamerových bodů. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 6,5 mil. Kč |

B) Autobusové zastávky ve městě

| Popis záměru: | Předkládaný záměr řeší vybudování nové autobusové zastávky na ulici Tyršova a rekonstrukci stávajících autobusových zastávek na území města. V rámci záměru budou vybudovány také nové autobusové zastávky v místních částech Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 10,5 mil. Kč |

C) Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě

| Popis záměru: | Tento záměr řeší postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení na území města. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 10 mil. Kč |

D) Regenerace sídliště Šafaříkova

| Popis záměru: | Cílem záměru je komplexní regenerace sídliště Šafaříkova, což bude spočívat v úpravách veřejné zeleně, chodníků a veřejného osvětlení. V rámci tohoto záměru dojde rovněž k vybudování nových parkovacích míst. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 25 mil. Kč |

E) Modernizace koupaliště

| Popis záměru: | Záměr se soustřeďuje na celkovou modernizaci koupaliště, v rámci které dojde k rekonstrukci bazénů včetně jejich zázemí. V rámci záměru se počítá rovněž se zastřešením jednoho bazénu. Pro ohřev vody v bazénech bude využit ekologicky příznivý zdroj vytápění – tepelná čerpadla. S úsporou energie souvisí i pořízení plachty na zakrytí bazénů. Investice bude směřovat do technologického vybavení, a to konkrétně do strojovny a do nákupu výkonnějšího vysavače na bazén, dále budou také zakoupeny atrakce pro bazény – chrliče vody apod. Venkovní plochy budou nově zatravněny. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 20 mil. Kč |

F) Cyklostezka kolem řeky Rokytky

| Popis záměru: | Tento záměr řeší vybudování cyklostezky podél řeky Rokytky, tato cyklostezka bude sloužit jednak turistům, avšak primárně bude určena pro místní občany. V rámci tohoto záměru dojde k vybudování 1,5 km dlouhého úseku cyklostezky, tato cyklostezka bude osazena veřejným osvětlením, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti. V souvislosti s vybudováním nové cyklostezky dojde také k realizaci mostních objektů, propustků, k přeložce inženýrských sítí apod. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 9 mil. Kč |

G) Páteřní komunikace - průmyslová zóna K Hoře II

| Popis záměru: | V rámci tohoto záměru dojde jednak k výkupu nezbytných pozemků pro průmyslovou zónu K Hoře. V rámci této průmyslové zóny bude třeba vybudovat páteřní komunikaci o délce 900 m. Tuto komunikaci budou využívat i stávající průmyslové podniky, jež sídlí v sousedství plánované průmyslové zóny. Stávající nákladní doprava k průmyslovým podnikům sídlícím v lokalitě Mexiko, je vedena po místních komunikacích, které jsou tak značně dopravně vytíženy. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 66,5 mil. Kč |

H) Sportovní areál Vranín

| Popis záměru: | Záměr lze rozdělit na dvě dílčí aktivity. První aktivita řeší vybudování nového multifunkčního hřiště, jež bude využitelné jako hřiště pro volejbal, tenisový kurt a hřiště pro malou kopanou (rovněž hřiště pro požární sport). V rámci druhé aktivity dojde k přestavbě objektu hasičské zbrojnice na víceúčelové zařízení. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 11 mil. Kč |

I) Sportovní areál Lažínky

| Popis záměru: | Tento záměr se skládá také ze dvou dílčích aktivit. V rámci první aktivity dojde k vybudování víceúčelového hřiště. Druhá aktivita zahrnuje přestavbu hasičské zbrojnice na víceúčelové zařízení. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 4 mil. Kč |

J) Cyklostezka Mor. Budějovice - Lažínky

| Popis záměru: | Záměr řeší vybudování cyklostezky mezi Moravskými Budějovicemi a místní částí Lažínky. |
| --- | --- |
| Předpokládané náklady: | 5 mil. Kč |

Operační programy specifikují priority a následně opatření, jež jsou v rámci fondů EU podporována.

ROP NUTS II Jihovýchod – Regionální operační program NUTS II Jihovýchod