| - Opatření: 2.3.2.: Integrovaný projekt „Dětské areály“ |  |  | Časová priorita |  | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.3.2.: Integrovaný projekt „Dětské areály“ |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel a nedostatku ploch pro volnočasové aktivity dětí v některých lokalitách je třeba nabídnout dětem širší možnosti trávení volného času. Tento projekt se zabývá výstavbou nových dětských hřišť a multifunkčních areálů. Je žádoucí, aby dětské areály byly využívány v koordinaci s organizacemi ve městě. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Smysluplnější využití volného času dětí | - Zvýšení počtu objektů a ploch pro aktivity dětí |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Vytvoření organizované a spravované sítě objektů a areálů pro trávení volného času dětí | - Počet nových prostranství, hřišť a objektů pro volnočasové aktivity | multifunkční areál Strašínská |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Žádost o dotaci na dokončení Lázeňské louky - ROP | - Podaná žádost |  |  |  |  |
| - Dokončení realizace Lázeňské louky | - Chodníky, mobiliář, ozelenění a výsadba |  |  |  |  |
| - Realizace dětského hřiště u Lázeňské louky | - Dětské hřiště |  |  |  |  |
| - Publikování přehledu dětských hřišť na webových stránkách města | - Informace na webu |  |  |  |  |
| - Pravidelná údržba areálů, pravidelné kontroly stavu | - Plocha areálů v režimu pravidelné údržby a kontroly |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | 7 500 000 |  |  |
| 3. |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |
| 4. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | 350 000 |  |  |

Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

Musil / Javůrková

Zdroje financování

rozpočet města, externí finanční zdroje - ROP

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Proveden screening stávajících hřišť a průzkum potřebnosti dětských hřišť a sportovišť v různých částech města - Dokončen areál ve Strašínské - Zahájena úprava Lázeňské louky - Zpracována arch. studie k Lázeňské louce, zpracována projektová dokumentace pro úvodní etapu – realizace 1. etapy – zemní práce - probíhá - Získána dotace na dětské hřiště u Lázeňské louky - Podána žádost o dotaci do Revolvingového fondu MŽP ČR na renovaci dopravního hřiště - dotace nepřiznána

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka: