| Opatření: 1.1.1. Napojení severní části prostoru Říčany - hlavní nádraží na příměstskou železniční dopravu |  |  | Časová priorita |  | 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.1.1.2. Nádraží Říčany – komunikace k přístupovým bodům včetně propojení |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| V souvislosti s budováním železničního koridoru Říčany lze očekávat, že i ze severní části nádraží bude také významná poptávka na odbavení obyvatel této lokality. Hlavním cílem je stanovení možnosti a reálnosti investic v souvislosti s napojením na vyústění u všech stavbou dotčených objektů. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zlepšení dopravní obslužnosti - Snížení automobilové dopravy - Zlepšení životního prostředí | - Snížení dopravní zátěže - Snížení exhalátů |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zlepšení dosažitelnosti ze severní strany části Říčan vlakovým spojením pro Říčany a spádové oblasti - Zatraktivnit prostory na vlakovém nádraží Říčany, komerční vybavenost a nové pracovní příležitosti | - Vznik nových odbavovacích a obchodních prostor s obslužnou a pracovní funkcí - Zlepšení komfortu cestování a odbavení vyššího počtu cestujících | obchod PONT – kombinace komerčního obchodu a prodeje jízdenek |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| 1. Stabilizace dotčených pozemků (smlouvy) | - Smlouvy | - Nalevo od Rondelu – příprava řádných směnných smluv a smluv s UZSVM a napravo od Rondelu - příprava řádných směnných smluv |  |  |  |
| 2. Dopravní napojení „jižní strana" | - Projektová příprava | - Podána žádost na KÚ o zařazení do sítě parkovišť |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| 3. Zajištění finančního krytí na realizaci dokončení připojení severní části nádraží -dopravní obslužnost a přístup k rondelu | - Finanční prostředky Provedena | 3. odloženo |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Musil / Sladkovský

Zdroje financování

Rozpočet města

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Proběhla schůzka se SUDOP (projednání zadávacích podmínek, výše finanční částky na PD) - Provedena stabilizace dotčených pozemků, podepsáním smluv o smlouvách budoucích směnných - Provedena realizace pěší komunikace (8. kolej) od nádraží do ulice Smiřických.

Vnější rizika / Předpoklady

Poznámka: