| Opatření: 1.5.3. Regulační plány pro rozvojová území |  |  | Časová priorita |  | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.5.3.3. Regulační plán pro lokalitu U Ládek |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Regulace plošného a prostorového uspořádání má zásadní vliv na kvalitu prostředí zejména v nových, dynamicky se rozvíjejících lokalitách zastavitelného území. Regulační plány pro vybraná rozvojová území by měly obsahovat podrobnější regulaci plošného a prostorového uspořádání. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zachování kvality prostředí města | - Spokojenost obyvatel |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Podrobná regulace plošného a prostorového uspořádání navazující na ÚP města Říčany - Stanovení detailních pravidel pro urbanistické a architektonické řešení zástavby - Stanovení detailních pravidel pro napojení nové zástavby na sítě technické infrastruktury | - Regulační plán nahradí některá územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydaná v souladu s regulativy - Pokrytí významných ploch pro novou výstavbu regulačními plány |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Zpracování, projednání a schválení zadání regulačního plánu (RP) | - Projednané a schválené zadání | Nebyl schválen podnět investora |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Zpracování a projednání návrhu RP | - Projednaný návrh |  |  |  |  |
| - Vydání RP zastupitelstvem | - Vydaný RP |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | 1.Q 2010 | 2.Q 2010 | 3.Q 2010 | 4. Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Mrázová / Šťastná

Zdroje financování

Investoři

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Nedošlo k dohodě na řešení lokality a podnět nebyl Radou opakovaně doporučen ZMŘ ke schválení. - Investor odstoupil od záměru.

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka: