| Opatření: 1.3.1. Dostatečně kapacitní a spolehlivý systém zásobování vodou |  |  | Časová priorita | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.3.1.2. Vodovodní síť |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |
| Rychlý růst počtu obyvatel a ekonomických subjektů ve městě, zejména v jeho okrajových částech, klade nároky na budování vodovodních sítí, které by v současnosti měly patřit k životnímu standardu. Tento projekt řeší dobudování vodovodní sítě (Pacov, Strašín a další jednotlivé lokality). Projekt je oddělen od projektu Systém zásobování vodou, který řeší vodovodní síť komplexně. |  |  |  |  |
|  | Plánované | Dosažené |  |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |
| - Zachování kvality života městě | - Spokojenost obyvatel |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |
| - Zajištění zásobování pitnou vodou obydlených částí spravovaného území | - Počet nově napojených domácností | Provedeno Strašín 75% |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |
| - Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení | - Projekt pro stavební povolení | ANO PD částečně (zbývá cca 15% Strašína) |  |  |
| - Zpracování dokumentace pro výběrové řízení | - Dokumentace pro VŘ |  |  |  |
| - Výběr dodavatele stavby | - Dodavatel stavby |  |  |  |
| - Vybudování a dobudování vodovodní sítě | - Vodovodní síť v požadované délce |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Koordinátor projektu

Mrázová /Halamka

Zdroje financování

OP Infrastruktura, Ministerstvo zemědělství, OP ŽP

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Zpracován digitální pasport vodovodní sítě na území města nutno převést do GIS. - Pasport zanesený do katastrální mapy s vyznačením rozvoje. - Rozvoj je generelně zpracován na úroveň projektové dokumentace pro Územní řízení, již vydané ÚR na část (pouze Pacov dostavba, Jažlovice dostavba-zahrádkářské kolonie, územně neprojednatelné), Strašín zbývá dostavba cca 15%). - V květnu 2009 byl digitální pasport vodovodní sítě implementován k uživatelskému využití do MISYSu.

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka: