| Opatření: 1.5.5. Rozšiřování zelených ploch |  |  | Časová priorita |  | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.5.5.1. Rozšiřování zelených ploch |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Suburbanizace v prostoru města Říčany s sebou přináší mj. tlak na zastavování dosud nezastavěných ploch jak pro komerční, tak i pro rezidenční využití. V některých případech se tento tlak dostává do konfliktu s dosavadními malými i rozsáhlejšími zelenými plochami (loukami, lesy, remízky). Současně mohou být některé plochy ve městě, které jsou v současné době evidovány jako zemědělská půda, nově ozeleněny. Prioritní pro rozvoj Říčan je rozšiřování zelených ploch na západě a severu území města, kde je v současné době rozsáhlejších zelených celků méně než na opačné straně města, kde se nachází Říčanský les. Ozelenění alespoň malé části ploch na západě a severu Říčan výrazně zlepší krajinný ráz území a pomůže některým částem města eliminovat negativní vliv dálnice D1 a připravovaného Pražského rychlostního okruhu na životní prostředí (zejména na hladinu hluku). Ozelenění lokalit v blízkosti Pražského rychlostního okruhu také zamezí vzniku rozsáhlých komerčních zón v pásu podél této komunikace. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zachování kvality prostředí města | - Spokojenost obyvatel - Podíl zelených ploch na rozloze města - Snížení hladiny hluku v okolí nových zelených ploch |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zlepšit krajinný vzhled území města - Zlepšit stav životního prostředí ve městě | - Nové zelené plochy v požadované rozloze |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Zpracování Generelu zeleně | - Generel zeleně | Zadáno zpracování |  |  |  |
| - Vytipování vhodných ploch pro ozelenění | - Seznam ploch - aktualizovaný | Probíhá průběžně |  |  |  |
| - Ozelenění vybraných lokalit | - Počet vysazených kusů dřevin | Probíhá průběžně |  |  |  |
| - Jednání s ČD o výsadbě zeleně na pozemcích ČD | - Stanovení společného postupu a dohoda s ČD o možnosti umisťovat výsadbu zeleně na pozemky ČD |  |  |  |  |
| - Jednání s SÚS o údržbě pozemků ve správě SÚS | - Vyjasnění údržby pozemků ve správě SÚS |  |  |  |  |
| - Jednání o výpůjčkách ploch zeleně kolem sídlišť | - Realizace výpůjček zelených ploch kolem sídlišť a jejich vyjmutí z běžné údržby |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |  |

| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1. |  |  | 250 000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Musil / Šebková

Zdroje financování

Rozpočet města, dotace

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Probíhá vytipování ploch, proběhlo 5 dílčích akcí – Strašín, Melantrichova, lesopark, Komenského nám., Černokostelecká, Lázeňská louka - Generel zeleně – říjen 2009 zadání zpracování

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka: