| Opatření: 2.3.1.Revitalizace rekreačních areálů |  |  |  | Časová priorita |  | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.3.1. Využití rekreačního potenciálu městských lesů |  |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |  |
| Do katastrálního území města Říčan patří několik lesních ploch, které kromě své hospodářské funkce by měly plnit i funkci rekreační. Po této funkci volá významná část obyvatel. Problém však představuje zanedbanost některých těchto ploch a především pak jejich současné využití jako hospodářských lesů. Cílem projektu je podpořit u těchto lesních ploch jejich funkci lesa zvláštního určení (tzv. příměstský les) a zvýšit jejich rekreační potenciál prostřednictvím revitalizace. |  |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |  |
| - Rozšíření rekreačního potenciálu města | - Rozšíření nabídek pro trávení volného času a rekreaci ve volné přírodě |  |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |  |
| - Zvýšit atraktivnost rekreačních areálů (zejména Říčanský les) - Nastavit systém pravidelné údržby rekreačních ploch | - Počet návštěvníků Říčanského lesa a dalších ploch |  |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |  |
| - Pořádání sportovních, kulturních či volnočasových akcí s využitím plochy lesa | - Sportovní a kulturní aktivity | probíhá |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |  |
| - Oprava povrchu komunikace „a“(část cyklotrasy 0021) | - Opravená komunikace |  | Pro rok 2009, 2010, 2011 nekryto rozpočtem |  |  |  |
| - Oprava křižovatky cest „i“ a „i1“ | - Opravené křížení cest |  | _„_ |  |  |  |
| - Zábrany vjezdu na lesní pozemky (uzamykatelné závory) | - Instalované zábrany |  | _„_ |  |  |  |
| - Proředění porostu na vytipovaných plochách, výsadba okrasných dřevin, doplnění prvků pro rekreaci | - Upravené plochy v požadované rozloze |  | _„_ |  |  |  |
| - Vybudování nové cesty „f2“, včetně navazující lávky přes Rokytku | - Cesta + lávka |  | _„_ |  |  |  |
| - Nastavení systému pravidelné údržby těchto lokalit | - Časový harmonogram údržby po osazení mobiliářem |  |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

Musil / Šebková

Zdroje financování

Rozpočet města + externí zdroje

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Vypracován generel využití lesů s ohledem na rekreaci, schválen a projednán s občany. - V roce 2007 bylo za využití dotačního příspěvku Státního fondu životního prostředí umístěno v Říčanském lese 36 laviček a 3 altány. - Celkové náklady projektu jsou cca 7-8 mil Kč. Protože se jedná o velké finanční prostředky, bude rozsah a postup realizace přizpůsoben finančním možnostem města na základě schváleného rozpočtu. - Po projednání návrhu rozpočtu na rok 2009 a následně na rok 2010 byla realizace dočasně odložena.

Vnější rizika / předpoklady

- značná devastace zařízení - problematická údržba

Poznámka:  Značení použité v části „Aktivity projektu“ vychází ze zpracovaného generelu lesů.