| - Opatření: 1.4.1. MHD orientovaná podle potřeb města |  |  | Časová priorita |  | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.4.1. MHD orientovaná podle potřeb města |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Velikost a rozloha města Říčany vyvolává potřebu existence autobusové dopravy uvnitř města (MHD). Vzhledem k tomu, že se Říčany nacházejí v bezprostřední blízkosti Prahy, je tato doprava v současnosti převážně zajištěna prostřednictvím linek Pražské integrované dopravy. Tyto linky jsou však vedeny s ohledem na možnosti dopravy obyvatel Říčan do Prahy a zpět, nikoli s ohledem na dopravu uvnitř města. Linky je proto vhodné doplnit tak, aby autobusová doprava uvnitř města odpovídala dopravní poptávce a potřebám obyvatel ve městě. Systém městských autobusů je třeba provázat s autobusy a vlaky PID. Případné nové spoje přitom mohou být zajišťovány nejen autobusy, ale i např. minibusy. Možnostmi MHD ve městě se zabývá Studie dopravní obslužnosti, začleněná do Integrované dopravní studie. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zvýšit podíl obyvatel využívajících MHD na úkor individuální automobilové dopravy | - Snížení automobilové dopravy v % v centru města |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zajistit dopravní obslužnost uvnitř města linkami MHD a jejich návaznost na systém PID | - Počet cestujících využívajících nové linky |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Vybudování nových příp. úprava stávajících zastávek, realizace případných dopravních opatření vyplývajících z rozšíření MHD, příp. nákup vozidla | - Doprovodná infrastruktura pro MHD, úprava linkového vedení nebo nová linka MHD vhodně doplňující nebo navazující na systém PID na území města |  |  |  |  |
| - Průběžné úpravy podle vytíženosti linek a změn poptávky po dopravě | - Ropid bude osloven se žádostí o zasílání průzkumů o vytíženosti linek |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Vypracování studie optimalizace hromadné dopravy na území města | - Studie zpracovaná externí firmou |  |  |  |  |
| - a/Rozhodnutí o žádosti o úpravu městské linkové dopravy na ROPID b/zřízení vlastní městské autobusové dopravy | - Usnesení ZMŘ |  |  |  |  |
| - Vyhledání případných externích finančních zdrojů, příp. příprava projektové dokumentace a žádosti o dotaci, příp. nalezení soukromého provozovatele | - Rešerše zdrojů a PD + žádost |  |  |  |  |
| - Vybudování přestupního terminálu MHD – nádraží ČD – dle výstupů územního plánu | - Příprava podkladů k záměru |  |  |  |  |
| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4b. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Mrázová / Tillner

Zdroje financování

Rozpočet města, externí finanční zdroje

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- k bodu 1/ - poptávka provedena v roce 2007, akce nebyla realizována z důvodu vysoké finanční náročnosti - Zavedena změna obsluhy školy v Bezručově ulici (nová trasa busu a nová zastávka), tři nové večerní spoje z Masarykova náměstí směr Olivovna - V návrhu k jednání s obcemi na trasách jednotlivých linek je vytvoření nového poměrového klíče při výpočtu příspěvků na dopravní obslužnost od jednotlivých obcí - Optimalizace finančních nákladů – provedena jednání s ROPIDem a Krajským úřadem s cílem optimalizovat náklady na linkách na trasách Říčany – Jesenice a Praha – Kostelec (Mukařov) - S dosud na dopravní obsluhu přispívajícími subjekty město Říčany neobnoví smlouvu – příspěvky budou těmito subjekty placeny Krajskému úřadu

Vnější rizika / předpoklady

- Dohoda s organizátorem PID - Dohoda s obcemi

Poznámka: Vzhledem ke snížení částky na provoz veřejné dopravy od města Říčany pro rok 2010 o téměř 40% dojde ke zhoršení dopravní obslužnosti.