| Opatření: 2.2.1.: Rozšíření kapacity místní knihovny |  |  | Časová priorita |  | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.2.1.: Rozšíření kapacity místní knihovny |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Říčanská knihovna má nedostatečné prostorové kapacity, a není tak schopna rozšiřovat svůj knižní fond a poskytovat moderní informační služby. Postrádá čítárnu či prostor, ve kterém by se zájemci mohli vzdělávat. Knihovna je přitom jedním z hlavních center komunity města a její kvalita a rozšíření může výrazně posílit kvalitu života obyvatel města. V průběhu roku 2007 došlo k přesunu části Městského úřadu do nové budovy. Stávající prostory MěÚ tak bylo možno využít pro potřeby rozšíření kapacit místní knihovny. Vedle toho je vyvíjena snaha o nalezení definitivního umístění knihovny v prostorách, které by funkčně a kapacitně odpovídaly jejím potřebám. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Rozvoj nabídky služeb městské knihovny | - Obohacení nabídky o pořádání doplňkových vzdělávacích akcí v knihovně |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Vytvoření kvalitnějšího knižního fondu - Rozšíření prostor knihovny | - Nárůst počtu návštěvníků knihovny - Nárůst počtu vzdělávacích kurzů |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Zajištění publicity aktivit knihovny | - Články v místním tisku, web | 1. probíhá |  |  |  |
| - Výstavba objektu soukr. investorem- poskytnutí prostor pro knihovnu | - Příprava podkladů |  |  |  |  |
| - Realizace knihovny v prostorech objektu soukr. investora | - Fungující knihovna v prostorách soukr. investora |  |  |  |  |
| - Monitoring soukromých investorů – možnost využití nebytových prostor pro potřebu knihovny cca 800 – 850 m² | - Knihovna v nových prostorách soukr. investora | 4. probíhá |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Musil / Vaňková

Zdroje financování

Rozpočet města, externí zdroje

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Provedena analýza potřeb knihovny - Provedeno rozšíření knihovny do někdejších prostor Městského úřadu v budově čp. 83, Masarykovo nám.

Vnější rizika / předpoklady

- Nezájem investorů

Poznámka:  2)3)4) - Aktuálně není žádný investor.