| Opatření: 1.5.1. Regulace nabídky ploch pro nové bydlení |  |  |  |  |  |  |  | Časová priorita |  | 3,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.5.1. Regulace nabídky ploch pro nové bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V rámci projektu budou stanovena pravidla pro otevírání lokalit pro výstavbu. Změna územního plánu otevírá i další plochy pro zástavbu, čímž reaguje na velkou poptávku developerů a stavebníků i na zájem vlastníků pozemků zhodnotit je zařazením do zastavitelného území. Pro zajištění fungujícího modelu územního rozvoje je třeba v rámci stávajícího územního plánu vytvořit nástroj, který by v co nejkratší době – tedy v kritickém období kulminujícího suburbanizačního tlaku – nabídku ploch pro bydlení reguloval. Do stávajícího územního plánu je tak třeba začlenit odpovídající regulativy, které stanoví další podmínky pro výstavbu. Toto téma by mělo být obsaženo i v nově pořizovaných regulačních plánech a následně v novém územním plánu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Plánované |  |  |  |  | Dosažené |  |  |
| Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trvale udržitelný rozvoj města, - Odvrácení hrozby jednostranné exploatace území a přetížení infrastruktury - Snížení nároků na výstavbu infrastruktury |  |  |  | - Zachované image Říčan jako města příjemného pro život v budoucnosti (za 20 let) - Snížení tempa záborů ploch nezastavěného území - Úspory v rozpočtu města |  |  | průběžně |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Regulace rozvoje města směrem ke zmírnění investičních tlaků - Uvolnění lokalit pro zástavbu pouze v území s potřebným standardem infrastruktury - Uvolnění dalších lokalit pro zástavbu pouze na základě analýzy dopadu na infrastrukturu |  |  |  | - Systematické otevírání nových lokalit pro bydlení - Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydaná v souladu s regulativy |  |  | průběžně |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 |  |  |  | Výstupy projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trvalá spolupráce stavebního úřadu a odboru územního plánování a regionálního rozvoje |  |  |  | - Pravidelné informační toky |  |  | 1. Probíhá |  |  |  |  |
| - Pořízení regulačních plánů včetně stanovení podmínek pro otevírání jednotlivých lokalit |  |  |  | - Projekt 1.5.3. Regulační plány |  |  | 2. Průběžně, viz 1.5.3. |  |  |  |  |
| - Zařazení regulativů do nového ÚP, ošetření nových zastavitelných ploch |  |  |  | - Projekt 1.5.2.2. Územní plán – nový ÚP |  |  | 3. Nový ÚP 2011 |  |  |  |  |
| - Aplikace dokumentu „Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách Říčan“ |  |  |  | - Naplňování „Zásad…“ při výstavbě ve městě |  |  | - Probíhá |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. |  |  |  | Výstupy projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita projektu | 2009 | 1.Q 2010 | II.Q 2010 |  | III.Q 2010 | IV.Q 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Musil / Šťastná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroje financování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet města |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pořízena a schválena 2. změna územního plánu - Návaznost na další projekty a harmonogram jejich realizace – projednávají se regulační plány - Dokument „Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách Říčan“ schválen ZMŘ č. usn. 09-09-023 - Zadání nového ÚP schváleno ZMŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnější rizika / Předpoklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: V novém územním plánu se nepředpokládá zásadní navýšení nových ploch pro bydlení.