| Opatření: 1.2.2. Integrovaný projekt „Cyklistická infrastruktura“ |  |  | Časová priorita |  | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.2.2. Cyklistická infrastruktura |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Na dynamický rozvoj města Říčan je třeba reagovat adekvátními úpravami infrastruktury. Jednou z nich by mělo být vybudování infrastruktury pro cyklisty. Realizace projektu přináší řadu pozitivních dopadů na životní prostředí, sociální sféru života ve městě i na bezpečnost. Infrastruktura pro cyklisty přitom nezahrnuje jen výstavbu cyklistických stezek nebo vytvoření sítě cyklotras na stávajících komunikacích, ale i vybudování návazných součástí infrastruktury pro cyklisty (např. informačních tabulí nebo odkládacích stojanů pro jízdní kola). |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zvýšení potenciálu města pro rozvoj rekreace a volnočasových aktivit ▪ Snížení významu individuální automobilové dopravy ve prospěch dopravy cyklistické zvláště v případě pohybu v rámci města | - Snížení individuální automobilové dopravy v % - Počet obyvatel využívajících k pohybu po městě jízdní kolo místo automobilu ▪ Počet návštěvníků města |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zvýšení bezpečnosti cyklistů ve městě | - Vybudovaná síť cyklistických stezek a tras - Průměrný počet cyklistů využívající vybrané stezky ▪ Snížení nehodovosti cyklistů na území města |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Vytvoření mapy plánovaných tras – ve spolupráci s občany | - Mapa plánovaných tras | Zpracována, průběžně aktualizována |  |  |  |
| - Zanesení plánovaných cyklistických a pěších stezek do další změny či nového ÚP města | - viz projekt Územní plán – pořízení nového ÚP | probíhá |  |  |  |
| - Vyhledání možných externích finančních zdrojů | - Rešerše zdrojů | průběžně |  |  |  |
| - Výstavba cyklistických stezek | - Nové cyklistické stezky v požadované délce |  |  |  |  |
| - Zanesení sítě cyklistických stezek a tras do plánů a propagačních materiálů města | - Existence mapy tras v propagačních materiálech | průběžně |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Úprava vytipovaných komunikací pro potřeby cyklistické dopravy | - Upravené komunikace v požadované délce |  |  |  |  |
| - Vybavení sítě cyklistických tras, stezek a veřejných prostranství další infrastrukturou | - Další infrastruktura (počty), úschovny kol a stojany |  |  |  |  |
| - Cyklistická stezka směr Světice | - Nová cyklostezka | Probíhá jednání o pozemku –usnes. ZMŘ č.09-07-024 z 12.8.2009 |  |  |  |
| - Cyklistická stezka směr Vojkov | - Nová cyklostezka | Provedena příprava včetně stavebního povolení, pro rozběhnutí aktivity je nutná revokace usnesení RMŘ č. 09-18-039 z 23.9.2009 |  |  |  |
| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |

| Aktivita projektu | 2009 |  | 1.Q 2010 |  | 2.Q 2010 | 3.Q 2010 | 4.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Musil / Šťastná

Zdroje financování

Nelze prozatím určit

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Integrovaná studie pěší a cyklistické dopravy města Říčany byla zadána v rámci projektu Bezpečnostní opatření na hlavních průtazích městem – viz Integrovaná dopravní studie - Zanesení do územního plánu bude provedeno v rámci pořízení nového ÚP - Bez zanesení plánovaných stezek do ÚP většinu rozsáhlejších opatření, která by byla v rozporu se současným ÚP, není možno realizovat - Byla provedena příprava stavby Cyklostezka Pacov, vybrán dodavatel, probíhá realizace - Je připravena veškerá dokumentace včetně stavebního povolení pro cyklostezku směr Vojkov, nebylo zatím žádáno o dotaci z důvodu nedostatku financí na dofinancování - Řeší se odkup pozemku pro cyklostezku směr Světice - Připravena výstavba podchodu „Barákova“, probíhá stavební řízení - V rámci zpracování regulačních plánů se řeší možnosti úprav komunikací pro cyklistickou dopravu

Vnější rizika / Předpoklady

Poznámka: