| Opatření: 1.2.3. Bezpečnostní opatření na hlavních průtazích městem |  |  | Časová priorita |  | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.2.3. Bezpečnostní opatření na komunikacích |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Rostoucí automobilová doprava představuje na řadě míst velké riziko pro pěší obyvatele a cyklisty. Kolizními místy jsou nejčastěji křižovatky, přechody pro chodce. Z těchto důvodů je třeba posílit bezpečnost chodců a cyklistů realizací drobných bezpečnostních opatření na silnicích. Realizace opatření probíhá na základě Integrované dopravní studie, která pro účely tohoto projektu identifikuje kritická místa v silniční síti, navrhuje způsoby řešení jednotlivých kritických míst a odvozuje se z ní pořadí realizace bezpečnostních opatření. Zásadní změnu v dopravní situaci představuje systémové opatření spočívající v zavedení přednosti zprava na vybraných místních komunikacích a dále místní úprava některých obousměrných ulic na jednosměrné. Příprava a realizace projektu probíhá v souladu s integrovanými projekty „Cyklistická infrastruktura“ a „Bariéry“. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zvýšení bezpečnosti chodců ve městě - Zklidnění dopravy ve městě | - Snížení počtu úrazů chodců - Zvýšení bezpečnosti dopravy | Zavedením přednosti zprava k 6.4.2009 zklidněna doprava na místních komunikacích. |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Vytvoření systému bezpečnostních opatření | - Technická opatření v ulicích města zvyšující bezpečnost chodců - Počet realizovaných opatření - Zlepšení parkování | 2 křižovatky se SSZ, 4 nasvětlené přechody, Vytvořeny 4 jednosměrné komunikace + 26 parkovacích míst., 20 m nového chodníku + zastávka BUS Pacově, zastávka BUS + 20 m chodníku Polit. vězňů. Obslužnost ZŚ - zpracována studie, probíhá zpracování PD. Vybudováno 130 m nového chodníku na Černokostelecké + chodníky Bezručova u ZŠ, K Nádraží, pěší zóna Orlická. |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Poskytnutí součinnosti Krajskému úřadu při přípravě Solné stezky a silnice Vojkov - Všechromy | - Dlouhodobá spolupráce |  |  |  |  |
| - Prosazování obchvatu Černokostelecké ulice vůči Ředitelství silnic a dálnic | - Soustavná komunikace s ŘSD |  |  |  |  |
| - Příprava zón s omezením provozu nebo s úpravou provozu na jednosměrný režim | - Počet odstraněných kusů dopravního značení. Zklidnění provozu. |  |  |  |  |
| - Říčanská / Rooseveltova – kruhový objezd, realizace Středočeský kraj | - Zvýšení propustnosti křižovatky |  |  |  |  |
| - Strašín – přechod u BUS zastávek | - Bezpečná trasa pro chodce |  |  |  |  |
| - Černokostelecká / Olivova napojení školy | - Dopravní obslužnost školy |  |  |  |  |
| - Oprava povrchu Rooseveltovy ulice – realizace Středočeský kraj | - Bezpečnost dopravy |  |  |  |  |
| - Komunikace s Městskou Policií – akce na kontrolu parkování atd. | - Zlepšení situace v silničním provozu |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Příprava a realizace dalších bezpečnostních opatření – 5. etapa nasvětlení přechodů na Černokostelecké | - Počet nasvětlených přechodů |  |  |  |  |
| - Cyklostezka Pacov – Radošovice | - Bezpečná trasa pro chodce a cyklisty |  |  |  |  |
| - Přechod a BUS zastávka u hřbitova Pacov | - Bezpečná trasa pro chodce |  |  |  |  |
| - Budování chodníků podél Mírové ulice v Pacově | - Bezpečná trasa pro chodce |  |  |  |  |
| - Schůdnost chodníků Černokostelecká | - Bezpečná trasa pro chodce |  |  |  |  |
| - Říčanská / Kolovratská – převod pěší dopravy do vodního propustku. Akci koordinovat s OS Slunéčko. | - Bezpečná trasa pro chodce |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 25 000 000 |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3 088 273 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

Mrázová / Šrůta

Zdroje financování

Rozpočet města, Státní fond dopravní infrastruktury, ŘSD, Středočeský kraj

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Solná stezka – probíhá předprojektová příprava se spoluúčastí města Říčany. - Přednost zprava – probíhá příprava realizace k datu 6.4.2009. Provedeno, odstraněno 200 DZ. - Jednosměrné ulice – provedena administrativní příprava, realizována oblast mezi Mánesovou a Jiráskovou ulicí. V roce 2009 Vytvořeny 4 jednosměrné komunikace + 26 parkovacích míst - Kruhový objezd Rooseveltova / Říčanská - probíhá výběr zhotovitele, realizace 1Q a 2Q 2009. Realizuje Středočeský kraj. KÚ zastavil výběrové řízení, a vyhlásil nové výběrové řízení. Vybrán dodavatel, vydáno SP. Realizace 2010. - Nainstalovány 4 informativní měřiče rychlosti (IMR), probíhá příprava instalace dalších 2 IMR na Říčanské. 2009 Instalovány 2 měřiče na Říčanské. - Nainstalován a do provozu uveden aktivní radar se záznamem přestupků na Černokostelecké. - Ve spolupráci s RIM přemístěn a nasvětlen přechod Říčanská / Mozartova. - Cyklostezka Pacov – Radošovice - probíhá konsolidace pozemků, preferována trasa Úvalská, Na bahnivce, V Úvozu. 9/2009 zahájena realizace I. etapy. - Přechod, BUS zastávka hřbitov v Pacově – po přeložení trasy cyklostezky mimo Říčanskou je pro zbudování přechodu nutno vybudovat odpovídající pěší komunikaci. Ze stejných důvodů nutno navrhnout nové řešení i pro BUS zastávku. Bude předmětem II. etapy výstavby cyklostezky. - Chodníky v Pacově - část chodníků vybudována v roce 2008, další výstavba proběhne dle dispozic a finančního krytí OV Pacov. Proveden chodník + BUS zastávka v Novém Pacově. - Přechod u BUS zastávek Strašín – na rok 2009 připravena výstavba chodníku, následně možno vybudovat i přechod. - Dopravní obslužnost školy – v 2008 zpracována studie, na 2009 nárokovány finanční zdroje na realizaci projektové dokumentace, zadána PD, požádáno o povolení kácení. - SSZ Smiřických x Černokostelecká – akce byla předána k realizaci Ředitelství silnic a dálnic včetně financování. Pravděpodobný termín počátek 2009. Zrealizováno k 1.9.2009. - Tesco vybudovalo v roce 2008 SSZ na křižovatce s Černokosteleckou. V roce 2009 převezme SSZ do správy město Říčany. Provedeno. - V roce 2008 vybudován chodník od Bílé ke křižovatce Tesco. - Na rok 2009 nárokovány finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu chodníků na Černokostelecké od Sportu směrem ke Smiřických vpravo. Finanční prostředky přidělena a následně odebrány z důvodů úsporných opatření. V rámci SSZ na křižovatce Smiřických vybudováno cca 130 m chodníku. - V roce 2008 rozšířen podjezd na Smiřických a vybaven jednostranným chodníkem. - V roce 2008 provedena rekonstrukce vozovky komunikace Smiřických v úseku Legíí – podjezd ČD. - Středočeský kraj připravuje rekonstrukci povrchu Rooseveltovy ulice. Řeší se projektová příprava a majetková konsolidace pozemků. - Zprovoznění propustku pod Říčanskou směrem ke Kolovratské – finanční krytí akce plánováno na rok 2009. Provedena sanace přístupových pozemků. - Nasvětlen přechod Černokostelecké u bývalé ZŠ.

Vnější rizika / předpoklady

- Nedostatek finančních zdrojů - Negativní reakce obyvatel - Některé vybrané akce nejsou v gesci města Říčany, ale Středočeského kraje resp. Ředitelství silnic a dálnic.

Poznámka: