| Opatření: 1.5.5. Rozšiřování zelených ploch |  |  | Časová priorita |  | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.5.5.2. Lesopark u hřbitova |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| V rámci projektu dojde k ozelenění ochranného pásma hřbitova a založení lesoparku u hřbitova. Ozelenění výrazně zlepší krajinný ráz území. Celý projekt sestává ze čtyř fází. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zlepšení kvality prostředí města | - Spokojenost obyvatel - Podíl zelených ploch na rozloze města - Snížení hladiny hluku v okolí nových zelených ploch |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zlepšit krajinný vzhled území města - Zlepšit stav životního prostředí ve městě | - Nové ozeleněné plochy v požadované rozloze 4 ha | 1 ha |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Dokončení realizace 2. fáze projektu - keře | - Ozeleněná plocha o rozloze cca 5500m2 |  |  |  |  |
| - Majetkové dořešení lokality | - Celá plocha lesoparku v majetku města |  |  |  |  |
| - Dokončení realizace projektu | - Ozeleněné plochy o rozloze cca 4 ha | ozeleněn 1 ha |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Musil / Šebková

Zdroje financování

Rozpočet města, dotační tituly

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Realizace 1. etapy projektu ukončena v r. 2006 (1 ha) - Studie ozelenění zbývající plochy zpracována - Projekt výsadby lesoparku zpracován - Realizace 2. etapy (provedeno náhradní výsadbou 2009) s výjimkou výsadby keřů

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka: