| Opatření: 1.3.2. Odkanalizování všech zastavěných území města |  |  |  |  |  |  |  | Časová priorita |  | 2,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.3.2. Odkanalizování zastavěných území a rekonstrukce stávající kanalizační sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V současné době nejsou některé části města (zvláště okrajové) napojeny na veřejnou kanalizaci. Systém veřejné kanalizace je na území města jednotný, tedy splaškové vody nejsou od dešťových vod odděleny. To vyvolává zvýšené nároky na kapacitu kanalizačních sítí a čistírnu odpadních vod; na druhé straně dochází k překračování kritických hodnot průtoku na vodotečích procházejících územním obvodem města. Kanalizace není v současnosti ve zcela dobrém stavu. Projekt je tedy možno rozdělit na dvě části: 1. rekonstrukci stávající kanalizační sítě 2. výstavba nových kanalizačních sítí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Plánované |  |  |  |  | Dosažené |  |  |
| Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zvýšení kvality života v okrajových částech města - Snížení objemu vod odváděných stávající kanalizační sítí |  |  |  | - Spokojenost obyvatel - Měrné ukazatele objemu odpadních vod |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Napojení celého zastavěného území města na veřejnou kanalizaci - Využití navýšené kapacity ČOV Říčany - Úsporně dimenzované sítě kanalizace v okrajových částech a rozvojových územích - Oddělená kanalizační síť, vsaky |  |  |  | - Počet domácností napojených na veřejnou kanalizaci - Přítok odpadních vod na ČOV vztažený na ekvivalentního obyvatele |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 |  |  |  | Výstupy projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zajištění tendrové projektové dokumentace včetně výkazu výměr |  |  |  | - Zpracování podkladů |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zajištění poptávkového řízení na výběr TDI |  |  |  | - Zpracování podkladů |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele |  |  |  | - Příprava podkladů pro otevřené nadlimitní řízení |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zajištění financování |  |  |  | - Smlouva o podpoře OPŽP |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zahájení stavby |  |  |  | - Předání staveniště |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. |  |  |  | Výstupy projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Příprava realizace dílčích lokalit, které nejsou zahrnuty ve stávajícím rozsahu odkanalizování |  |  |  | - Plán postupu realizace dalších úseků |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 |  | III.Q 2010 | IV.Q 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | 170 mil. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

Mrázová / Sladkovský

Zdroje financování

Rozpočet města + OPŽP

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Byl zpracován digitální pasport kanalizační sítě a byl zanesen do katastrální mapy s vyznačením rozvoje a je nutné převést do GIS. - Byla zpracována dokumentace a je vydané ÚR. - V roce 2008 byla podaná žádost o dotaci a dotace nebyla přidělena. - Zajištění uživatelského přístupu k pasportu kanalizační sítě - Převedení pasportu do GIS (Misys) - V roce 2009 byla opakovaně podána žádost o dotaci z OPŽP a tato byla akceptována (rozhodnutí o přiznání dotace bylo doručeno v 4Q 2009). - Byl vybrán subjekt na přípravu a provedení veřejné zakázky na výběr zhotovitele „Odkanalizování města Říčan“ TDI a tendrovou dokumentaci včetně zajištění závěrečného vyhodnocení akce. - Bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

Vnější rizika / předpoklady

- Dostatečná kapacita ČOV a dalších těles kanalizační sítě

Poznámka: