| Opatření: 2.1.3. Posouzení umístění a zaměření specializované SŠ, nové MŠ |  |  | Časová priorita |  | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.1.3.2. Posouzení umístění nové MŠ |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Ve městě se v souvislosti se zvyšováním počtu obyvatel objevuje problém nedostatečné kapacity MŠ a nerovnoměrného pokrytí města těmito zařízeními. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zvýšení životní úrovně - Zajištění předškolního vzdělávání v dostatečné kapacitě a kvalitě | - Optimální věková struktura Říčan v roce 2015 - Spokojenost obyvatel |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zvýšení kapacity MŠ ve městě | - Počet míst v MŠ |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Po dokončení stavby ZŠ u Ř. lesa uvolnění budovy I. ZŠ, Olivova ul. | - Uvolnění budovy I.ZŠ,Olivova ul. pro potřeby MŠ |  |  |  |  |
| - Rekonstrukce budovy – Olivova ul. | - Realizace – v případě poskytnutí dotace |  |  |  |  |
| - Sloučení s III. MŠ | - Rozhodnutí ZMŘ – změna zřizovací listiny |  |  |  |  |
| - Změna v rejstříku škol a školských zařízení | - Navýšení kapacity MŠ v rejstříku |  |  |  |  |
| - Monitoring záměrů soukromých investorů ohledně zakládání nových MŠ | - Registr záměrů | 5. probíhá |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 15 000 000,- |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Musil / Řeřichová

Zdroje financování

Rozpočet města

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- V roce 2005 byla prodloužena smlouva s majitelem objektu, kde sídlí MŠ Srdíčko, na dalších 15 let, a tím byl částečně vyřešen problém s nedostatečnou kapacitou mateřských škol.

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka:

- Stavební povolení -2009

- Žádost o dotaci na stavební úpravy  – ROP 2009 celkem 15 000 000,- (z vlastních zdrojů 40% tj. 6 000 000,-).