| Opatření: 2.3.3. Údržba chodníků a komunikací |  | Časová priorita |  | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.3.3. Údržba chodníků a komunikací |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |
| Údržba chodníků je jedním z hlavních problémů města především podle názoru jeho obyvatel. Údržba se přitom skládá ze dvou částí. Jednou z nich je údržba tělesa chodníků (dlažby, asfaltového povrchu apod.), druhou je úklid chodníků včetně odklízení sněhu. Obojí přitom nemá přímé dopady na rozvoj města, ale ovlivňuje spokojenost obyvatel a kvalitu jejich života a spoluvytváří image města. Specifickým skupinám obyvatel (invalidé a starší osoby) dále usnadňuje pohyb pěšky po městě. Údržba chodníků věcně a technicky (pasportizace) souvisí s údržbou dalších komunikací, tj. vozovek. V rámci projektu by měl být stanoven systém, jak se bude město dovídat o závadách na tělesech chodníků a komunikací, a ty pak efektivně odstraňovat. Rovněž by měl být v rámci projektu stanoven cílový stav chodníků a komunikací. |  |  |  |  |
|  | Plánované |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |
| - Zvýšení kvality života | - Spokojenost obyvatel |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |
| - Zlepšení technického stavu chodníků a komunikací - Zlepšení průběžného úklidu chodníků | - Chodníky v uspokojivém technickém stavu, pravidelně udržované a uklizené, udržované komunikace |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |
| - Od 1.11.2009 nutno zajistit zimní údržbu všech chodníků v majetku města Říčany | - Zajištění úklidu externím dodavatelem, navýšení rozpočtu |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |
| - Postupná obnova chodníků – Černokostelecká | - Obnovené chodníky v požadované délce |  |  |  |
| - Příprava projektové dokumentace Purkyňova | - Projektová dokumentace |  |  |  |

| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Moudrý / Šrůta |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroje financování |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet města |  |  |  |  |  |  |  |
| Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci |  |  |  |  |  |  |  |
| - Již byl nastaven systém pravidelné údržby a pravidelného úklidu - Zakoupen modul EBU (evidence běžné údržby) a nasazen do provozu - Obnoveno 130 m chodníku na křižovatce Smiřických x Černokostelecká. - Obnoven chodník v ul. K Nádraží. - Vybudován nový chodník u ZŠ v Bezručově. - Chodník Purkyňova – akce odložena z finančních důvodů. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnější rizika / předpoklady |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: