| Opatření: 2.3.4. Optimalizace rozmístění kontejnerů separovaného odpadu |  |  |  | Časová priorita | 2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.3.4. Optimalizace rozmístění kontejnerů separovaného odpadu a nové logistické a prostorové řešení sběrného dvora |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Neupravený stav okolí kontejnerů separovaného odpadu je jedním z hlavních problémů města především podle názoru jeho obyvatel. K odstranění tohoto problému je třeba jednak optimalizovat systém svozu tříděného odpadu, a jednak rozmístění kontejnerů. Zvyšující se množství odpadů klade vyšší požadavky na fungování sběrného dvora z hlediska jeho kapacity a logistiky včetně technického a technologického zabezpečení provozuschopnosti. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované | Dosažené |  |  |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Upravený vzhled okolí kontejnerů - Moderní areál sběrného dvora vhodný pro shromažďování odpadů od občanů | - Změna hodnocení svozu odpadu obyvateli - Zvyšování podílu ukládání odpadů občany na sběrný dvůr |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Efektivní systém svozu tříděného odpadu - Zvýšení kapacity a zajištění technických podmínek provozu sběrného dvora - Zlepšení využitelnosti sběrného dvora občany | - Objem odvezeného odpadu - Snížení nákladů na dodatečný úklid stanovišť - Objem odpadů ukládaných na sběrný dvůr - Stupeň využití sběrného dvora občany |  | Statistika odpadů – porovnání produkce odpadů v r. 2003 a 2008: Separace – papír + 136% - plast + 128% - sklo + 91% Odpady ukládané na SD - nebezpečné odpady +103% - ostatní odpady +64% |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Realizace studie optimalizace rozmístění kontejnerů tříděného odpadu v souladu s rozmístěním obyvatel ve městě a lokálními dopravními podmínkami (případně rozmístění dalších kontejnerů) | - Nové prvky pro separovaný odpad |  | 2 nová separační stanoviště oproti roku 2008 18 nových kontejnerů na nápojové kartony oproti roku 2008 |  |  |
| - Řešení stanovišť pro separovaný odpad z estetických a hygienických hledisek | - Zpevněné asfaltové povrchy, zástěny pro ukrytí stanoviště a k zabránění šíření odpadů do okolí |  | 2008 – 9 zpevněných stanovišť 2009 – 5 nových zpevněných stanovišť |  |  |
| - Zajištění prováděcí dokumentace pro realizaci sběrného dvora | - Prováděcí dokumentace |  |  |  |  |
| - Realizace sběrného dvora | - Nový sběrný dvůr Říčany |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 327 714 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 8 000 000 | 7 000 000 |  |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Musil / Boxanová

Zdroje financování

Rozpočet města, OPŽP

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Program odpadového hospodářství je realizován z rozpočtu města - Rozšíření počtu stanovišť separovaného sběru odpadů - Rozšíření počtu kontejnerů na nápojové kartony - Zpevnění povrchu vybraných stanovišť separovaného sběru odpadu - Spuštění projektu odděleného sběru bioodpadů - Umístění sběrných boxů na textil (předání na charitativní účely) - Zajištění projektové dokumentace nového sběrného dvora a získání Rozhodnutí o umístění stavby - Podána žádost o dotaci na nový sběrný dvůr – OPŽP

Vnější rizika / předpoklady

- Neobdržení dotace

Poznámka: