| - Opatření: 1.1.2. Integrovaný systém parkovišť |  |  |  | Časová priorita |  | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.1.2. Integrovaný systém parkovišť |  |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |  |
| Cílem tohoto projektu je řešit celkovou kapacitu parkovacích ploch, jejich umístění v návaznosti na uzly veřejné dopravy, na silniční síť a pěší trasy. Je nutné řešit absenci záchytných parkovišť v docházkové vzdálenosti od centra, parkovací plochy na náměstí, které zatěžují přilehlé komunikace a dále neexistenci odstavného parkoviště v blízkosti železničního nádraží, v tomto případě se jedná o lokalitu Lihovar. Dále se počítá s vybudováním odstavného parkoviště v místě budoucí železniční zastávky Říčany-Thomayerova a v blízkosti fotbalového hřiště. |  |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |  |
| - Zlepšit životní prostředí města - Zlepšení obslužnosti obchodů v centru | - Snížení exhalátů - Snížení dopravní zátěže - Lokalizace a zvýšení obratu místních podnikatelů |  |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |  |
| - Zklidnit automobilovou dopravu v centrální části města - Vybudovat odstavná parkoviště - Umožnit snadný přestup na příměstskou hromadnou dopravu - Zlepšit podmínky pro parkování v okolí škol a rekreačních zón - Propojení městských a záchytných parkovišť | - Počet nových parkovacích ploch | Zlepšení parkování v oblasti mezi Mánesovou a Jiráskovou ul. |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |  |
| - Dopravní opatření (zákazy stání, vyhrazené parkování, řešení neoprávněného parkování) | - Nové prvky dopravního značení a další dopravní opatření |  |  |  |  |  |
| - Zvýšení počtu parkovacích míst při výstavbě ZŠ | - Nová parkovací místa |  |  |  |  |  |
| - Nová parkovací plocha ul. 17.Listopadu | - Nová parkovací místa |  |  |  |  |  |
| - Tlak na KÚ Středočeského kraje – P+R parkoviště u nádraží | - Nová parkovací místa |  |  |  |  |  |
| - Řešení parkování Smetanova ul. | - Dopravní opatření |  |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |  |
| - Výstavba parkovišť | - Plocha parkovišť a počet nových parkovacích míst |  | Nerealizována z finančních důvodů. |  |  |  |
| - Řešení parkování u Lázeňské louky. | - Nová parkovací místa |  |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

Musil / Šrůta

Zdroje financování

Rozpočet města a externí finanční zdroje

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Zvýšení kapacity parkoviště u nádraží na cca 110 vozidel odstraněním nepotřebného DZ - Sanace pozemku města o velikosti cca 800 v ul. 17. Listopadu, který je určen na zbudování parkoviště - Zpracována PD pro výstavbu parkovišť (Třebízského, u fotbal. hřiště, U Mostu) - Zlepšení parkování v oblasti mezi Mánesovou a Jiráskovou ul. - Probíhá jednání o případném zpoplatnění parkování v rámci vytipovaných lokalit na komerční bázi

Vnější rizika / Předpoklady

Poznámka: