# PROJEKTOVÉ   FIŠE

- Název projektu: ## ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ MIKROREGIONU KVALITNÍ PITNOU VODOU

- Předkladatel (nositel) projektu: ##### Sdružení obcí ekologický mikroregion Rokytná (obce Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany, Dolní Vilémovice, Horní Újezd, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Loukovice, Mikulovice, Myslibořice, Ostašov, Petrůvky, Příštpo, Slavičky, Šebkovice, Výčapy, Zárubice)

- Cíle projektu: Cílem projektu je zajistit co největšímu počtu obyvatel mikroregionu dodávku kvalitní pitné vody z veřejné vodovodní sítě. Kromě odstranění technických problémů ve vybudovaných vodovodních řadech je cílem dokončení výstavby veřejných vodovodů v obcích Jaroměřice nad Rokytnou, Výčapy, Příštpo.

- Popis projektu: Většina obcí mikroregionu je v současnosti napojena na skupinový či místní vodovod. Projekt se zaměřuje na vybudování veřejného vodovodu ve zbylých obcích mikroregionu a dostavbu vodovodních řadů do vybraných místních částí v Jaroměřicích nad Rokytnou a Výčapech. Ostatní investiční akce v rámci projektu mají charakter rekonstrukcí zastaralých vodovodních rozvodů. ### Investiční záměry: ### Jaroměřice nad Rokytnou – rozšíření vodovodu, - Příštpo – výstavba vodovodu, - Výčapy – rekonstrukce vodovodu, - Výčapy – výstavba vodovodu do místní části Štěpánovice

- Místo realizace projektu a jeho územní dopad: Místo realizace projektu – obce mikroregionu (zejména obce Jaroměřice nad Rokytnou, Příštpo, Výčapy) Územní dopady realizace projektu – - odstranění technických problémů při zajišťování zásobování vodou, - dodávka kvalitní pitné vody dle platných hygienických norem co největšímu počtu obyvatel mikroregionu, - bezproblémové napojení nových odběratelů na vodovodní rozvody

- Očekávané výstupy/výsledky projektu (konkrétní kvantitativní a kvalitativní výstupy/výsledky, kterých má být realizací projektu dosaženo): - výstavba nových úseků vodovodních rozvodů (km), - rekonstrukce technicky nevyhovujících úseků vodovodních rozvodů (km), - zlepšení kvality vody dodávané do sítě

- Partneři podporující projekt:

| - Předpokládané fáze projektu a plánované termíny jejich realizace: - město Jaroměřice nad Rokytnou – 2003, - obec Příštpo – 2001, - obec Výčapy – 2003 – 2005 |  |
| --- | --- |
| - Celkové očekávané náklady realizace projektu (odhad finanční náročnosti): 20 mil. Kč |  |
| - Zdroje financování projektu: Předpokládaná účast zdrojů státního rozpočtu: Předpokládaná účast zdrojů místních veřejných rozpočtů: Předpokládaná účast soukromých zdrojů: Předpokládaná účast zdrojů EU: | cca 60% (MZe, POV) cca 40% ??? |
| - Současný stav připravenosti projektu u investičních akcí: |  |
| Rozbor nákladů a výnosů/byznys plán: Soulad s územně plánovací dokumentací: různé stadium připravenosti Studie proveditelnosti: u jednotlivých subprojektů Posouzení vlivu na ŽP: Územní rozhodnutí: Stavební povolení: |  |
| - Vztah projektu k programovým dokumentům regionálního rozvoje: Strategie rozvoje mikroregionu : opatření 1.1 Program rozvoje kraje Vysočina: cíl 3.3 |  |
| - Vztah projektu k národním nebo EU programům (POV, SFŽP, SAPARD apod.): Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – POV Ministerstvo zemědělství ČR - Program podpory vodohospodářských investic v ČR, dotační titul : Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod SAPARD – opatření 2.1.b) |  |

| - Název projektu: ## REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ A ZLEPŠENÍ ČISTOTY VODY V POVODÍ ROKYTNÉ |  |
| --- | --- |
| - Předkladatel (nositel) projektu: ##### Sdružení obcí ekologický mikroregion Rokytná (obce Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany, Dolní Vilémovice, Horní Újezd, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Loukovice, Mikulovice, Myslibořice, Ostašov, Petrůvky, Příštpo, Slavičky, Šebkovice, Výčapy, Zárubice) |  |
| - Cíle projektu: Cílem projektu je revitalizace přirozené funkce vodních toků a vytvoření podmínek pro obnovu přírodního prostředí v bezprostředním okolí a údolní nivě vodního toku Rokytná, včetně přítoků (zejména Štěpánovického a Šebkovického potoka), především se jedná o návrat k přirozeným korytům vodních toků, meandrovým pruhům, mokřadům, výsadbu souvislé břehové vegetace. Cílem projektu je rovněž zlepšení kvality vody v Rokytné a jejích přítocích díky zvýšení množství odpovídajícím způsobem čištěných odpadních vod. Toho lze dosáhnout jednak výstavbou a prodlužováním kanalizačních sítí a jednak stavbami nových či rekonstrukcemi stávajících zařízení pro čištění odpadních vod. Vedle čistíren (dále ČOV) je možné uplatnit i alternativní způsoby čištění odpadních vod (zejména biologické). |  |
| - Popis projektu: Projekt je rozdělen do dvou základních částí: - revitalizace vodních toků Rokytná, Štěpánovický potok, Šebkovický potok - dobudování infrastruktury pro zvýšení množství čištěných odpadních vod ad a) Revitalizace vodních toků Rokytná, Štěpánovický potok, Šebkovický potok (v tomto případě se jedná o část horního toku řeky Rokytné spadající do katastrů obcí Kojetice, Šebkovice, Lesůňky, Bohušice, Jaroměřice nad Rokytnou, Příštpo, v případě Štěpánovického potoka se jedná o katastry obcí Výčapy, Jaroměřice nad Rokytnou, Mikulovice, Petrůvky a Ostašov a v případě Šebkovického potoka o katastry obcí Loukovice a Šebkovice) bude zahrnovat řadu dílčích akcí vedoucích k obnovení přírodního prostředí, přirozených funkcí a režimu výše zmíněných vodních toků. Konkrétní akce budou dále upřesněny před realizací projektu (vedle vlastní úpravy koryt se bude jednat také o obnovu niv a břehových porostů a vybudování rybníků – např. v katastrech Petrůvek, Loukovic). ad b) Dobudování infrastruktury pro zvýšení množství čištěných odpadních vod v sobě zahrnuje akce ve většině obcí mikroregionu: - Dolní Lažany - výstavba ČOV, - Jaroměřice nad Rokytnou - rekonstrukce kanalizační sítě a vybudování kanalizačního sběrače, - Kojetice - výstavba ČOV, - Kožichovice - výstavba ČOV a kanalizace, - Myslibořice - vybudování kořenové ČOV, - Ostašov - výstavba ČOV, - Petrůvky - výstavba ČOV, - Slavičky - výstavba ČOV a oddílné kanalizace, - Šebkovice - výstavba ČOV a kanalizace, - Výčapy - výstavba ČOV a kanalizace, - Výčapy, místní část Štěpánovice - výstavba ČOV a kanalizace, - Zárubice - rekonstrukce kanalizační sítě a výstavba ČOV |  |
| - Místo realizace projektu a jeho územní dopad: Místo realizace projektu – obce Bohušice, Dolní Lažany, Jaroměřice nad Rokytnou, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Mikulovice, Myslibořice, Ostašov, Petrůvky, Příštpo, Slavičky, Šebkovice, Výčapy, Zárubice Územní dopady realizace projektu: - obnova přirozeného prostředí v okolí vodních toků Rokytná a Štěpánovický potok, - zvýšení atraktivity a estetické hodnoty krajiny, - zvýšení množství zachycených odpadních vod, - zvýšení podílu odpovídajícím způsobem čištěných odpadních vod, - omezení negativních dopadů lidské činnosti na stav životního prostředí v mikroregionu |  |
| - Očekávané výstupy/výsledky projektu (konkrétní kvantitativní a kvalitativní výstupy/výsledky, kterých má být realizací projektu dosaženo): - revitalizované koryto vodních toků (km), - revitalizované údolní nivy (km2), - obnovená břehová vegetace, - vybudované a rekonstruované kanalizační systémy (km), - výstavba nových ČOV (počet), - intenzifikace stávajících ČOV (počet), - napojení nových kanalizačních řadů na stávající ČOV (km), - vybudování kořenových čističek, resp. biologických rybníků (počet), - počet ekvivalentních obyvatel nově napojených na ČOV |  |
| - Partneři podporující projekt: Povodí Moravy, s.p. |  |
| - Předpokládané fáze projektu a plánované termíny jejich realizace: Po etapách 2002 - 2008 |  |
| - Celkové očekávané náklady realizace projektu (odhad finanční náročnosti): Minimálně 230 mil. Kč |  |
| - Zdroje financování projektu: Předpokládaná účast zdrojů státního rozpočtu: Předpokládaná účast zdrojů místních veřejných rozpočtů: Předpokládaná účast soukromých zdrojů: Předpokládaná účast zdrojů EU: | cca 60% (MŽP, SFŽP, POV) cca 35% cca 5% (SAPARD) |

- Současný stav připravenosti projektu u investičních akcí:

Rozbor nákladů a výnosů/byznys plán: Soulad s územně plánovací dokumentací: Studie proveditelnosti: různé stadium připravenosti Posouzení vlivu na ŽP: u jednotlivých subprojektů Územní rozhodnutí: Stavební povolení:

- Vztah projektu k programovým dokumentům regionálního rozvoje: Strategie rozvoje mikroregionu : opatření 1.1, 1.2, 1.5 Program rozvoje kraje Vysočina: cíl 3.3, 4.1

- Vztah projektu k národním nebo EU programům (POV, SFŽP, SAPARD apod.): Ministerstvo životního prostředí ČR - Program revitalizace říčních systémů, Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, Státní fond životního prostředí – oblast Ochrana vod, program Rozšíření kanalizačních systémů, Státní fond životního prostředí – oblast Ochrana vod, program Střední zdroje, Ministerstvo zemědělství ČR – Program podpory vodohospodářských investic v ČR, dotační titul : Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – POV, OM ProFin, s.r.o. – program Čistá voda, SAPARD – opatření 2.1.b)

- Název projektu: ## DOBUDOVÁNÍ EXISTUJÍCÍ SÍTĚ CYKLOSTEZEK A SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V MIKROREGIONU

- Předkladatel (nositel) projektu: ##### Sdružení obcí ekologický mikroregion Rokytná (obce Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany, Dolní Vilémovice, Horní Újezd, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Loukovice, Mikulovice, Myslibořice, Ostašov, Petrůvky, Příštpo, Slavičky, Šebkovice, Výčapy, Zárubice)

- Cíle projektu: Cílem projektu je dokončit budování sítě silničních a terénních cyklotras. Dispozice terénu je na Jaroměřicku pro rozvoj cykloturistických aktivit zvláště vhodná. Smyslem projektu je snaha tohoto potenciálu využít a zatraktivnit území mikroregionu. Kromě toho je cílem projektu také zlepšit předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu cestou zvýšení pestrosti příležitostí pro trávení volného času (výstavba sportovišť a kulturních areálů). Obecně lze cíl projektu popsat jako snahu o zvýšení atraktivity území mikroregionu pro potenciální návštěvníky, což by mělo povzbudit jeho ekonomický rozvoj.

- Popis projektu: V minulém období byla na území mikroregionu navržena a vyznačena síť cyklistických tras (dálkové trasy Jeseník – Znojmo a Jihlava – Český Těšín, značené trasy č. 5103, 5105, 5107 a 5110). Záměrem mikroregionu je existující síť doplnit dalšími značenými úseky a zvýšit tak přitažlivost svého území pro cykloturisty. Kromě toho bude potřeba upravit odpočinkové body, instalovat informační ukazatele a panely, které by ve vhodných lokalitách seznamovaly návštěvníky s přírodními, kulturními, historickými, technickými, sociálními a jinými zajímavostmi. Druhá část projektu zahrnuje takové akce jako např. výstavbu a budování výletišť, sportovních a kulturních areálů, rozhleden, rekonstrukce koupališť apod. Do projektu jsou zařazeny následující známé akce – - budování doplňující sítě cyklotras – značení, instalace příslušné infrastruktury (odpočinkové body, informační ukazatele, panely apod.), - výstavba kulturního centra Sádek, - výstavba jezdeckého areálu v Loukovicích, - výstavba rozhledny na vrcholu Brdy u Loukovic, - výstavba a rekonstrukce hřišť, tenisových a volejbalových kurtů, sportovních hal apod. v obcích Blatnice, Bohušice, Dolní Vilémovice, Lipník, Myslibořice, Šebkovice, Výčapy, - výstavba víceúčelového hřiště v Dolních Lažanech (mini kopaná, volejbal, basketbal, kluziště, dětské hřiště) pro zlepšení sportovního vyžití mládeže, - rekonstrukce bývalých škol na kulturní centrum v Jaroměřicích nad Rokytnou a rekonstrukce kulturního zařízení v Zárubicích, - výstavba a rekonstrukce koupališť v obcích Blatnice, Jaroměřice nad Rokytnou, Mikulovice, Šebkovice, Výčapy

- Místo realizace projektu a jeho územní dopad: Místo realizace projektu – obce mikroregionu (obce Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany, Dolní Vilémovice, Horní Újezd, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Loukovice, Mikulovice, Myslibořice, Ostašov, Petrůvky, Příštpo, Slavičky, Šebkovice, Výčapy, Zárubice) Územní dopady realizace projektu – - zatraktivnění území mikroregionu pro aktivity cestovního ruchu, - zvýšení počtu potenciálních turistických cílů, - snazší zpřístupnění atraktivních lokalit pro cykloturisty, - přilákání většího množství návštěvníků, - vytvoření prostředí pro využití ekonomických efektů spojených s rozvojem cestovního ruchu (zvýšení příjmů drobných a středních podnikatelů z rostoucího cestovního ruchu), - pořádání různých společenských akcí (plesy, koncerty, taneční zábavy, …) ve vybudovaných kulturních areálech vytvoří možnosti pro trávení volného času i mimo letní sezónu, - zlepšení sportovního vyžití mládeže

- Očekávané výstupy/výsledky projektu (konkrétní kvantitativní a kvalitativní výstupy/výsledky, kterých má být realizací projektu dosaženo): - nově vyznačené úseky cyklotras v kilometrech, - počet nově zpřístupněných atraktivních lokalit mikroregionu, - počet vybudovaných odpočinkových bodů, - vybudovaný informační systém na území mikroregionu týkající se přírodních, kulturních, historických, technických, sociálních a jiných zajímavostí, - počet vybudovaných a rekonstruovaných kulturních areálů, - počet vybudovaných a rekonstruovaných sportovišť, - nově vybudovaná rozhledna na vrchu Brdy u Loukovic, - počet rekonstruovaných koupališť

- Partneři podporující projekt: Podnikatelské subjekty (GEONET CZ, s.r.o., provozovatelé koupališť, hřišť apod.)

- Předpokládané fáze projektu a plánované termíny jejich realizace: Realizace se předpokládá v průběhu celého období 2002 až 2006.

| - Celkové očekávané náklady realizace projektu (odhad finanční náročnosti): Minimálně 5 – 10 mil. Kč |  |
| --- | --- |
| - Zdroje financování projektu: Předpokládaná účast zdrojů státního rozpočtu: Předpokládaná účast zdrojů místních veřejných rozpočtů: Předpokládaná účast soukromých zdrojů: Předpokládaná účast zdrojů EU: | cca 30% (POV) cca 35% cca 20% cca 15% (SAPARD) |

| - Současný stav připravenosti projektu u investičních akcí: |  |
| --- | --- |
| Rozbor nákladů a výnosů/byznys plán: Soulad s územně plánovací dokumentací: Studie proveditelnosti: Posouzení vlivu na ŽP: Územní rozhodnutí: Stavební povolení: |  |
| - Vztah projektu k programovým dokumentům regionálního rozvoje: Strategie rozvoje mikroregionu : opatření 3.1, 3.2 a 5.3, Program rozvoje kraje Vysočina : cíl 1.4 a 2.4 |  |
| - Vztah projektu k národním nebo EU programům (POV, SFŽP, SAPARD apod.): ### Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – POV SAPARD – opatření 2.1.a), opatření 2.1.b), opatření 2.2 |  |

- Název projektu: ## OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

- Předkladatel (nositel) projektu: ##### Sdružení obcí ekologický mikroregion Rokytná (obce Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany, Dolní Vilémovice, Horní Újezd, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Loukovice, Mikulovice, Myslibořice, Ostašov, Petrůvky, Příštpo, Slavičky, Šebkovice, Výčapy, Zárubice)

- Cíle projektu: Cílem projektu je rekonstrukce místních komunikací a ostatních dopravních zařízení důležitých pro život v obcích mikroregionu. Dojde k optimalizaci jejich technického stavu, čímž se zlepší dopravní dostupnost řady lokalit a také napojení vlastních obcí na nadřazenou silniční síť. To je důležité zejména z hlediska zkvalitnění podnikatelského prostředí a zefektivnění mobility pracovních sil.

- Popis projektu: Skupinový projekt se skládá z řady akcí. Kromě rekonstrukce místních komunikací v obcích mikroregionu k nim patří i rekonstrukce spojnic mezi jednotlivými obcemi a také několik akcí na silnicích třetí (respektive i druhé) třídy. Zařadit sem lze i opravy a budování chodníků, obnovu dopravního značení a výstavbu či rekonstrukce autobusových zastávek. Zejména sem patří – - opravy a rekonstrukce místních komunikací v obcích Bohušice, Dolní Vilémovice, Horní Újezd, Klučov, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Loukovice, Mikulovice, Ostašov, Příštpo, Slavička, Šebkovice, Výčapy a Zárubice, - oprava a rekonstrukce polních cest v katastru obce Šebkovice, - rekonstrukce spojnice obcí Dolní Vilémovice – Valeč, - obnova a rekonstrukce dopravního značení v obcích Klučov, Příštpo a Slavičky, - výstavba či rekonstrukce autobusových zastávek v obcích Blatnice, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Kojetice, Kožichovice, Ostašov, Mikulovice, Petrůvky (včetně zastávky „Petrůvky, rozc. 1,0“), Příštpo, Slavičky, Výčapy a Zárubice, - oprava nebo budování chodníků v obcích Bohušice, Dolní Lažany, Kojetice, Myslibořice, Šebkovice a Výčapy

- Místo realizace projektu a jeho územní dopad: Místo realizace projektu – obce mikroregionu (obce Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany, Dolní Vilémovice, Horní Újezd, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Loukovice, Mikulovice, Myslibořice, Ostašov, Petrůvky, Příštpo, Slavičky, Šebkovice, Výčapy, Zárubice) Územní dopady realizace projektu – kromě přímých efektů nápravy dopravních závad mohou tyto akce přispět ke zlepšení vzhledu obcí a obecně též k rozvoji podnikatelského prostředí a zefektivnění mobility pracovních sil. Zlepšení dopravní dostupnosti území mikroregionu může být vnímáno také jako pozitivní stimul pro rozvoj cestovního ruchu.

- Očekávané výstupy/výsledky projektu (konkrétní kvantitativní a kvalitativní výstupy/výsledky, kterých má být realizací projektu dosaženo): - délka rekonstruovaných úseků místních komunikací v kilometrech, - délka rekonstruovaných úseků polních cest a účelových komunikací v katastrech obcí v kilometrech, - obnovené a rekonstruované dopravní značení, - počet nově postavených a rekonstruovaných autobusových zastávek, - délka opravených a nově vybudovaných chodníků v metrech

- Partneři podporující projekt: Vlastníci účelových komunikací, správci pozemních komunikací, Policie ČR, autobusoví dopravci

- Předpokládané fáze projektu a plánované termíny jejich realizace: Realizace se předpokládá v průběhu celého období 2002 až 2006

| - Celkové očekávané náklady realizace projektu (odhad finanční náročnosti): #### Minimálně 20 – 25 mil. Kč |  |
| --- | --- |
| - Zdroje financování projektu: Předpokládaná účast zdrojů státního rozpočtu: Předpokládaná účast zdrojů místních veřejných rozpočtů: Předpokládaná účast soukromých zdrojů: Předpokládaná účast zdrojů EU: | cca 30% (POV, SFDI) cca 70% cca 10% (SAPARD) |
| - Současný stav připravenosti projektu u investičních akcí: |  |
| Rozbor nákladů a výnosů/byznys plán: Soulad s územně plánovací dokumentací: Studie proveditelnosti: Posouzení vlivu na ŽP: Územní rozhodnutí: Stavební povolení: |  |
| - Vztah projektu k programovým dokumentům regionálního rozvoje: Strategie rozvoje mikroregionu : opatření 4.1 a 4.2, Program rozvoje kraje Vysočina : cíl 3.1 |  |
| - Vztah projektu k národním nebo EU programům (POV, SFŽP, SAPARD apod.): ### Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – POV Státní fond dopravní infrastruktury – akce na komunikacích I., II. a III. třídy včetně průjezdních úseků jednotlivými obcemi SAPARD – opatření 2.1.a), opatření 2.1.b) |  |

- Název projektu: ## POŘÍZENÍ SKLIZŇOVÉ TECHNIKY

- Předkladatel (nositel) projektu: ##### Sdružení zemědělců ekologického mikroregionu Rokytná (obce Dolní Lažany, Horní Újezd, Lesůňky, Loukovice, Šebkovice, Výčapy)

- Cíle projektu: Cílem projektu je pořídit pro místní zemědělské podnikatelské subjekty kvalitní sklizňovou techniku (kombajny). Tím by se mělo dojít ke zvýšení kvality produkce a zlepšení pracovních podmínek. Tím, že bude stroj pořízen Sdružením zemědělců ekologického mikroregionu Rokytná, bude zaručeno efektivnější využití drahého, jednoúčelového a sezónního stroje.

- Popis projektu: Zemědělci, kteří jsou členy Sdružení zemědělců ekologického mikroregionu Rokytná (dále Sdružení), vlastní staré, novým technologiím a nárokům na kvalitu nevyhovující sklizňové stroje, které nevyhovují ani základním požadavkům kladeným na pracovní prostředí obsluhy strojů. Pořízení nového sklizňového stroje (kombajnu) každým z nich je přitom ekonomicky nerentabilní a za současné hospodářské situace jednolivých hospodářství v podstatě i nemožné. Proto se rozhodli vyřešit tento problém vytvořením Sdružení, které by sdružilo finanční prostředky nutné na nákup techniky, kterou budou společně využívat (v případě volné kapacity a zájmu bude služba nabídnuta i nečlenům Sdružení). Projekt předpokládá nákup minimálně jednoho kombajnu (s denním výkonem nad 20 ha), optimální by však bylo pořízení dvou kombajnů o rozdílném výkonu - jeden nad 20 ha denně, druhý do 20 ha denně (pro zajíždění na menší plochy). Projekt předpokládá také vypracování stanov Sdružení a pravidel používání zakoupených strojů a financování a zajištění pracovní síly – obsluhy kombajnu. (Projekt předpokládá výměru sdružených zemědělců cca 600 ha a financování z vlastních zdrojů v rozsahu 2000 - 3000 Kč na ha na počáteční pořízení).

- Místo realizace projektu a jeho územní dopad: Místo realizace projektu – obce, v nichž působí Sdružení zemědělců ekologického mikroregionu Rokytná (obce Dolní Lažany, Horní Újezd, Lesůňky, Loukovice, Šebkovice, Výčapy) Územní dopady realizace projektu – kromě přímých efektů zlepšení kvality zemědělské produkce a pracovního prostředí obsluhy stroje přispěje projekt i ke zlepšení pozice zemědělských subjektů na hospodářské základně mikroregionu. To je zvláště cenné, uvědomíme-li si, že převážná část mikroregionu se vyznačuje příznivými podmínkami pro rozvoj intenzívní zemědělské výroby. Opominout nelze ani skutečnost, že v důsledku nákupu nových sklizňových strojů bude možné zavést nové technologie šetrnější k půdě a celému životnímu prostředí mikroregionu.

- Očekávané výstupy/výsledky projektu (konkrétní kvantitativní a kvalitativní výstupy/výsledky, kterých má být realizací projektu dosaženo) : - nákup jednoho (denní výkon nad 20 ha sklizené plochy), respektive dvou kombajnů (denní výkon nad 20 ha a do 20 ha) (počet nově pořízených kombajnů), - zkvalitnění sklízené produkce (lze kvalitativně vyhodnotit - sklizeň v optimálním termínu, sklizeň nepoškozeného a nekontaminovaného zrna apod.), - snížení sklizňových ztrát, zvýšení efektivnosti zemědělské výroby (kvantitativní vyhodnocení), - zavedení nových technologií šetrnějších k půdě a k životnímu prostředí, lepší výsledky v následujících letech, - odstranění nepotřebných starých kombajnů jako ekologické zátěže (počet kusů), - sezónní pracovní místo pro obsluhu nových strojů (počet nově vytvořených sezónních pracovních míst)

- Partneři podporující projekt: Sdružení zemědělců ekologického mikroregionu Rokytná, Sdružení obcí ekologický mikroregion Rokytná, výkupní a zpracovatelské organizace

- Předpokládané fáze projektu a plánované termíny jejich realizace: - Ustanovení Sdružení zemědělců ekologického mikroregionu Rokytná, vypracování stanov a pravidel spolupráce - Vyřízení úvěru – financování, zpracování projektu - Nákup strojů a zahájení činnosti

| - Celkové očekávané náklady realizace projektu (odhad finanční náročnosti): #### Varianta 1 – nákup jednoho sklizňového stroje – 4 mil. Kč Varianta 2 - nákup dvou sklizňových strojů – 7 mil. Kč |  |
| --- | --- |
| - Zdroje financování projektu: Předpokládaná účast zdrojů státního rozpočtu: Předpokládaná účast zdrojů místních veřejných rozpočtů: Předpokládaná účast soukromých zdrojů: Předpokládaná účast zdrojů EU: |  |
| - Současný stav připravenosti projektu u investičních akcí: |  |
| Rozbor nákladů a výnosů/byznys plán: Soulad s územně plánovací dokumentací: Studie proveditelnosti: Posouzení vlivu na ŽP: Územní rozhodnutí: Stavební povolení: |  |

- Vztah projektu k programovým dokumentům regionálního rozvoje: Strategie rozvoje mikroregionu : opatření 4.3, Program rozvoje kraje Vysočina : cíl 1.3

- Vztah projektu k národním nebo EU programům (POV, SFŽP, SAPARD apod.): SAPARD – nákup sklizňové techniky nelze z programu SAPARD financovat