INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR

Implementační plán hlavního cíle č. 2 - IKČR

[Datum]

Úřad vlády ČR

[Adresa společnosti]

Digitálně přívětivá legislativa

Datum poslední změny dokumentu: 29. 5. 2020

Verze dokumentu: 1.1

Poznámka k verzi:

_________________________

# Obsah

Obsah	1

1	Základní informace	2

1.1	Rekapitulace cílů	2

1.2	Klasifikace záměrů A, B a C	4

1.3	Shrnutí problematiky, celkové přínosy	4

1.4	Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce	5

1.5	Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů	6

1.6	Výsledky za rok 2019 - stav záměrů v realizaci	7

1.7	Prioritní záměry pro období 2020-2021	8

2	Sestava plánovaných záměrů dle data ukončení realizace (klasifikace B, C)	8

3	Plánované náklady a pracnosti záměrů (klasifikace B, C)	11

4	Přehled pokrytí cílů - plánované záměry (klasifikace B, C)	13

5	Kontaktní osoby - plánované záměry (klasifikace B, C)	15

6	Popisy záměrů (klasifikace A, B, C)	17

# Základní informace

## Rekapitulace cílů

Cíl a popis

IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy

Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy v souladu se Zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Návrhy právních předpisů budou hodnoceny z hlediska digitálních dopadů (Digitální RIA - DIA). Odborným garantem posouzení z hlediska DIA bude pracovním výborem RVIS pro DPL. Povinnost získání stanoviska RVIS bude řízena dle Plánu legislativních prací vlády. Touto cestou zajistit v legislativě dodržování všech základních zásad (architektonických principů eGovernmentu), zejména principů “data only once” a „digital by default“ pro všechny nově zaváděné i existující veřejné služby, zajišťované v podobě digitální služby. (Digitální a fyzická forma služby musí být rovnoprávná), více v kapitole 5. Přitom zajistit koordinaci legislativy v rámci celého životního cyklu zákonných předpisů včetně zpětného vyhodnocení dopadů dotčeného právního předpisu v rámci ex post RIA.

IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa

Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa, včetně napojení vytvořených informačních systémů na jiné ISVS, na portály úředníků, na portál veřejné správy (portál občana), centrální call-centrum a rozhraní k systémům třetích stran. Následný rozvoj řešení pro tvorbu a publikaci právních předpisů územních samosprávných celků a pro propojování judikatury a dalších dokumentů významných pro výklad práva s texty právních předpisů v e-Sbírce.

IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a příprava návrhů služeb

Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a případně též dalších právních předpisů nebo návrhy opatření nelegislativní povahy, které by umožňovaly poskytování a zpřístupnění digitálních transakčních služeb klientům a úředníkům ve shodě s cíli a principy této koncepce a NAP, a tím umožnily naplnění vize IKČR spočívající v užívání těchto služeb pro nejčastější životní události.

IKČR 2.05 Posílení práv občanů a firem na digitální služby

Posílení práv občanů a firem na digitální služby, včetně potřebné úpravy stávajících zákonů upravujících oblast eGovernmentu a dalších souvisejících zákonů omezujících využití nástrojů eGovernmentu pro poskytování služeb veřejné správy včetně posílení práva občanů a firem na digitální služby.

IKČR 2.06 Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu

Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu tak, aby podporovaly uskutečnění cílů této koncepce. A to zejména zákonů č. 365/2000 Sb., 111/2009 Sb., 106/1999 Sb., 300/2008 Sb., 250/2017 Sb. a vyhlášek č. 53/2007 Sb., 528/2006 Sb., 529/2006 Sb., 442/2006 Sb. a dalších zákonů a vyhlášek, spojených s elektronizací a digitalizací veřejné správy.

IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty

Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty. Pro rozvoj digitálních služeb a růst produktivity hospodářství ČR je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, PVS (Portál občana), datové schránky, základní registry a další) mohly být využívány zejména silně regulovanými podnikatelskými odvětvími (bankovnictví a pojišťovnictví, energetika, telekomunikace a vodárenství atd.), tak i dalšími soukromoprávními subjekty.

IKČR 2.08 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách, aby umožnily řízení životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a s NAP

Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách a tak, aby umožnily řízení životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a s NAP. Je nezbytné například při zadání VZ předem stanovit optimální dobu provozu ISVS z hlediska jeho implementace, rutinního provozu a dlouhodobé udržitelnosti, aby nedocházelo po krátké době (např. 4 roky) k překotným změnám přinášejícím zvýšení rizika implementace a migrace do nového řešení, které bude funkčně srovnatelné s řešením existujícím.

IKČR 2.09 Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu

Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu, zejména zákona o archivnictví a spisové službě, zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace a zákona o BIM, a dalších. Tento cíl navazuje na schválení zákona o právu na digitální službu (cíl 2.5) a doplňuje cíl 2.6 o projekty vzniku, resp. „digitalizace“ předpisů, které se spolu s výše ve 2.6 uvedenými stanou dalšími zákonnými pilíři eGovernmentu. Jednotlivé zákony budou představovat záměry/projekty tohoto dlouhodobě platného dílčího cíle.

## Klasifikace záměrů A, B a C

A. Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je „v běhu“, má zajištěné financování (např. projekty již schválené OHA). V rámci metodiky to odpovídá stavu „závazku“, popř. dalších stavů. Záměry „A“ jsou uvedeny v příloze implementačních plánů.

B. Záměr je definovaný gesčním úřadem, tj. má prioritu a podporu v gesčním úřadu, ale nemá finanční nebo personální krytí. Tyto záměry tvoří těžiště implementačního plánu.

C. Potřebný záměr, existuje koncept záměru (tj. prakticky všechna políčka jsou vyplněná), ale není dojednána podpora gestora gesční úřad, ani zdroje (typicky průřezové záměry, multirezortní a sdílené).

V katalogu záměrů se nachází ještě další záměry ve stavu „D“, tj. náměty na záměr. Tyto náměty vznikly z různých inspirací, například z potřeby pomoci úřadů dostát požadavkům architektonickým principů a zásad řízení ICT ze schválené Informační koncepce. Mnohé náměty mohou být ještě nedostatečně popsané, duplicitní nebo příliš detailní, proto je pro jejich převod do stavu „C“ při příštím implementačním plánování nutná jejich konsolidace.

## Shrnutí problematiky, celkové přínosy

Mezi jednoznačné přínosy v oblasti legislativy lze zařadit schválení tří zákonů, které zásadním způsobem urychlí poskytování digitálních služeb koncovým klientům veřejné správy a těmi jsou zejména občané a podnikatelé.

Prvním zákonem, který byl Parlamentem schválen je zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, který zcela převratným způsobem mění paradigma dosavadních legislativních aktů v oblasti eGovernmentu. Zákon totiž přiznává občanům výslovně některá práva, která bude moci uplatňovat občan a podnikatel vůči veřejné správě v okamžicích, kdy bude chtít být veřejnou správou obsloužen pouze prostřednictvím on-line digitální služby. K naplnění takových práv klientů veřejné správy zákon předpokládá vytvoření Katalogu služeb veřejné správy, který bude obsahovat informace o všech službách veřejné správy, které jsou podle zákonů poskytovány, a to v členění po jednotlivých úkonech v konkrétních službách v agendě příslušného orgánu veřejné moci. V tomto přehledu budou uvedeny úkony tak, jak jsou nyní poskytovány s tím, že do 4 let ode dne publikace katalogu budou muset být všechny doposud digitálně neposkytované služby veřejné správy poskytovány i digitálně. K postupnému provedení digitalizace digitálních úkonů v jednotlivých službách v agendě vydá vláda usnesení s uvedením termínů, kdy a za jakých podmínek budou služby v průběhu
4 let digitalizovány.

Mezi nejvýznamnější práva na digitální služby, která zákon přináší, je možné uvést zejména právo na poskytnutí údajů státu jen jednou, protože 
ze zákona mají orgány veřejné moci povinnost údaje mezi agendami sdílet v rámci propojeného datového fondu anebo je musí povinně sdílet, pokud jim zákon takovou možnost nedává, se souhlasem klienta veřejné správy. Dalšími právy jsou právo na notifikace, které dává klientovi právo na zasílání informací o končících lhůtách nebo platnosti dokladů, a to prostřednictvím SMS, e-mailem nebo do datové schránky, což jsou kontaktní údaje, které má právo klient zaznamenat do registru obyvatel.  Dále je to právo na prokázání skutečnosti odkazem na údaje v Propojeném datovém fondu, právo na elektronickou identifikaci a autentizaci, právo na informace vedené v informačních systémech veřejné správy o klientovi a jeho právech a povinnostech, právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu ověřením elektronické identity a také právo na osvědčení digitálního úkonu.

Druhým schváleným zákonem ve sledovaném období je zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákony o zeměměřičství a stavební zákon. Tyto novely zákonů přinášejí vznik dlouho očekávané bezešvé digitální technické mapy pro celé území ČR, a to jako kompozitní službu Digitální mapu veřejné správy provozovanou ČÚZK a 14 krajských digitálních technických map. Klienti veřejné správy budou moci prostřednictvím jednoho rozhraní DMVS pořizovat data do DTM krajů a zároveň je skrze toto rozhraní využívat. Editorem dat do DTM budou kraje, jako správci DTM krajů, a to pro údaje
o povrchové situaci (polohopisu a výškopisu) a vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury o svých sítích. DTM bude přístupná pro každého ve veřejné části a pro vybrané uživatele (oprávněné osoby) v neveřejné části. Existence DMVS, resp. DTM výrazným způsobem urychlí vyjadřování vlastníků a správců sítí v rámci stavebního řízení a stane se základem pro další geografické informační systémy a také informační systém digitálních modelů staveb a modelů vystavěného prostředí.

Třetím schváleným zákonem je zákon č. 48/2020, kterým se mění zákon o bankách a související zákony, který zavádí do právního řádu institut bankovní identity, resp. bankovního identitního prostředku, který bude moci být využíván k ověření identity na dálku pro přístup k digitálním službám státu a územních samospráv a zároveň k digitálním službám komerčním subjektů. Prakticky bude celá služba bankovní identity fungovat tak, že po přihlášení do Portálu občana nebo jiného informačního systému státu, obce a kraje, bude klient přesměrován k ověření identity u své banky, která vydala jeho identitní prostředek, a po ověření identity bude opět přesměrován zpět k poskytovateli digitální služby (maximální využití přístupových údajů/prostředků do internetového bankovnictví). Zpřístupněním služby bankovní identity se bude moci jednoduchým způsobem přihlásit ke službám státu a územních samospráv cca 5 mil klientů, což by zásadním způsobem urychlilo využívání digitálních služeb veřejné správy.

## Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce

| Klasifikace (stav) - Gestor | Počet | Výdaje 2021 [mil. Kč] | Výdaje 2022 [mil. Kč] | Výdaje v dalších letech [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 11 | 0,00 | 0,00 | 726,65 |
| Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky | 1 |  |  | 0,00 |
| Ministerstvo vnitra | 7 |  |  | 725,40 |
| Ministerstvo financí | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 2 |  |  | 1,25 |
| B | 11 | 57,70 | 45,50 | 95,50 |
| Český báňský úřad | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Český statistický úřad | 1 | 0,20 |  | 0,00 |
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 1 | 0,50 |  | 0,00 |
| Ministerstvo vnitra | 2 | 12,00 | 5,00 | 95,50 |
| Ministerstvo životního prostředí | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo spravedlnosti | 1 |  |  | 0,00 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Ministerstvo kultury | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 1 | 0,50 |  | 0,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 1 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 33 | 0,50 | 0,00 | 94,88 |
| ICT unie | 1 |  |  | 0,00 |
| Úřad vlády ČR | 4 |  |  | 0,00 |
| Ministerstvo vnitra | 26 | 0,50 |  | 94,88 |
| Ministerstvo financí | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkový součet | 55 | 58,20 | 45,50 | 917,03 |

## Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů

| Klasifikace (stav) - Dílčí cíl | Výdaje 2021 [mil. Kč] | Výdaje 2022 [mil. Kč] | Výdaje v dalších letech [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,00 | 0,00 | 726,65 |
| IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa. |  |  | 673,80 |
| IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKČR 2.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace |  |  | 1,60 |
| IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů. |  |  | 50,00 |
| IKČR 2.05 Posílení práv občanů a firem na digitální služby. |  |  | 0,00 |
| IKČR 2.08 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách |  |  | 1,25 |
| B | 57,70 | 45,50 | 95,50 |
| IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa. | 12,00 | 5,00 | 95,50 |
| IKČR 2.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace | 41,70 | 40,50 | 0,00 |
| IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů. | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,50 | 0,00 | 94,88 |
| IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy. |  |  | 11,75 |
| IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa. |  |  | 72,78 |
| IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty. |  |  | 0,50 |
| IKČR 2.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace | 0,50 | 0,00 | 0,65 |
| IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů. |  |  | 7,00 |
| IKČR 2.05 Posílení práv občanů a firem na digitální služby. |  |  | 2,20 |
| Celkový součet | 58,20 | 45,50 | 917,03 |

## Výsledky za rok 2019 - stav záměrů v realizaci

| Gesční úřad - záměr | Hotovo % | Výdaje 2021 [mil. Kč] | Výdaje 2022 [mil. Kč] | Výdaje v dalších letech [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Český úřad zeměměřičský a katastrální |  | 0,50 |  | 0,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr | 5 | 0,50 |  | 0,00 |
| Ministerstvo spravedlnosti |  |  |  | 0,00 |
| Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci | 10 |  |  | 0,00 |
| Ministerstvo vnitra |  |  |  | 723,60 |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) | 75 |  |  | 672,80 |
| Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti | 100 |  |  | 0,00 |
| Právní ukotvení přehledu služeb veřejné správy | 70 |  |  | 50,00 |
| Tvorba návrhu právních předpisů souvisejících s právní úpravou rozšiřující a posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby); nevztahuje se na digitální služby definované v ZoKB | 100 |  |  | 0,80 |
| Vyhodnocení potřebnosti a připadná právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC | 50 |  |  | 0,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. | 50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky |  |  |  | 0,00 |
| Zákon o právu na digitální služby – schválení | 100 |  |  | 0,00 |
| Celkový součet |  | 4,50 | 0,00 | 723,60 |

## Prioritní záměry pro období 2020-2021

Pro období 2020-2021 je maximální prioritou harmonizace jednotlivých agendových zákonů a vyhlášek se zněním Zákona č. 12/2020 o právu na digitální služby. Stěžejní výzvou je pak příprava a přijetí Zákona o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.

# Sestava plánovaných záměrů dle data ukončení realizace (klasifikace B, C)

| Rok konce realizace - Měsíc - Název záměru | Počet | Hotovo % | Výdaje 2021 [mil. Kč] | Výdaje 2022 [mil. Kč] | Výdaje v dalších letech [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3 |  |  |  | 0,00 |
| 12 | 3 |  |  |  | 0,00 |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy | 1 |  |  |  | 0,00 |
| 2021 | 10 |  | 5,70 | 0,50 | 0,70 |
| 1 | 1 |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. | 1 | 50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9 |  | 1,70 | 0,50 | 0,70 |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | 1 |  |  |  | 0,50 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0,20 |  | 0,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci - mandatorní záměr | 1 | 5 | 0,50 |  | 0,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0,50 |  | 0,00 |
| Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů | 1 |  |  |  | 0,20 |
| 2022 | 25 |  | 40,50 | 40,00 | 94,18 |
| 12 | 25 |  | 40,50 | 40,00 | 94,18 |
| Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci | 1 | 10 |  |  | 0,00 |
| Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | 1 |  |  |  | 2,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Rok konce realizace - Měsíc - Název záměru | Počet | Hotovo % | Výdaje 2021 [mil. Kč] | Výdaje 2022 [mil. Kč] | Výdaje v dalších letech [mil. Kč] |
| Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | 1 |  |  |  | 2,00 |
| Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi | 1 |  |  |  | 0,50 |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | 1 |  |  |  | 0,75 |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | 1 |  |  |  | 2,00 |
| Obecná osvěta DPL pro veřejnost | 1 |  |  |  | 1,00 |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | 1 |  |  |  | 2,00 |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | 1 |  |  |  | 1,50 |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | 1 |  |  |  | 1,50 |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | 1 |  |  |  | 0,65 |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | 1 |  | 0,50 |  | 0,00 |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | 1 |  |  |  | 5,00 |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem | 1 |  |  |  | 0,00 |
| Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL | 1 |  |  |  | 67,28 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | 1 |  |  |  | 1,00 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | 1 |  |  |  | 2,00 |
| 2023 | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 |  | 12,00 | 5,00 | 95,50 |
| 7 | 1 |  | 12,00 | 5,00 | 95,50 |
| Rok konce realizace - Měsíc - Název záměru | Počet | Hotovo % | Výdaje 2021 [mil. Kč] | Výdaje 2022 [mil. Kč] | Výdaje v dalších letech [mil. Kč] |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou | 1 |  | 12,00 | 5,00 | 95,50 |
| Celkový součet | 30 | 65 | 58,20 | 45,50 | 185,38 |

# Plánované náklady a pracnosti záměrů (klasifikace B, C)

| Název záměru | Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč] | Výdaje na realizaci 2021 [mil. Kč] | Odhad pracnosti realizace (dny) | Externí výdaje na udržitelnost [mil. Kč] | Pracnost udržitelnosti (dny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci |  |  |  |  |  |
| Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | 2,00 |  | 400,00 |  | 8 000,00 |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli |  |  | 40,00 |  |  |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | 0,50 |  | 40,00 |  |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 640,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 200,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci | 0,20 | 0,20 | 100,00 |  | 48,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr | 0,50 | 0,50 | 200,00 |  | 200,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci |  |  |  |  |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci | 1,00 | 0,50 | 240,00 |  | 160,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci | 0,50 | 0,50 | 200,00 |  | 200,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci | 80,00 | 40,00 | 2 000,00 | 40,00 | 2 400,00 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu ŽP | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu |  |  |  |  | 8 000,00 |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | 2,00 |  | 400,00 |  |  |
| Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi | 0,50 |  |  |  |  |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | 0,75 |  | 50,00 |  | 200,00 |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady |  |  | 120,00 | 0,00 | 380,00 |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | 2,00 |  | 100,00 |  | 200,00 |
| Obecná osvěta DPL pro veřejnost | 1,00 |  |  |  | 400,00 |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli |  |  | 40,00 |  |  |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | 2,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL |  |  |  |  |  |
| Název záměru | Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč] | Výdaje na realizaci 2021 [mil. Kč] | Odhad pracnosti realizace (dny) | Externí výdaje na udržitelnost [mil. Kč] | Pracnost udržitelnosti (dny) |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | 1,50 |  | 120,00 |  | 400,00 |
| Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů | 0,20 |  | 200,00 |  |  |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění |  |  | 40,00 |  | 200,00 |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu |  |  |  |  |  |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy |  |  | 50,00 |  |  |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | 1,50 |  | 80,00 |  | 400,00 |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | 0,65 |  | 40,00 |  |  |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | 0,50 | 0,50 | 80,00 |  |  |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | 5,00 |  | 200,00 |  | 1 600,00 |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL |  |  | 200,00 |  | 800,00 |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou | 112,50 | 12,00 | 6 000,00 | 40,00 | 6 000,00 |
| Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem | 0,00 |  |  |  |  |
| Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL | 67,28 |  |  |  |  |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. | 0,00 | 4,00 | 600,00 |  |  |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | 1,00 |  | 70,00 |  | 200,00 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | 2,00 |  | 60,00 |  | 400,00 |
| Celkový součet | 285,08 | 58,20 | 13 140,00 | 80,00 | 32 028,00 |

# Přehled pokrytí cílů – plánované záměry (klasifikace B, C)

Cíle – Název záměru

IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy.

Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL

Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL

Obecná osvěta DPL pro veřejnost

Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL

Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy

Revize zásad DPL a jejich případné doplnění

Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL

Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL

Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu

Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele

IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa.

Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi

Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL

Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou

Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem

Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL

IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů.

Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci

Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP

Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu

Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady

Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.

Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.

IKČR 2.05 Posílení práv občanů a firem na digitální služby.

Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR

Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů

Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy

IKČR 2.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace

Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci

Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli

Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS

Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení

IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty.

Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb

Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu

# Kontaktní osoby – plánované záměry (klasifikace B, C)

Gestor – Kontaktní osoba – Název záměru

Český báňský úřad

Šárka Konečná

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci

Český statistický úřad

Nepřiřazeno

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci

ICT unie

Zdeněk Zajíček

Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Tomáš Holenda

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci - mandatorní záměr

Ministerstvo vnitra

Jaroslav Tománek

Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou

Michal Rada

Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL

Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL

Obecná osvěta DPL pro veřejnost

Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL

Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy

Revize zásad DPL a jejich případné doplnění

Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL

Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL

Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu

Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele

není určen

Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací

Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu

Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi

Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL

Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem

Nepřiřazeno

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci

Pavel Hrabě

Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.

Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL

Roman Vrba

Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR

Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů

Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS

Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení

Zdeněk Zajíček

Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli

Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb

Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli

Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu

Ministerstvo životního prostředí

Jaromír Adamuška

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP

Ministerstvo financí

Nepřiřazeno

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci

Radoslav Bulíř

Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady

Ministerstvo spravedlnosti

Pavla Belloňová

Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zdeněk Šindelář, Jana Nováková

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci

Ministerstvo kultury

Josef Praks

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci

Ministerstvo zahraničních věcí

Tomáš Pešava

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci

Ministerstvo zdravotnictví

Jiří Borej

Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.

# Popisy záměrů (klasifikace A, B, C)

Gestor – Stav – Název záměru – Popis záměru

Český báňský úřad

B

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci

Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)

Český statistický úřad

B

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci

Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)

Český úřad zeměměřičský a katastrální

B

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci - mandatorní záměr

Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)

ICT unie

C

Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy

Vyhodnocení kontextu a souvislostí práv občanů na poskytování digitálních služeb jako rovnocenného způsobu obsluhy klientů veřejné správy.

Ministerstvo financí

A

Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích zejména prostřednictvím bank (BankID)

Rozvoj poskytování digitálních služeb OVM a soukromoprávních subjektů je závislý na bezpečném a důvěryhodném ověření identity jednajících osob prostřednictvím identitních prostředků státu a soukromoprávních subjektů zejména bank. Právní úprava oprávnění bank k výkonu činnosti identity providera a souvisejících činností je nezbytnou podmínkou pro zapojení bank do činnosti identity providerů prostřednictvím NIA nabo BankID. Součástí je zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb státu prostřednictvím NIA

C

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci

Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)

Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady

Umožnění a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií. Přirozeným a žádaným směrem dalšího rozvoje využití ICT ve veřejné správě jsou sdílené služby, jejichž využití v současné době brání obecné principy rozpočetnictví a účetnictví státu resp. USC. V tomto směru je nutné provést takové úpravy příslušných právních předpisů, by sdílení služeb bylo využíváno v souladu s rozpočtovými pravidly a pravidly pro nakládání s majetkem státu a územních samospráv

Ministerstvo kultury

B

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci

Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

B

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci

Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)

Ministerstvo pro místní rozvoj

A

Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek

Vyhodnocení zpětné vazby pomocí postupů a nástrojů zavedených v HC IKČR 1 a 5.

Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů

Příprava podkladů pro návrh nové metodiky pro veřejné zakázky v ICT a změnu regulace ZZVZ.

Ministerstvo spravedlnosti

B

Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci

Příprava legislativního návrhu (legislativních návrhů) obsahujícího změny agendových zákonů a vyhlášek v gesci Ministerstva spravedlnosti na základě analýzy vlivu zákona o právu na digitální služby v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“. 1) Analýza vlivu zákona o právu na digitální služby v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy – do 31. 12. 2021 2) Příprava legislativního návrhu na základě analýzy – do 31. 12. 2022

Ministerstvo vnitra

A

Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)

Zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti jeho tvorby. Jde o vytvoření moderních nástrojů pro tvorbu práva, pro přístup k platnému právu a o současné přijetí nezbytných legislativních změn upravujících nové postupy tvorby a vyhlašování práva.

Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti

Podstatou záměru je naplnění memoranda o spolupráci při realizaci DTM. Je třeba zajistit, aby DTM byla zákonem definována jako jednotné digitální mapové dílo velkého měřítka včetně souvisejících služeb, skládající se z DTM krajů, které je provozují jako součást přenesené působnosti.

Právní ukotvení přehledu služeb veřejné správy

Implementace katalogu služeb: seznam veškerých úkonů obsažených v registru práv a povinností, který obsahuje výčet a popis úkonů vykonávaných v rámci agend ohlášených dle zákona o základních registrech v registru práv a povinností, které činí orgány veřejné moci vůči uživatelům služeb na základě právního předpisu nebo v důsledku žádosti uživatelů služeb nebo které činí uživatelé služeb vůči orgánům veřejné moci v rámci jejich působnosti; součástí výčtu a popisu úkonů je identifikátor úkonu, vymezení oprávněných subjektů úkonu a forma úkonu.​

Propojování ESL s dalšími klíčovými informačními systémy státu

Rozvoj systému a jeho využití pro potřeby dalších ISVS

Tvorba návrhu právních předpisů souvisejících s právní úpravou rozšiřující a posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby); nevztahuje se na digitální služby definované v ZoKB

Jedná se o klíčovou iniciativu první etapy zásadního posunu směrem k DPL. Každý bude mít právo, aby digitální právní jednání bylo všemi akceptováno jako rovnocenný způsob jednání se všemi ostatními způsoby.

Tvorba novel příslušných souvisejících právních předpisů

Jedná se o součást klíčové iniciativu první etapy zásadního posunu směrem k DPL. Součástí jsou novelizace zákonů 365/2000 Sb. a 111/2009 Sb.

Vyhodnocení potřebnosti a případná právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC

Jedná se o klíčovou podmínky umožnění efektivnějšího (sdíleného) a bezpečnějšího provozování ISVS jejich správci.

B

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci

Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)

Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou

Tvorba a vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a dalších souvisejících aktů a právních předpisů vydávaných správními úřady nevyhlašovaných ve Sbírce zákonů, stejně jako u celostátně závazných, vyžaduje modernizaci jejich nástrojů a postupů. Pro občana či podnikatele je obtížné vzhledem k jejich roztříštěné publikaci a absenci jejich ucelené moderní databáze relevantní právní předpisy vyhledat a porozumět jejich obsahu, zejména pokud jde o vazby na právní řád jako celek. Současně zejména pro menší obce je obtížné zajistit odbornou expertizu nezbytnou pro tvorbu právních předpisů. Publikace výše popsané kategorie právních předpisů v systému e-Sbírka umožní přístup k jejich právně závaznému (úplnému – bude-li to požadavkem na řešení) znění na jednom místě spolu s celostátně závaznými právními předpisy a tyto právní předpisy budou úzce provázány s právními předpisy zmocňujícími k jejich vydání. Pro pochopení právního řádu jako celku a pro předvídatelnost jeho aplikace je dále vhodné zajistit nejen přístup k textům právních předpisů, ale i systematický přístup k právním dokumentům relevantním pro jejich výklad a aplikaci. Klíčovou roli v této oblasti hraje judikatura, zejména judikatura vyšších soudních instancí. V první fázi předpokládáme vývoj nástrojů, které umožní poloautomatizovanou tvorbu odkazů mezi judikaturou, metodickými a výkladovými dokumenty a e-Sbírkou. Ve druhé fázi pak budou prostřednictvím vyvinutých nástrojů vazby odbornými pracovníky soudů a ústředních správních orgánů postupně vytvářeny vazby mezi judikaturou a právními předpisy v e-Sbírce.

C

Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací

Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a základní novelizace).

Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli

Definované obecné možnosti využitelnosti služeb eGovernemnt komerčními poskytovateli je nutné validovat a provést příslušné analýzy.

Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb

O vybrané eGovernment služby mohou mít zájem komerční poskytovatelé. Je žádoucí analyzovat možnosti využití, které by bylo přínosné pro stát (např. možný finanční výnos).

Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu

Analýza právních předpisů, procesních modelů i ICT řešení agend, zejména u služeb Government- to- Business (G2B), z pohledu jejich připravenosti poskytovat funkce (API) pro Embedded Government v externích SW.Program úprav agendových zákonů tak, aby digitální služba byla vždy zvýhodněna před nedigitální. A to minimálně v oblasti poplatků, ale i např. rychlosti vyřízení či přednosti podání. Legislativní předpoklady dekompozice a sdílení komponenty do této doby izolovaných ISVS, a to uvnitř OVS i mezi nimi v korporaci/rezortu nebo mezi nimi neomezeně (nahrazení některé komponenty sdílenou službou). Zavést legislativní povinnost bezpapírových úřadů a nastavit kontrolní a sankční mechanismy.

Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR

Jedná se o agregační záměr (dílčí program), který bude absorbovat a realizovat požadavky z jiných záměrů programu směřujících ke změně legislativy.

Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi

Realizační fáze projektu eLegislativa

Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL

Součástí rámce DPL je také sada ověřovacích otázek, které byly i součástí původního vládního materiálu z roku 2017. Toto opatření má za cíl rozvíjet příslušný checklist a upravit jej tak, aby znalosti získané při odpovídání si na tyto otázky byly zároveň základem pro znalosti potřebné jinde, například v architektuře, v informační koncepci úřadu, při komunikaci s OHA apod. Dále budou vytvářeny i související nástroje pro získání a rozvoj znalostí podle těchto ověřovacích otázek.

Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL

Digitálně přívětivá legislativa je jak v evropském, tak národním kontextu poměrně novou oblastí. Toto opatření má za cíl především osvětu DPL na všech úrovních. Nejen autoři právní úpravy, parlament, úřady, ale i široká odborná i laická veřejnost musejí mít možnost seznámit se s tím, proč DPL řešíme a jaké má přínosy.

Obecná osvěta DPL pro veřejnost

Cílem je osvěta vůči široké veřejnosti, tedy nikoliv forma odborné přípravy či práce s odbornou veřejností, ale propagace DPL a jeho přínosů pro společnost.

Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli

Záměr navazuje na analýzu využitelnosti služeb eGovernment komerčními poskytovateli. Obsahem záměru je návrh a schválení legislativních úprav umožňující optimální způsob využití eGov služeb komerčními poskytovateli.

Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL

Předmětem je zahrnutí oblasti DPL do vzdělávání ve veřejné správě. Na obecné úrovni pro vrcholový management úřadů, jež definují a vykonávají služby veřejné správy a na podobné úrovni pro legislativce, právníky, architekty a další odborné specialisty ve veřejné správě. Chceme, aby vzdělávání v rámci DPL a související znalosti byly povinné u určitých oborů státní služby a aby na všech úrovních probíhalo akreditované odborné vzdělávání. Dále chceme vzdělávat také klíčové subjekty v komerčním sektoru, jako jsou právní konzultační firmy nebo IT společnosti věnující se architektuře. Můžeme to rozšířit i o další cílové skupiny jako například parlament.

Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL

Nezbytná iniciativa vůči veřejnosti a komerčního sektoru z hlediska využití ESL pro připomínková řízení

Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy

Kromě vzdělávání a dostatečného množství metodik, doporučení a nástrojů, je vhodné poskytnout zájemcům také odborné poradenství DPL. Rozsah a formy poradenství by měly zohledňovat zejména potřeby předkladatelů.

Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů

Připravovaná novela zákona 365/2000 Sb. je určitým kompromisem. Je třeba výhledově provést kompletní transformaci problematiky do nového zákona.

Revize zásad DPL a jejich případné doplnění

Po určitém čase, kdy budou zásady DPL prakticky ověřovány, resp. kdy bude pravidelně hodnocen soulad návrhů s těmito zásadami, bude možné provést revizi zásad a jejich případné doplnění.

Iniciativa související s dílčím cílem 2.2.

Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu

O vybrané eGovernment služby mohou mít zájem komerční poskytovatelé. Je žádoucí získat z jejich strany podněty a požadavky na možnosti využití sdílených a dalších digitálních služeb státu

Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL

Protože oblast DPL je poměrně nová, nemůžeme tak očekávat hluboké odborné znalosti klíčových subjektů. Je proto naší povinností připravit pro ně edukační obsahy, metodiky, doporučení, pilotně si ověřit jednotlivé procesy a vytvořit a dát jim k dispozici jednoduše použitelné nástroje, které jim s DPL pomohou. Jedná se jak o metodiky a edukaci pro samotné pochopení DPL, tak i pro sebehodnocení u předkladatelů, pro posouzení u hodnotitelů, ale například i pro vytvoření souboru znalostí, jež se dají využít i v jiných oblastech (např. v architektuře).

Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS

Obsahuje expertní tvorbu doporučených textací.

Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení

Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a základní novelizace).

Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.

Záměr zajistí dostatečnou odbornou kapacitu (centrální kompetenci) pro plánování a vyhodnocování konvergence.

Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL

Jedním z cílů zřízeného Pracovního výboru RVIS pro DPL je průběžně se vyjadřovat k souladu návrhů právních předpisů s DPL a průběžně pomáhat s hodnocením stávající právní úpravy.

Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem

Iniciativa nutná k efektivnímu zapojení veřejnosti komerčního sektoru do tvorby právních předpisů

Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL

Nezbytná podmínka trvalé dostupnosti zdroje práva a nástrojů pro jeho tvorbu

Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu

Při analýzách sloužících jako podklad pro rozvoj DPL ve veřejné správě byla identifikována potřeba hlubší spolupráce jednotlivých útvarů v úřadech tvůrců a předkladatelů návrhů legislativy. V souvislosti s řízením a organizací v úřadech i s potřebou většího důrazu na plnění rolích jednotlivých útvarů je vhodné úřadům pomoci, a to třeba i tvorbou vzorových procesů, jak připravovat a realizovat nové právní úpravy.

Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele

Při analýzách sloužících jako podklad pro rozvoj DPL ve veřejné správě byla identifikována potřeba hlubší spolupráce jednotlivých útvarů v úřadech tvůrců a předkladatelů návrhů legislativy. V souvislosti s řízením a organizací v úřadech i s potřebou většího důrazu na plnění rolích jednotlivých útvarů je vhodné úřadům pomoci, a to třeba i tvorbou vzorových procesů, jak připravovat a realizovat nové právní úpravy.

Ministerstvo zahraničních věcí

B

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci

Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)

Ministerstvo zdravotnictví

B

Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.

Zákon o elektronickém zdravotnictví je nezbytným předpokladem pro zavádění elektronického zdravotnictví. Potřeba vytvoření právní opory v plánovaných a realizovaných opatřeních podle Národní strategie elektronického zdravotnictví a jejího Akčního plánu a také řešení závažných dosud neřešených problémů ve zdravotnictví vedoucích ke snížení dostupnosti a kvality zdravotních služeb a zvyšujícímu se riziku neudržitelnosti financování zdravotních služeb v požadované kvalitě (Zákon o elektronickém zdravotnictví). Revize agendových zákonů ve vztahu k DPL.

Ministerstvo životního prostředí

B

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP

Cílem projektu, resp. aktivit je provádění návrhů a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL). Na projektu se budou podílet odboru informatiky, odbor legislativy a odborné útvary MŽP.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

A

Zákon o právu na digitální služby – schválení

Součástí záměru je celkové zajištění legislativního procesu nového zákona.