### Úvod

Na poznatky získané z analytické části  navazuje strategická část Strategického plánu rozvoje mikroregionu Košeticko. Na základě výsledků z předchozích analýz si členové mikroregionu formulovali vizi a strategické cíle mikroregionu (představa o budoucí hospodářské,  sociální a kulturní situaci). Dále si členové mikroregionu stanovili na základě profilu a SWOT analýzy prioritní oblasti rozvoje. Stanovení prioritních oblastí tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění představ, vyjádřených strategickými cíli. Rozvojová aktivita obsahuje výstup (co má být uděláno), dílčí kroky (jakým způsobem), způsob financování, termín plnění, osoby či instituce odpovědné za realizaci aktivit apod.

Na zpracovaný Strategický plán rozvoje, který je základním článkem pro další rozvoj, budou navazovat individuální projekty dílčího významu, které budou zaměřeny jednak na řešení věcné problematiky, týkající se mikroregionu jako celku a dále pak na řešení problematiky týkající se jednotlivých obcí a podnikatelských subjektů v daném mikroregionu.

Hlavním podkladem při zpracování strategické části Strategického plánu rozvoje mikroregionu Košeticko byla již dříve zpracovaná analytická část (profil+SWOT analýza). Mezi významné podklady dále patřily především dotazníky od obcí a Program rozvoje kraje Vysočina.

Umístění mikroregionu Košeticko:

| Obec | Části obce |
| --- | --- |
| Chyšná | Krčmy |
| Chýstovice |  |
| Košetice | Nová Ves |
| Křešín | Mohelnice, Blažnov, Knamolín, Čeněnice |
| Martinice u Onšova | Skoranovice |

#### Vize  a strategické  cíle mikroregionu Košetice

Na základě výsledků z předchozích analýz a z podnětů získaných přímo od zástupců obcí mikroregionu Košeticko byla formulována  Vize a strategické  cíle  mikroregionu Košeticko (představa o budoucí žádoucí sociálně ekonomické a demografické situaci v mikroregionu).

Vize:

Zamezit odchodu mladých lidí do větších měst, zlepšení sociálně ekonomické situace v mikroregionu, sociální a kulturní rozvoj jednotlivých obcí, využít klidné a ekologicky čisté prostředí k rozvoji cestovního ruchu.

Strategické cíle:

- Udržení mladých lidí na obcích vytvářením vhodných podmínek pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití,

- Využít krásy zdejší přírody k rozvoj cestovního ruchu,

- Rozvoj technické a dopravní  infrastruktury s ohledem na zachování typického krajinného rázu území.

##### Priority Strategického plánu rozvoje mikroregionu

Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí  stanovených na základě profilu a SWOT analýzy mikroregionu a tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění představ, vyjádřených strategickými cíli.  Strategický plán rozvoje mikroregionu Košeticko obsahuje 4 prioritní oblasti.

- Priorita č.1: SociÁlnÍ rozvoj obcí

- Priorita Ć.2: Rozvoj cestovního ruchu, Podpora a rozvoj podnikání

- Priorita č.3: Řešení dopravní infrastruktury

- Priorita č.4.: Řešení technické infrastruktury

Priorita č.1: SociÁlnÍ rozvoj obcí

Opatření a aktivity:

Opatření 1.1 Kulturní, společenské a sportovní příležitosti

Aktivita 1.1.1 Modernizace a rekonstrukce objektů v majetku obcí

Aktivita 1.1.2 Výstavba, rekonstrukce, modernizace, otevření sportovišť

Aktivita 1.1.3 Podpora činností místních zájmových spolků

Opatření 1.2 Podpora aktivit k rozvoji bydlení v mikroregionu

Aktivita 1.2.1 Vytvoření podmínek, příprava pozemků, infrastruktury pro výstavbu rodinných domů

Aktivita 1.2.2 Zpracování jednotné komplexní nabídky výstavby obytných domů a bytů v mikroregionu

Aktivita 1.2.3 Modernizace stávajícího bytového fondu v mikroregionu, revitalizace domů

Opatření 1.3 Životní prostředí

Aktivita 1.3.1Vodní ekosystémy

Aktivita 1.3.2 Ozelenění obcí, doplnění interakčních prvků, obnova zanedbaných parků

Aktivita 1.3.3 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

### Opatření 1.4 Ostatní náměty pro rozvoj obcí

Aktivita 1.4.1 Hospodaření s pozemky a jejich využívání

Aktivita 1.4.2 Zlepšení vzhledu obcí, architektonický řád

Aktivita 1.4.3 Udržení sítě základních a mateřských škol

#### Aktivita 1.4.4 Vytvoření kvalitního informační zázemí mikroregionu

Aktivita 1.4.5 Podpora péče o starší spoluobčany

Aktivita 1.4.6 Pořádání seminářů starostů, spolupráce s mikroregiony

# Aktivita 1.4.7 Mikroregionální tisk

Opatření 1.1 Kulturní, společenské a sportovní příležitosti

Významným předpokladem pro konání jakýchkoli kulturních, společenských nebo sportovních akcí jsou vhodné prostory – kulturní dům, přírodní amfiteátr, sportovní areály apod. Jejich rekonstrukce, modernizace, případně i výstavba nových musí být jednoznačně součástí strategie rozvoje, navíc společně s pořádanými akcemi výrazně přispějí ke zvýšení kvality života i růstu atraktivity mikroregionu.

Předmětem projektu je na bázi aktivit obcí, místních spolků a vesnických institucí, iniciovat pořádání takových akcí, vhodně je časově a věcně koordinovat, dát jim mikroregionální charakter a přispět k jejich propagaci.  Dalším cílem opatření je rozšiřování a modernizace zejména veřejných sportovních areálů a sportovních zařízení.

### Aktivita 1.1.1 Modernizace a rekonstrukce objektů v majetku obcí

Zde je možné zahrnout veškeré chystané a plánované projekty obcí, které se týkají výstavby, rekonstrukce, obnovy, oprav obecních úřadů, kulturních domů, škol, kulturních památek, knihoven, hasičských zbrojnic a dalších obdobných zařízení. V rámci dotazníkového průzkumu při přehledu záměrů obcí se i tři projekty týkaly rekonstrukce místních zámků.

Každý z těchto projektů musí být posuzován individuálně, obecně se jedná o projekty vhodné pro program SAPARD, opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelnými výdaji jsou mimo jiné stavební obnova, rekonstrukce, doplnění obytné, hospodářské budovy, budovy starší než 50 let, kulturní památky, výstavba, obnova sociálního, kulturního zařízení a další.

Návaznost na PRK – Hlavní cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.4: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na stimulaci rozvoje mezinárodní kulturní spolupráce, Opatření 2.4.1: Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek

### Aktivita 1.1.2 Výstavba, rekonstrukce, modernizace, otevření sportovišť

Opět celá řada záměrů obcí se týkala výstavby nebo rekonstrukcí stávajících sportovních areálů a hřišť. Rovněž se zde může jednat o zpřístupnění sportovišť a hřišť v areálech škol, jejich provozování a vytváření podmínek pro využití volného času mládeže.

V rámci dotací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jsou podporovány projekty výstavby nebo přestavby hřišť na víceúčelová hřiště s umělým povrchem, veřejně přístupná a celoročně dostupná.

Výstup	Výstavba nových, respektive rozšíření a modernizace stávajících sportovních areálů, hřišť, kurtů, dětských koutků apod.

Rekonstruované a zpřístupněné sportoviště a hřiště místních škol

Otevřené a udržované areály / jejich správa, návštěvní hodiny, fungující sociální zázemí, půjčovny sportovních potřeb, apod.

Dílčí kroky		Zajistit zodpovědné osoby za provoz na hřištích, podle finančních možností individuálně mohou obce investovat do rozvoje areálů

Postupně zapojovat školy i sportovní kluby do programu otevírání hřišť pro veřejnost - zpracovat pravidla provozu školních hřišť v době mimo školního vyučování

Termín zahájení		Březen 2002 – žádost do POV, realizace dle fin. prostředků

Zajistí			Starostové obcí

Zúčastněné subjekty	Zástupci škol, zástupci sportovních klubů

Způsob financování	Obce mikroregionu, POV, SAPARD, dotační tituly MŠMT ČR – Programy státní podpory sportu

Návaznost na SAPARD	Rekonstrukce a výstavba sportovních areálů je předmětem

Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: nová výstavba, stavební obnova sportovního zařízení

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.4: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na stimulaci rozvoje mezinárodní kulturní spolupráce

Hlavní cíl 1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, Dílčí cíl 1.4: Podpora rozvoje cestovního ruchu, Opatření 1.4.4: Podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání.

### Aktivita 1.1.3 Podpora činností místních zájmových spolků

Pro realizaci aktivity je možné i vhodné přizvat / vytvořit právě jednu z výše popsaných odborných pracovních skupin. Jednalo by se o odbornou pracovní skupinu složenou se zástupců místních spolků i vedení obcí.

Výstup	Zpracovaná a využívaná pravidla pro podporu činnosti místních zájmových spolků

Společná (obec + spolek) koordinace aktivit a příprava vhodných projektů pro rozvojové programy

Dílčí kroky		Schůzka starostů obcí se zástupci spolků

Založení odborné pracovní skupiny, přednášející své představy a připravující vhodné typy projektů

Termín zahájení		Pravidla podpory – květen 2002, dále průběžně

Zajistí			Obce mikroregionu

Zúčastněné subjekty	Odborná pracovní skupina, starostové obcí, zástupci spolků

Způsob financování	Pravidla z rozpočtu obcí, projekty podle charakteru z různých podpůrných programů a fondů – MŠMT ČR má například program podpory aktivit občanských sdružení dětí a mládeže a další

Návaznost na SAPARD	Příprava pravidel není předmětem, projekty jsou individuální

Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: mimo jiné podpora akcí občanských iniciativ kulturně společenského charakteru

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.4: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na stimulaci rozvoje mezinárodní kulturní spolupráce, Opatření 2.4.1: Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek

Aktivita 1.1.4 Nabídka zájmových aktivit, pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí

Předmětem aktivity je podpora činnosti místních zájmových spolků na obcích, společná koordinace aktivit i například příprava vhodných společných projektů. Jedná se zejména o koordinaci akcí, jejich vhodnou propagaci i jinou pomoc obcí.

Náměty k posílení identity a integrity - smyslem návrhů je podnítit místní a regionální cítění občanů, oživení nebo nastartování místních tradic a zvyklostí podporujících občanskou sounáležitost v obcích a mikroregionu.

Výstup	Komplexní přehled pořádaných akcí kulturního, společenského a sportovního charakteru, které budou podpořeny a prezentovány jako akce mikroregionu Košeticko

Prezentace akcí, pravidelně uveřejňovaná – například v místních novinách na internetu

Vhodná časová a věcná koordinace akcí, mikroregionální charakter a společná propagace

Případná podpora dalších nově pořádaných akcí

Dílčí kroky		Zmapovat, připravit přehled všech pořádaných akcí

Projednat možnost vlastní podpory stávajících i nových akcí s pořadateli, a dále jejich koordinování, jednotného zaštítění

Termín zahájení	Přehled akcí – duben 2002, připravená prezentace a propagace květen 2002, průběžně

Zajistí			Obce mikroregionu

Zúčastněné subjekty	Starostové obcí mikroregionu, pořadatelé zmíněných akcí, spolky, sportovní kluby

Způsob financování	Obce mikroregionu, POV, rozpočty spolků, klubů a dalších institucí, návratnost například přes vstupné, případně pronájem sálů, ploch

Program Ministerstva kultury ČR – podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Viz. předchozí bod

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Křešín | střecha (nová krytina) na budově OÚ | ne | - | - |
| Martinice | dostavba hasičské zbrojnice | ano | - | 0,75 |
| Košetice | výstavba MŠ přístavbou k ZŠ | ano | 2002 | 4 |

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Křešín | vybudování hřiště | ne | - | - |
| Chyšná | Sportoviště | ano | 2001-2003 | 1,2 |
| Košetice | výstavba tenisového hřiště s umělým povrchem | ano | 2003 | 1,5 |
| Chýstovice | Sportoviště | - | - | - |

Opatření 1.2 Podpora aktivit k rozvoji bydlení v mikroregionu

K naplnění opatření budou navrženy aktivity směřující k rozvoji bydlení, modernizaci bytů, přípravě infrastruktury spojené s bydlením i marketingové prezentaci možností mikroregionu.

Bydlení je základní urbanistickou funkcí, bez jejíhož rozvoje není možné trvale udržet život jednotlivých obcí. Rozvoj bydlení zajišťuje stabilizaci obyvatel obce, příliv nových občanů, zlepšení demografického potenciálu a v neposlední řadě i větší daňovou výtěžnost a navýšení obecního rozpočtu.

## Aktivita 1.2.1 Vytvoření podmínek, příprava pozemků, infrastruktury pro výstavbu rodinných domů

Výstup	Vytvoření, vymezení a příprava dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou individuální výstavbu jako předpokladu pro další rozvoj bydlení

Provedené nezbytné změny ÚPD

Dílčí kroky	Prověřit ÚPD obcí v mikroregionu se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení možných rozporů, tyto řešit, její aktualizace

Podle možností investovat do připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury, vhodný prodej pozemků

Termín zahájení	Aktualizace ÚPD možno ihned, investice do infrastruktury v závislosti na finančních možnostech

Zajistí			Starostové obcí mikroregionu

Zúčastněné subjekty	Potenciální investoři, stavitelé

Způsob financování	Obce s využitím dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, SFRB – Státní fond rozvoje bydlení

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.2: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu, Opatření 2.2.1: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu

Aktivita 1.2.2 Zpracování jednotné komplexní nabídky výstavby obytných domů a bytů v mikroregionu

Hlavním cílem je inventarizace všech pozemků vhodných a v územních plánech vymezených pro individuální výstavbu domů pro bydlení v obcích mikroregionu Košeticko s podrobným popisem a grafickou dokumentací jejich geografické polohy, připojení na sítě, vlastnických vztahů, parametrů klimatu a životního prostředí, a také návaznosti na infrastrukturu dopravy, služeb a příležitostí pracovních a využití volného času. Tyto jednotné podklady budou k dispozici všem zájemcům o individuální výstavbu v mikroregionu, budou pravidelně aktualizovány a distribuovány.

Výstup	Prezentace všem zájemcům o individuální výstavbu v mikroregionu, zveřejnění přes realitní kanceláře, místní tisk, internetové stránky mikroregionu

Dílčí kroky	Inventarizace možností pro bydlení v obcích mikroregionu, dotazníkové šetření

Sumarizace údajů, vydání brožury a následně její zveřejnění, aktualizace a distribuce

Termín zahájení		Duben 2002 – příprava publikace, distribuce červen 2002

Zajistí			Obce mikroregionu

Zúčastněné subjekty	Starostové obcí,  realitní kanceláře

Způsob financování	Obce mikroregionu

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.2: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu, Opatření 2.2.1: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu

Aktivita 1.2.3 Modernizace stávajícího bytového fondu v mikroregionu, revitalizace domů

Souvisí s aktivitou – vzhled obcí, architektonický řád. Předmětem je přiměřený „nátlak“, přesvědčení, respektive pomoc vedení obcí místním obyvatelům k modernizaci a revitalizaci domů i jiných nemovitostí.

Výstup	Jednotná pravidla, program podpory ze strany samosprávy pro místní občany, kteří chtějí modernizovat, případně i architektonicky sladit své domy a nemovitosti

Maximálně využívat stávajících dotačních titulů, zejména MMR ČR, podpory ze státního programu podpory bydlení (SFRB) .

Založení „mikroregionálního fondu bydlení“ – může poskytovat výhodné půjčky

Dílčí kroky	Starostové obcí, po dohodě se zastupiteli a v závislosti na možnostech obecního rozpočtu a vyhlášených dotačních titulech MMR a SFRB zpracují pravidla, program podpory

Je vhodné postupovat podle přijatého architektonického řádu

Termín zahájení		Březen 2002

Zajistí			Starostové obcí připraví pravidla, program

Zúčastněné subjekty	Obecní architekt, místní občané

Způsob financování	Dotační tituly MMR ČR, SFRB, podle možností rozpočty obcí, vlastníci nemovitostí

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.2: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu, Opatření 2.2.1: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu

Opatření 1.3 Životní prostředí

Aktivita 1.3.1	Vodní ekosystémy

Revitalizace říčních systémů, odbahnění rybníků

Jedná se o podporu revitalizace říčních systémů, k přírodě šetrných koncepcí protipovodňových opatření. Kontrola manipulačních řádů rybníků, jejich dodržování.

Výstup			Revitalizace toků, odbahnění rybníků v mikroregionu Košeticko

Dílčí kroky	Navržení rybníků potřebných k odbahnění, revitalizace nevhodných úprav toků, doplnění břehových porostů. Zajistit projektové dokumentace a návrhy financování.

Termín zahájení		Březen2002

Zajistí			Starostové dotčených obcí

Zúčastněné subjekty	Ve spolupráci s RŽP OkÚ, KÚ odbor ŽP

Způsob financování	Obce mikroregionu, MŽP, SFŽP,  SAPARD, projektová příprava – POV,

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: obnova a čištění rybníka, řeky, potoka, břehů a hrází

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 4. Podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje kraje, Dílčí cíl 4.1: Podpora trvalé udržitelnosti krajiny Vysočiny, Opatření 4.1.1 Trvalá udržitelnost krajiny Vysočiny

# Doplnění kvalitních břehových porostů podél vodních toků

Výstup			Doplnění zeleně na tocích a malých přítocích

Dílčí kroky	Provést v rámci inventarizace zeleně ve správním území obcí, stanovit postup dosadby zeleně v místech vytipovaných dle územně plánovací dokumentace

Termín zahájení		Průběžně

Zajistí	Obce, majitelé pozemků ve spolupráci s obcí

Zúčastněné subjekty	Agentura ochrany přírody a krajiny, referát ŽP OkÚ

Způsob financování	MŽP-Program revitalizace říčních ekosystémů, Program péče o krajinu, , rozpočty obcí, agentura ochrany přírody a krajiny,  SAPARD, POV, z vlastních zdrojů vlastníka

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: obnova a čištění rybníka, řeky, potoka, břehů a hrází

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 4. Podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje kraje, Dílčí cíl 4.1: Podpora trvalé udržitelnosti krajiny Vysočiny, Opatření 4.1.1 Trvalá udržitelnost krajiny Vysočiny

Aktivita 1.3.2 Ozelenění obcí, doplnění interakčních prvků, obnova zanedbaných parků

Obnova veřejné zeleně, výsadba alejí, případně skupin stromů podél polních cest, realizace menších remízků u křižovatek polních cest, péče o stávající výsadbu. Opět velmi často prezentovaný záměr u starostů jednotlivých obcí.

Výstup	Obnova a úprava zeleně, veřejných prostranství

Stabilizace ekologických funkcí celého území, využití zeleně jako protihlukové bariéry

Dílčí kroky	Provést inventarizaci zeleně ve správním území obcí, stanovit postup dosadby zeleně podél polních cest, členění polí mezemi v místech vytipovaných dle územně plánovací dokumentace, volit z druhů dřevin dle lokality, jen z geofondu místních populací, zpracovat studii výsadby zeleně v obcích

Odborná údržba, osvěta a zapojení veřejnosti

Termín zahájení		Inventarizace červen 2002, návrhy srpen 2002, realizace dále průběžně

Zajistí	Obce ve spolupráci s majiteli pozemků

Zúčastněné subjekty	Agentura ochrany přírody a krajiny, referát ŽP OkÚ, v rámci KPÚ pozemkový úřad, „obecní architekt“

Způsob financování	Rozpočty obcí, agentura ochrany přírody a krajiny, dotační tituly ministerstva zemědělství, SAPARD, POV, z vlastních zdrojů vlastníka

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: obnova,  úprava návsi, zřízení parku, rehabilitace krajiny, nákup a výsadba dřevin

Návaznost na PRK	Není předmětem

Aktivita 1.3.3 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

Krajinný ráz vystihuje historicky dosažený soulad přírodních a kulturních hodnot území. Zvlášť velkým problémem v krajině je obnovení jejich přirozených vlastností a vztahů. Jde zejména o obnovení přirozeného vodního režimu v povodích a zvýšení retenčních schopností krajiny, revitalizaci vodních toků, zamezení ztrát látek a živin z půd, ochranu půdy před vodní a větrnou erozí, obnovu a ochranu stanovišť přirozených rostlinných a živočišných společenstev a ochranu typických znaků krajinného rázu.

Výstup			Uchování typického krajinného rázu

Tvorba a péče o ekologickou  stabilitu krajiny

Ochrana zemědělských, vodních a lesních ekosystémů

Dílčí kroky	Vytvořit seznam půdy nevhodné, či méně vhodné k velkoproduktivnímu obhospodaření a zadat vytvoření záměru jejich rekultivace

Navrhnout rozsah a konkrétní lokality k revitalizaci říční sítě, obnově a čištění potoků, obnově a čištění břehů a odbahnění rybníků

Zadat studii na vytvoření seznamu ploch potřebných pro tvorbu kostry ekologické stability území

Revitalizace, čištění a odbahnění stávajících rybníků a vodních nádrží, jejich obnova a zpevnění břehů a hrází, tvorba a údržba břehových porostů

Termín zahájení		Srpen 2002

Zajistí 	Obce, majitelé a uživatelé dotčených pozemků, správci a provozovatelé vodních ploch a toků

Zúčastněné subjekty	Český svaz ochránců přírody a krajiny, uživatelé a obhospodařovatelé zemědělských, lesních a vodních ploch, RŽP OkÚ

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina

Český svaz ochránců přírody a krajiny, AOPK

Způsob financování	Uživatelé a obhospodařovatelé zemědělských a lesních pozemků, správci a provozovatelé vodních ploch a toků, rozpočty obcí mikroregionu, dotační tituly MŽP, MZe, MMR, SAPARD

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: obnova,  úprava návsi, zřízení parku, rehabilitace krajiny, nákup a výsadba dřevin, regenerace poškozené části krajiny

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 4. Podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje kraje, Dílčí cíl 4.1: Podpora trvalé udržitelnosti krajiny Vysočiny, Opatření 4.1.1 Trvalá udržitelnost krajiny Vysočiny

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chyšná | úprava rybníka ke koupání | ano | 2004-2006 | 0,8 |

Opatření 1.4 Ostatní náměty pro rozvoj obcí

### Aktivita 1.4.1 Hospodaření s pozemky a jejich využívání

# Komplexní pozemkové úpravy

KPÚ představují reálnou příležitost pro zlepšení podmínek a zvýšení atraktivity života na venkově, dále vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdním fondu, jeho zúrodnění a ochranu, zvýšení estetické hodnoty i ekologické stability krajiny. Výhodou KPÚ je vyjasnění vlastnických poměrů na katastru, identifikace hranic v terénu, zajištění přístupnosti pozemků. Vlastníci pozemků mohou žádat o vyčlenění z velkých uživatelských celků z důvodu identifikace pozemků. Tuto identifikaci a následné vyměření pozemků včetně geometrických plánů zabezpečují pozemkové úřady. Podstatným přínosem je i skutečnost, že ze zákona veškerá realizovaná opatření na státní půdě v rámci KPÚ přecházejí do vlastnictví obce.

Výstup	Vyjasnění majetkových poměrů na katastru, zahájení dalších pozemkových úprav v mikroregionu, identifikace hranic v terénu, zajištění přístupu na pozemky

Postupná realizace projektů pozemkových úprav podle schválených návrhů v katastrech obcí mikroregionu

Dílčí kroky	Využít programu obnovy venkova pro vyjasnění majetkových poměrů v mikroregionu

Iniciovat přípravu návrhů pozemkových úprav, jednání pověřeného zástupce mikroregionu s pozemkovým úřadem, podání souhrnné žádosti vlastníků půdy

Možnost podání projektu do programu SAPARD – v této době je možné připravovat projekt ve spolupráci s pozemkovým úřadem

Termín zahájení		Možno ihned, dále průběžně

Zajistí	vedení obcí, dominantní vlastníci zemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích, majitelé pozemků

Zúčastněné subjekty	Okresní pozemkový úřad

Způsob financování	Zdroje okresního pozemkového úřadu, program SAPARD

Návaznost na SAPARD	Opatření 1.4 Meliorace a pozemkové úpravy. (Projekty předkládají pozemkové úřadu) Přijatelný výdaj: obecně realizace, aktivity vycházející z komplexních pozemkových úprav – vyměření stavby, zemní s stavební práce, materiál, nákup, výsadba, zajištění zeleně

Návaznost na PRK	Není předmětem

Převod státních pozemků do majetku obcí

Výstup			Postupný a plynulý převod, odprodej státních pozemků obcím, které projeví zájem

Dílčí kroky	Obce iniciují podle zákona 95/99 Sb., o prodeji státní půdy jednání, tak aby pozemkový fond do své nabídky zahrnul co největší počet zajímavých pozemků

Termín zahájení		Duben 2002, průběžně

Zajistí			Starostové obcí mikroregionu

Zúčastněné subjekty	Pozemkový fond ČR

Způsob financování	Obce mikroregionu, podle konkrétní situace

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Není předmětem

Aktivita 1.4.2 Zlepšení vzhledu obcí, architektonický řád

Zlepšení tváře obcí spočívá v zamyšlení se nad nedostatky v neupravenosti společných prostor a budov ve vlastnictví obcí, ale i nad nemovitostmi v majetku každého občana mikroregionu. Významnou roli zde mohou sehrát obce v aktivní spolupráci s příslušným stavební úřadem.

Výstup			Zlepšení upravenosti a celkového pořádku na obcích, architektonického vzhledu obcí

Aktivity směřující k zlepšení vzhledu a čistoty obcí, tak aby vzniklo příjemné prostředí pro život

Dílčí kroky	Trvalou prezentací a propagací tradiční architektury a urbanismu působit na širokou veřejnost ve smyslu uvědomění si tradic regionu

Průběžně předkládat významnější záměry obcí ke konzultaci architektovi + estétovi, v exponovaných místech nechávat zpracovat ideové studie (návrhy)

Zajistit veřejnou prezentaci a diskusi (anketu) nad zpracovanými studiemi

Termín zahájení		Možno ihned, trvale, průběžně

Zajistí			Starostové dotčených obcí

Zúčastněné subjekty	Obecně místní občané

Způsob financování	Z vlastních zdrojů obcí, příspěvky z Programu obnovy venkova, SAPARD

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: obnova, úprava návsi, obnova, nové zřízení parku, rehabilitace krajiny, nákup a výsadba dřevin, odstranění živelné skládky, regenerace poškozené části krajiny

Návaznost na PRK	Není předmětem

### Aktivita 1.4.3 Udržení základní a mateřské školy v Košeticích

Odůvodněním opatření může být reagování na permanentní snižování počtu žáků ve školách nebo stále obtížnější možnost i schopnost menších venkovských škol konkurovat větším školám v nabídce aktivit pro své žáky. Prostor, příležitost pro obce mikroregionu.

Zde je možné uvažovat například o programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – podpora činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství. Jeden z podprogramů podporuje činnost profesně orientovaných občanských sdružení pedagogických pracovníků v regionálním školství v mimo jiné těchto tématických skupinách - jazykové vzdělávání, prezentace umělecké tvorby, vydávání časopisů a bulletinů, pořádání odborných seminářů. Druhý podprogram je určen na podporu projektů občanských sdružení, zaměřených na enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na základních i vyšších školách.

Výstup	Studie /záměr/ na zatraktivnění studijních programů a dalších školních aktivit v místních školách, efektivnější využití stávajících kapacit

Dílčí kroky		Schůzka starostů obcí a ředitelů škol, seznámení se ze situací, vznik pracovní skupiny

Pracovní skupina připraví studii, navrhne nové vhodné školní aktivity

Termín zahájení		Duben 2002

Zajistí			Pracovní skupina složená ze starostů obcí a zástupců škol

Zúčastněné subjekty	Rodiče dětí

Způsob financování	Obce mikroregionu, ŠÚ – kraj, programy MŠMT ČR

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: nová výstavba, stavební obnova školy, případně i školící, přednáškové místnosti – výstavba, obnova, vybavení

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil, Opatření 2.1.2: Rozvoj systému regionálního vzdělávání, podpora implementace vhodných  vzdělávacích programů odborných škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce

#### Aktivita 1.4.4 Vytvoření kvalitního informační zázemí mikroregionu

Spolupracovat na vytvoření a následně dalším rozšiřování webových stránek obcí, resp. mikroregionu. Kroky, které jsou navrhovány v rámci této aktivity, se prolínají a souvisí s řadou dalších aktivit (počítají s existencí těchto internetových stránek a nabízejí i alternativy jejich využití) navrhovaných v rámci celé strategie mikroregionu Košeticko.

#### Vybavení obcí výpočetní technikou

Výstup: 	Vybavení obcí informační technikou napojení obecních úřadů na internet, vyškolení pracovníků obecních úřadů

Úkoly: 	Zmapování současného stavu informační techniky v obcích mikroregionu. Požadavky na rozšíření. V maximální míře využívat dotace z POV

Termín zahájení: 	Únor 2002

Zajistí			Starostové obcí

Financování: 		Obce, POV

Návaznost na SAPARD:	Není předměte,

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 3: Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury, Dílčí cíl 3.2: Podpora rozvoje telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky, Opatření 3.2.1: Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií

Internetové stránky obcí a mikroregionu

Výstup	Nové, pravidelně aktualizované webové stránky, fungující systém předávání informací, propojení odkazů na další stránky obcí, účast v celostátní soutěži internetových stránek obcí, resp. mikroregionu

Dílčí kroky		Dohodnout systém předávání informací v rámci mikroregionu, pověřené osoby

Dohodnout základní asistenci jednotlivých obcí při tvorbě webových stránek

Zapracovat do stránek mikroregionu odkazy na jednotlivé obce

Termín zahájení		Průběžně rozšiřované a obnovované stránky

Zajistí			Starostové obcí ve spolupráci s firmou provozující stránky

Zúčastněné subjekty	Starostové všech obcí, ostatní subjekty v obcích (školy, sportovní kluby, zájmové spolky), kterým se nabízí možnost vlastní a jednotné prezentace

Způsob financování	Obce mikroregionu, případně sponzoři, reklama na stránkách, POV, ČCCR

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Není předmětem

#### Veřejně přístupný internet

Záměrem obcí mikroregionu Košeticko se může stát i vybudování (otevření) a provozování alespoň jedné veřejně přístupné internetové stanice pro veřejnost v každé obci. Je otázkou dalšího vývoje, zda se bude jednat o iniciovaní klasického komerčního projektu, kdy obec pomůže podnikateli otevřít “internetovou kavárnu” nebo budou počítači s připojením na internet vybaveny veřejné knihovny. Financování je možné i přes dotační tituly Ministerstva kultury.

Návaznost na SAPARD	Vhodný projekt

Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: stavební obnova budovy a využití jako ICT centra, nová výstavba ICT centra, jeho vybavení počítači, SW

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 3: Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury, Dílčí cíl 3.2: Podpora rozvoje telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky, Opatření 3.2.1: Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií

### Aktivita 1.4.5 Podpora péče o starší spoluobčany

V rámci SWOT analýzy mikroregionu Košeticko  je uváděna jako slabá stránka absence jakékoli péče o starší spoluobčany, následně k tomu jako příležitost zřízení potřebných zařízení sociální péče. Je tedy možné uvažovat o aktivitách jako podpora založení Klubu seniorů, podpora služeb typu rozvážka obědů, případně i o výstavbě domu s pečovatelskou službou – případně zatím pouze úpravy několika bytů, které by splňovaly určitá kritéria

Výstup			Studie potřeby nových zařízení sociální péče v mikroregionu Košeticko

Prověření nezbytnosti, možnosti výstavby DPS nebo provozování denního stacionáře pro staré lidi

Programy a společenské akce pro seniory, podpora činnosti „Klubů seniorů“

Udržení, resp. rozšíření stávající péče o starší spoluobčany

Dílčí kroky		Zadání a následně přijetí předmětné studie. Realizace projektu

Termín zahájení		Studie – květen 2002

Zajistí			Starostové dotčených obcí

Zúčastněné subjekty	Okresní úřad – RZSV

Způsob financování	Dotčené obce, Okresní úřad – referát zdravotních a sociálních věcí, otázkou možnost využití dotačních titulů MPSV ČR, SAPARD, SFRB (Státní fond rozvoje bydlení)

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: nová výstavba, stavební obnova sociálního zařízení, pozn. DPS nebudou pravděpodobně podporovány

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.3: Zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik, Opatření 2.3.1: Udržovat a zlepšovat podmínky v oblasti zdravotní péče, Opatření 2.3.2: Udržovat a zlepšovat podmínky v oblasti služeb sociální péče, rozvíjet mechanizmy boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva

### Aktivita 1.4.6 Pořádání seminářů starostů, spolupráce s mikroregiony

Tyto semináře i výjezdní poznávací „zájezdy“ nejsou žádnou novinkou mezi starosty, bývají pravidelně pořádány a mohou přinášet nové zajímavé informace, náměty a postřehy. Vzhledem k velikosti mikroregionu Košeticko je vhodné tyto akce pořádat v součinnosti s jinými mikroregiony.

Řada aktivit zakotvených ve strategickém plánu přesahuje hranice mikroregionu Košeticko. Je tedy nutná spolupráce s okolními mikroregiony a vzájemná koordinace jednotlivých akcí.

Výstup	Odborný, pracovní seminář přispívající k šíření informací, nových poznatků a vzdělání jak v praktických, tak teoretických problémových oblastech

Vzájemná spolupráce s mikroregiony v okolí

Dílčí kroky	Starostové obcí zvolí téma semináře, případně místo návštěvy. Koordinátor zajistí program, ubytování, dopravu atd. ve spolupráci s odbornou agenturou.

Zorganizovat vzájemné jednání s mikroregiony o budoucím partnerství -společné projekty

Termín zahájení		Průběžně hledat vhodné termíny

Zajistí			Starostové obcí ve spolupráci s RRAV

Zúčastněné subjekty	Na tento seminář je vhodné přizvat i další odborníky – z okresního, resp. krajského úřadu, další konzultanty zajímající se o problematiku rozvoje obcí, obnovu krajiny, ekology, sociology, a další.

Způsob financování	POV, obecní rozpočty, případně sami starostové

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Není předmětem

# Aktivita 1.4.7 Mikroregionální tisk

Tato aktivita přispěje k povědomí místních občanů o mikroregionu jeho aktivitách. Mimo významných událostí na území mikroregionu lze v tisku také realizovat různé ankety mezi občany, které mohou později napomoci při hledání vhodných mikroregionálních projektů.

Výstup: 		Vydávání mikroregionálních novin

Úkoly: 		Jednání všech členů mikroregionu o způsobu vydávání mikroregionálního tisku. Jednat s

podnikatelskými subjekty o spolufinancování. Dohodnout financování mezi obcemi.

Zajistí:		Členové mikroregionu

Financování: 	Z rozpočtů obcí

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Křešín | výsadba zeleně | ne | - | - |
| Chyšná | veřejná zeleň | ne | 2002-2006 | 0,4 |
| Košetice | ozelenění obce | ne | 2003 | 0,1 |
| Chýstovice | úprava návsi | ne | 2002-2005 | 0,1 |

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Košetice | pečovatelský dům | ano | 2004 | 11 |

Priorita č.2:

Rozvoj cestovního ruchu, podpora a rozvoj podnikání

Opatření a aktivity:

Opatření 1.2 Zlepšení obchodovatelnosti služeb – propagace

Aktivita 2.1.1 Zavedení jednotného stylu společných propagačních materiálů, logo

Aktivita 2.1.2 Společenský, kulturní a sportovní kalendář mikroregionu

Aktivita 2.1.3 Tvorba produktů (kompletních „balíčků“ služeb)

Aktivita 2.1.4 Systém propagace pomocí již existujících TIC

Opatření 2.2 Zkvalitnění turistické infrastruktury

Aktivita 2.2.1 Podpora budování cyklotras,  turistických tras a naučných stezek v mikroregionu

Aktivita 2.2.2 Zpřístupňování a čištění rybníků, zlepšování kvality vody za účelem koupání a vodních sportů, popř. výstavba přírodních koupališť

Aktivita 2.2.3 Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v obcích v oblasti cestovního ruchu

Aktivita 2.2.4 Rozšíření a zkvalitnění, popř. výstavba vesnických sportovišť, využitelných pro turisty

Aktivita 2.2.5 Vytváření podmínek pro rozšíření zimní turistiky

Opatření 2.3 Iniciativy obcí k podpoře podnikání

Aktivita 2.3.1 Příprava, zainvestování pozemků a objektů pro podnikání

Aktivita 2.3.2 Informační zázemí pro podnikatele, společný přehled finančních zdrojů, představení programu SAPARD

Aktivita 2.3.3 Komunikace představitelů obcí s místními podnikateli

Aktivita 2.3.4 Udržení stávajícího rozsahu služeb, rozšíření služeb v obcích mikroregionu

Aktivita 2.3.5 Pěstování biomasy a její energetické zpracování, prezentace alternativních zdrojů energie

Aktivita 2.3.5 Pěstování biomasy a její energetické zpracování, prezentace alternativních zdrojů energie

Aktivita 2.3.6 Zalesňování neobdělávaných zemědělských ploch, transformace zemědělských aktivit

Opatření 1.2 Zlepšení obchodovatelnosti služeb – propagace

Aktivita 2.1.1 Zavedení jednotného stylu společných propagačních materiálů, logo

Výstup	Společné materiály v jednotném formátu (na způsob nabídkových listů), využití dalších médií (CD, video, internet)

Logo mikroregionu

Úkoly	Dohodnout se na jednotném grafickém formátu tištěných materiálů (výběrem z existujících nebo zadáním nového).

Vyhodnotit možnosti propagace mikroregionu na dalších médiích (CD, video).

Navrhnout pravidla společné prezentace více okolních mikroregionů na veletrzích cestovního ruchu, včetně mechanismu hodnocení výstupů prezentace.

Termín zahájení		Duben 2002

Odpovídá		Členové mikroregionu ve spolupráci s RRA Vysočina

Financování		Obce mikroregionu + podnikatelé CR, POV, ČCCR

Návaznost na PRK	Opatření 1.4.3:  Tvorba turistických produktů, programů a projektů a propagace regionu

#### Aktivita 2.1.2 Společenský, kulturní a sportovní kalendář mikroregionu

Předmětem je zpracování komplexního kalendáře obcí mikroregionu Košeticko  mapujícího místní kulturní, sportovní a společenské akce. Je na dalším zvážení o jaký typ kalendáře, případně i diáře se bude jednat. Vhodné je tento projekt připravovat ve spolupráci s ostatními mikroregiony

Výstup	Celoroční kalendář obsahující pořádané akce, možný v alternativách: exkluzivnější diář, jednodušší   brožurka, nástěnný – 12 listů s fotografie z mikroregionu

Dílčí kroky		Vytvořit databázi pravidelných akcí, jejich pořadatelů v mikroregionu.

Zpracovat grafickou podobu jednotlivých verzí

Vydat kalendář, distribuovat jej na všechna prodejní i kontaktní místa

pro zájemce, pro starosty vhodná prezentace, upomínkový předmět obce

Najít pozitivní asociace, identifikovat je s mikroregionem, využít k propagaci a zvyšovat věhlas tradičních akcí

Termín zahájení	Listopad 2002, databáze obnovována průběžně

Zajistí			Starostové obcí mikroregionu

Zúčastněné subjekty	RRAV, spolky, pořadatelé akcí

Způsob financování	Obce mikroregionu, sponzoři, POV, případně výnos z prodeje

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Není předmětem

Aktivita 2.1.3 Tvorba produktů (kompletních „balíčků“ služeb)

Ze zvyšující se náročnosti poptávky po službách jasně vyplývá segmentace zákaznických skupin. Je zřejmá poptávka nejenom po růstu kvality jednotlivých služeb, ale i po nabídce kompletních produktů „šitých na míru“ jednotlivým skupinám zákazníků. Příprava těchto produktů je předpokladem úspěchu v narůstající globální konkurenci v cestovním ruchu. Vzhledem k velikosti mikroregiony je vhodné řešit aktivitu ve spolupráci s okolními mikroregiony. Vhodné je tento projekt připravovat ve spolupráci či koordinaci s okolními mikroregiony.

Dílčí kroky

- navázání kontaktu s potenciálními tvůrci produktů

- sběr informací o možnostech financování tvorby produktů

- formulace projektů – žádostí o příspěvek na realizaci

- vlastní realizace – tvorba a uvedení produktů na trh, prodej

Termín zahájení		Listopad 2002

Zajistí			Obce mikroregionu, komerční subjekty (CK, CA, profesní sdružení,…)

Zúčastněné subjekty	podnikatelé ve službách CR, spolky, dopravci, obce, kraj

Způsob financování	granty ČCCR, kraj, komerční zdroje

Návaznost na SAPARD   	není předmětem

Návaznost na PRK	Opatření 1.4.3:  Tvorba turistických produktů, programů a projektů a propagace

Aktivita 2.1.4 Systém propagace pomocí již existujících TIC

Vzhledem k velikosti mikroregionu není vhodné v současné době vytvářet a budovat nové TIC v mikroregionu. Mnohem výhodněji se jeví využít k propagaci mikroregionu již existující centra v blízkosti mikroregionu.

Výstup: 		Vytvořit systém propagace v systému TIC

Úkoly: 		Zmapovat TIC v blízkosti mikroregionu. Jednat s TIC o prezentaci a propagaci mikroregionu.

Termín: 		Květen 2002

Zajistí: 		Obce mikroregionu mikroregionu

Zaplatí: 		Nepředstavuje větší finanční prostředky

Opatření 2.2 Zkvalitnění turistické infrastruktury

### Aktivita 2.2.1 Podpora budování cyklotras,  turistických tras a naučných stezek v mikroregionu

Předmětem aktivity je podpora rozvoje turistického ruchu budováním značených regionálních a místních cyklistických komunikací a tras pro pěší turistiku v návaznosti na celou oblast regionu Vysočiny, revize stávajících pěších, cykloturistických značených tras. Jedná se zde rovněž o značení, informační brožury, apod. Rozvojový program představuje zkvalitnění nezbytných komunikací, značení tras, propagaci a marketing poskytovaných služeb. Vhodné je tuto aktivitu připravovat ve spolupráci či koordinaci s okolními mikroregiony.

Výstup		Průběžná, další výstavba a značení místních, resp. regionálních cyklotras, cyklostezek a dalších turistických tras

Návrh lokální cyklotrasy navazující na již vyznačené regionální cyklotrasy.

Dokument mapující současné značené trasy s logickým návrhem na jejich rozšíření, dále obsahující návrh způsobu značení, propočet nákladů na realizaci značení, specifikace nutného rozsahu oprav komunikací

Dílčí kroky	Na zamýšlené a připravované trasy, stezky zpracovat projektový záměr. Tento záměr konzultovat s příslušnými institucemi. Zpracování veškeré projektové dokumentace.

Zpracovat žádost do POV, Realizace v závislosti na finančních prostředcích

Termín zahájení	Žádost Březen 2002, Projektové záměry, veškerá nezbytná dokumentace průběžně, realizace následně.

Zajistí			Starostové jednotlivých obcí mikroregionu

Zúčastněné subjekty	Klub českých turistů, Centrum dopravního výzkumu

Způsob financování	Obce Mikroregionu, POV, ČCCR, dotace z MMR (POV– dotační titul 7, Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů), SAPARD, v některých případech také SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)

Návaznost na SAPARD	Výstavba cyklostezek ano, značení není předmětem

Opatření 2.1 b) Rozvoj venkovské infrastruktury. Přijatelný výdaj: rekonstrukce komunikací, včetně cyklistických a pěších cest a chodníků, hypostezek

Návaznost na PRK	 Opatření 1.4.4: Podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání regionu

Aktivita 2.2.2 Zpřístupňování a čištění rybníků, zlepšování kvality vody za účelem koupání a vodních sportů, popř. výstavba přírodních koupališť

Husté zastoupení rybníků v krajině mikroregionu  nabízí jejich využití ke koupání či vodním sportům. Jejich současný stav (znečištění, zabahnění, nepřístupnost) však toto vyžití v mnoha případech omezuje nebo úplně vylučuje.

Výstup			Úprava vhodných lokalit, rozšíření možností pro rekreaci.

Dílčí kroky	Provedení průzkumu, které rybníky by byly (obecně) vhodné k výše popsanému využití, zjištění jejich stavu, jednání s vlastníky, případně nájemci o zamýšlených krocích

užší výběr těch, které jsou opravdu využitelné

zhodnocení stavu, rozhodnutí, zda stačí omezení intenzity hospodaření, nebo je nutný technický zásah

zhodnocení, zda stačí pouze rybníky nebo je (někde) žádoucí postavit koupaliště

formulování potřeb do projektu (projektů), podání žádostí o příspěvek

projektová dokumentace, stavební řízení, výběr dodavatele, v případě zajištěného financování realizace

Termín zahájení:		Duben 2002

Realizace duben 2003

Zajistí:			Obce mikroregionu

Zúčastněné subjekty:	Majitelé a nájemci rybníků, obce,

Způsob financování:	Obce, majitelé rybníků, dotace MŽP, SFŽP

Návaznost na SAPARD:   	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: obnova a čištění rybníka, řeky, potoka, břehů a hrází

Návaznost na PRK:	Hlavní cíl 1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, Dílčí cíl 1.4: Podpora rozvoje cestovního ruchu, Opatření 1.4.4: Podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání

Aktivita 2.2.3 Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v obcích v oblasti cestovního ruchu

Tuto aktivitu je vhodné  realizovat ve spolupráci s okolními mikroregiony. Podpora začínajících drobných podnikatelů formou poradenství, vzdělávání, propagace a marketingu  s důrazem na udržení venkovského charakteru ubytování (podpora přestavbám stávajících objektů před budováním nových).

Největší (přímý) přínos z cestovního ruchu mají ubytovací zařízení. Pokud chceme přivést turisty do obcí a jejich prostřednictvím oživit jejich mikroekonomiku, musí být v těchto obcích zajištěna možnost ubytování. Jelikož tato podmínka je splněna jen ve velmi málo obcích, je nutné podporovat vznik nových ubytovacích zařízení – zejména tam, kde dosud žádné nejsou.

Dílčí kroky

- pořádání přednášek o možnostech zahájení podnikání v ubytovacích a jiných službách

- pomoc podnikatelům s hledáním finančních zdrojů na investice

- poradenství při sestavování podnikatelských záměrů a jejich realizaci

- hledání forem a zdrojů podpory přestavbám stávajících objektů před novostavbami

- společná propagace a marketing

Termín zahájení		Květen 2002

Zajistí			Obce mikroregionu, ECEAT, RRAV

Zúčastněné subjekty	obce, kraj, podnikatelé

Způsob financování	kraj, MMR

Návaznost na SAPARD Opatření 2.1.a) Přijatelné výdaje: úprava plochy pro podnikání, stavební obnova (rekonstrukce, doplnění) budovy starší 50 let, stavební stabilizace budovy pro podnikání

Opatření 2.2: Investice pro založení nebo rozvoj malého nebo středního podniku v oblastech působení: cestovní ruch, obchod, služby…, rekonstrukce a nové využití existující hospodářské budovy v obci, stavební obnova (rekonstrukce, doplnění) obytné budovy, budovy starší 50 let, nové zařízení a služby agroturistiky a venkovské turistiky (ubytování, stravování),

Návaznost na PRK	Opatření 1.4.4:  Podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání

Aktivita 2.2.4 Rozšíření a zkvalitnění, popř. výstavba vesnických sportovišť, využitelných pro turisty

Sportoviště jsou příkladem, jak lze dobře skloubit potřeby místních s rozvojem cestovního ruchu. Místní obyvatelé potřebují možnost sportovního vyžití, ale vzhledem k velikosti obcí budou sportovní zařízení jen mizivě vytížena. Kombinací místních a turistů lze dosáhnout lepšího vytížení a získat i finanční přínos (turista je většinou ochoten i „něco“ zaplatit). Výstavba sportoviště může být i podnikatelskou příležitostí, neboť v mikroregionu není ani jeden krytý či nekrytý bazén, minigolf, squash. Jen jeden lyžařský vlek... Dostatečné využití a tedy ekonomická návratnost těchto zařízení však bude vždy spojena s cestovním ruchem.

Dílčí kroky

- zpracování projektů výstavby a obnovy sportovních zařízení dle potřeb obcí

- pomoc sportovním klubům a podnikatelům při vytváření podnikatelských záměrů

- hledání zdrojů na realizaci projektů

Termín zahájení		Červen 2002

Zajistí			Obce mikroregionu

Zúčastněné subjekty	obce, sportovní kluby, podnikatelé

Způsob financování	obce, sportovní kluby, podnikatelé,MMR

Návaznost na SAPARD 	Opatření 2.1.a) Přijatelné výdaje: nová výstavba sportovního zařízení, stavební obnova sportovního zřízení

Návaznost na PRK	Opatření 1.4.4: Podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání

Aktivita 2.2.5 Vytváření podmínek pro rozšíření zimní turistiky

Přestože mikroregion Košeticko nemá typické horské podnebí, lze (s jistou opatrností) nabízet toto území i jako cíl pro zimní dovolenou. Navíc je zřejmé, že i v zimním období do mikroregionu přijíždějí turisté, kteří (přestože přijeli původně za jiným účelem) eventuální příznivé zimní počasí rádi sportovně využijí a z tohoto důvodu třeba prodlouží svůj pobyt. A to je velmi žádoucí vzhledem ke zvýšení vytíženosti ubytovacích kapacit a efektivnosti jejich provozu.

Dílčí kroky

- vytipování tras pro lyžařskou turistiku (běžky), jejich zanesení do map, zajištění průchodnosti a péče o kvalitu tratí (terénní informace, vyloučení pěších z tras a pod.)

- hledání dalších svahů k výstavbě lyžařských vleků – v případě úspěchu projekt na výstavbu a pomoc při realizaci

Termín zahájení		září 2002

Zajistí			Obce, sportovní kluby

Zúčastněné subjekty	podnikatelé, obce, sportovní kluby

Způsob financování	vlastní zdroje, podnikatelé, MMR

Návaznost na SAPARD	Principiálně ano – opatření 2.1 a), záleží na konkrétní akci

Návaznost na PRK	Opatření 1.4.4: Podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Křešín | cyklostezky | ne | - | - |
| Chyšná | turistické odpočívadlo a informační cedule | ano | - | - |
| Chyšná | cyklostezky a jejich značení | ano | 2001-2004 | 0,8 |
| Martinice | dostavba cyklostezky | ano | - | 0,7 |
| Košetice | výstavba cyklostezek | ne | - | - |
| Chýstovice | výstavba cyklostezek | - | - | - |

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chyšná | alej kolem stezek | ne | 2002-2006 | 0,4 |

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chyšná | ubytovací zařízení | ne | 2003-2005 | 1,8 |

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chyšná | úprava rybníka ke koupání | ano | 2004-2006 | 0,8 |

Opatření 2.3 Iniciativy obcí k podpoře podnikání

Cílem obcí není podnikat a vytvářet pracovní příležitost, mohou ale poměrně efektivně připravovat podmínky a zázemí pro rozvoj podnikání.

Spolupráce, vzájemná komunikace a informovanost, partnerství mezi podnikateli a představiteli obcí může přispět nejen k lepšímu se poznání dvou základních pilířů fungování obcí, ale zejména k hledání společných projektů, zjednodušení a zlepšení administrativního prostředí. Zajímavá může být i společná diskuse o potřebě vnějších investorů, společná prezentace obcí, mikroregionu, místních výrobků apod.

### Aktivita 2.3.1 Příprava, zainvestování pozemků a objektů pro podnikání

Předmětem aktivity je koordinace přípravy vhodných rozvojových ploch, pozemků, ale i dostupných objektů pro podnikatelské aktivity, včetně promítnutí do ÚPD. Cílem je připravovat a trvale udržovat vhodné zóny, pozemky a objekty pro případné investice pod kontrolou obcí.  Při realizaci aktivity je vhodné postupovat ve spolupráci s okolními mikroregiony.

Výstup			xx ha pozemků (alespoň opce), resp. xx disponibilních objektů v mikroregionu

Katalog dostupných rozvojových ploch a objektů v mikroregionu v rozsahu ÚPD, včetně přehledu současných průmyslových areálů

Prováděné nezbytné úpravy územně plánovací dokumentace

Dílčí kroky	Starostové obcí vytvoří přehled lokalit a areálů vhodných pro zainvestování, revitalizaci, identifikují vlastníky a základní problémy

Obce budou společně koordinovat jednání o zahrnutí vhodných ploch a objektů do ÚPD, zahájí jednání s vlastníky o možnosti, formě a míře jejich zapojení do projektu, případně i o výkupu a zahrnutí do majetku obce

RRAV vede databázi objektů a ploch.

Termín zahájení		Dlouhodobý úkol, katalog, pasport vhodných pozemků a objektů - září 2002

Zajistí	Starostové dotčených obcí

Zúčastněné subjekty	Vlastníci pozemků, areálů, podnikatelé, investoři

Způsob financování	Obce mikroregionu, POV, dotační tituly MMR, SAPARD. Část vynaložených prostředků se může vrátit při prodeji nebo pronájmu pozemků / objektů jednotlivým zájemcům

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: mimo jiné úprava plochy pro podnikání, stavební stabilizace budovy pro podnikání, zřízení, úprava tržiště, stavební obnova, rekonstrukce, doplnění hospodářské budovy

Opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností (projekty mohou předkládat podnikatelé žijící na vesnici). Přijatelný výdaj: rekonstrukce a nové využití existující hospodářské budovy v obci, výstavba, stavební obnova provozovny, její vybavení stroji, zařízením, technologií

Návaznost na PRK	Opatření 1.1.2: Příprava průmyslových či víceúčelových hospodářských zón a zkvalitňování nabídky stávajících zón; podpora přímých zahraničních investic

Aktivita 2.3.2 Informační zázemí pro podnikatele, společný přehled finančních zdrojů, představení programu SAPARD

V současné době v České republice existuje celá dlouhá řada různých dotačních podpor. Mimo tyto „národní dotace“ je možné za určitých podmínek využívat i různé další zahraniční programy a podpory. Není v silách jednotlivců vést kompletní přehled o všech těchto titulech, proto se opět otevírá příležitost k výměně zkušeností.

Výstup	Cílené využívání existujících podpor z programů a projektů ministerstev, vlády, dalších státních i nestátních institucí, organizací podporujících MSP

Ucelená pravidelně aktualizovaná databáze dotačních titulů, finanční zdrojů. Databáze musí obsahovat termíny, postupy administrace a další náležitosti pro podávání projektů a bude sloužit jak obcím, tak podnikatelům. Databáze bude zveřejňována v regionálním tisku, na internetových stránkách apod.

Dílčí kroky	Obce mikroregionu ve spolupráci s RRAV, případně ve spolupráci s okolními mikroregiony  povedou ucelený, pravidelně aktualizovaný přehled dotačních titulů pro podporu rozvojových projektů a programů.

Tento přehled bude nabízen místním podnikatelům, bude zveřejňován v mikroregionálním tisku a na internetových stránkách

Termín zahájení		Červenec  2002, průběžně podle otevíraných a vyhlašovaných programů a titulů

Zajistí			Obce mikroregionu

Zúčastněné subjekty	RRAV, okolní mikroregiony

Způsob financování	Vlastní zdroje

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Opatření 1.1.3: Prohlubování přeshraniční a mezinárodní spolupráce; zvýšení míry zapojenosti kraje do světové ekonomiky,

Opatření 1.3.4: Integrace ekologických a ekonomických rozvojových strategií, cílených na podporu rozvoje venkovských oblastí

### Aktivita 2.3.3 Komunikace představitelů obcí s místními podnikateli

Výstup			Efektivní komunikace, přenos informací od samosprávy směrem k podnikatelům

Hledat a využívat vhodné formy, způsoby komunikace veřejného sektoru s podnikateli

Radniční listy, místní, obecní zpravodaje, setkání, ankety, webové stránky, průzkumy

Dílčí kroky		Obce budou ve svých stávajících zpravodajích i dalších informačních kanálech (webové stránky, apod.) publikovat informace a ankety pro podnikatele

Termín zahájení		Listopad 2002, dále průběžně

Zajistí			Starostové obcí mikroregionu

Zúčastněné subjekty	Autoři zpravodajů, provozovatelé internetových stránek

Způsob financování	Obce mikroregionu

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Viz. předchozí bod

# Aktivita 2.3.4 Udržení stávajícího rozsahu služeb, rozšíření služeb v obcích mikroregionu

Zejména u menších obcí mikroregionu Košetice existuje pravděpodobně problém s udržením, resp. zajištěním alespoň základního rozsahu služeb. Současně se jedná i o zásah do čistě tržních vztahů. Na jedné straně je zřejmé, že podnikatel, drobný řemeslník, obchodník se na obci z důvodu nízké poptávky a nízké kupní síly nemůže sám uživit a měl by tedy svůj „podnik“ uzavřít, na druhé straně je ze strany vedení místní radnice zájem o udržení těchto služeb.

Výstup			Podpora ze strany obce vedoucí k udržení nezbytných služeb – dotovaný nájem, apod.

Vytvářené podmínky pro lepší obsluhu mikroregionu v oblasti občanské vybavenosti podporou stávajících i zřizováním nových stálých prodejen a provozoven služeb

Dílčí kroky	Jednotlivé obce si vytvoří na základě připomínek místních občanů svůj přehled minimálních služeb, které by v obci měly být dostupné

Obce zajistí prostory, sestavení nabídky vhodných prostor, které za výhodných podmínek nabídnou místních podnikatelům

Podporovat vznik nových provozoven služeb – zvýšit atraktivitu sídla výhodnými podmínkami

Termín zahájení		Přehled minimálních potřebných služeb - březen 2002, dále průběžně

Zajistí			Individuálně jednotlivé obce mikroregionu

Zúčastněné subjekty	Vedení obce, místní podnikatelé

Způsob financování	Podpora – typ a výše podle možností z obecních rozpočtů, pro případ rekonstrukce objektů, vytvoření tržiště apod. se nabízí využití programu SAPARD

Návaznost na SAPARD	Principiálně ano, individuální posouzení podle typu služeb

Opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic. Přijatelný výdaj: mimo jiné stavební stabilizace budovy pro podnikání, zřízení, úprava tržiště

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, Dílčí cíl 1.3: Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny, Opatření 1.3.2: Podpora místních specifik výroby a služeb, Opatření 1.3.4: Integrace ekologických a ekonomických rozvojových strategií, cílených na podporu rozvoje venkovských oblastí, Opatření 1.3.6: Obnova a rozvoj venkovských sídel

Aktivita 2.3.5 Pěstování biomasy a její energetické zpracování, prezentace alternativních zdrojů energie

Výstup	Pěstování biomasy na zemědělských pozemcích s menší bonitou půdy a její další zpracování na peletové palivo – příležitost pro místní zemědělce

Rozšíření tohoto principu vytápění v obcích mikroregionu

Propagace využití obnovitelných zdrojů energie u obcí, podnikatelů, veřejnosti

Dílčí kroky	Ve vytipované obci mikroregionu připravit, zpracovat studii a následně projekt vytápění biomasou.

Využití zkušeností z obcí kde již obdobný projekt realizovali, v případě ekonomické výhodnosti realizace akce

Prezentace využití biomasy - umístění odborného článku v obecním zpravodaji, jednat s energetikem OkÚ, uspořádání odborné přednášky za účasti odborníků z oblasti, určené pro zástupce obcí, podnikatele a širokou veřejnost., možná i odborná exkurze na realizované projekty vytápění alternativními zdroji

Termín zahájení		Studie – květen 2002, realizace do I. poloviny 2003.

Připravená prezentace - duben 2002

Zajistí	Rada mikroregionu, starosta vybrané obce

Zúčastněné subjekty	OkÚ– referát regionálního rozvoje, Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, zemědělské podniky

Způsob financování	Realizace akce v obci – dotační tituly MŽP, SFŽP, rozpočet obce

Prezentace – rozpočty obcí, případně v rámci POV dotačního titulu č. 6 - poradenství a vzdělávání

Návaznost na SAPARD	Opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností (projekty mohou předkládat podnikatelé žijící na vesnici). Přijatelný výdaj: nové zařízení na využití netradičních zdrojů energie, nové technologické vybavení těchto zařízení

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 4: Podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje kraje, Dílčí cíl 4.3 Podpora rozvoje obnovitelných a alternativních zdrojů energie, Opatření 4.3.1 Rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Hlavní cíl 1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, Dílčí cíl 1.3: Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny, Opatření 1.3.1: Restrukturalizace a stabilizace zemědělství, lesnictví a  navazujícího zpracovatelského průmyslu s cílem zvýšení zaměstnanosti na venkově a  zabezpečení  polyfunkčního využívání krajiny, Opatření 1.3.3: Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělské a lesnické výroby  včetně programů revitalizace krajiny a nepotravinářského využití zemědělských produktů

Aktivita 2.3.6 Zalesňování neobdělávaných zemědělských ploch, transformace zemědělských aktivit

Jedná se o aktivitu, která přináší řadu výhod a kladů, záporem může být komplikovaný případný návrat k zemědělské půdě. V mikroregionu je možné uvažovat o změně části lučních porostů a těžko obdělávatelné půdy na půdu lesní, kde by bylo možno realizovat formu lesa, která se dnes jeví jako optimálnější.

Výstup	Postupné zalesňování vhodných neobdělávaných pozemků, zejména v návaznosti na současné lesní plochy

Dílčí kroky	Obce mikroregionu zajistí přehled všech vhodných pozemků

###### Nutné je vynětí pozemků ze ZPF

Zahájení realizace s využitím dotačních titulů

Termín zahájení		Průběžně, podání žádosti na Zemědělskou agenturu, sdělí termíny

Zajistí			Individuálně starostové obcí, vlastníci ploch

Způsob financování	Obce, vlastníci ploch za podpory dotačních titulů Ministerstva zemědělství ČR - změna struktury zemědělské výroby zalesněním

Návaznost na SAPARD	Není předmětem

Návaznost na PRK	Hlavní cíl 1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, Dílčí cíl 1.3: Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny, Opatření 1.3.1: Restrukturalizace a stabilizace zemědělství, lesnictví a  navazujícího zpracovatelského průmyslu s cílem zvýšení zaměstnanosti na venkově a  zabezpečení  polyfunkčního využívání krajiny, Opatření 1.3.3: Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělské a lesnické výroby  včetně programů revitalizace krajiny a nepotravinářského využití zemědělských produktů

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chyšná | ubytovací zařízení | ne | 2003-2005 | 1,8 |
| Chyšná | alej kolem stezek | ne | 2002-2006 | 0,4 |
| Chyšná | podpora MSP - průmyslová zóna | ano | 2002-2004 | 0,9 |
| Košetice | pečovatelský dům | ano | 2004 | 11 |

# PRIORITA Č.3: Řešení  dopravní  infrastruktury

Opatření a aktivity:

Opatření 3.1 Opravy a dostavba místních komunikací

| Aktivita 3.1.1 | Oprava místních komunikací |
| --- | --- |
| Aktivita 3.1.2 | Dostavba místních komunikací |
| Aktivita 3.1.3 | Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) |

### Opatření 3.2 Zlepšení propojení sídel mikroregionu a dostupnosti dálnice D1

| Aktivita 3.2.1 | Rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových |
| --- | --- |
| Aktivita 3.2.2 | Zvýšení únosnosti těles silnic a jejich rozšíření pro zlepšení prostupnosti a propustnosti provozu |
| Aktivita 3.2.3 | Úpravy dopravních značení pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy |

Opatření 3.3 Zlepšení hromadné dopravy

| Aktivita 3.3.2 | Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek |
| --- | --- |
| Aktivita 3.3.4 | Vypracování studie dopravní obslužnosti mikroregionu |

Opatření 3.4 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury

| Aktivita 3.4.1 | Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v sídel mikroregionu |
| --- | --- |
| Aktivita 3.4.2 | Pasportizace a rekonstrukce dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí |

Opatření 3.1 Opravy a dostavba místních komunikací

Oprava místních obslužných komunikací IV. třídy v zastavěných sídlech regionu, zvláště těch, které slouží k napojení obytných souborů na základní státní silniční síť a dále těch, které jsou přístupovými pro vjezd k provozovnám živnostníků, podnikatelským subjektům a průmyslovým zónám.

| Aktivita 3.1.1 | Oprava místních komunikací |
| --- | --- |
| Aktivita 3.1.2 | Dostavba místních komunikací |
| Aktivita 3.1.3 | Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) |

| Výstup: | Zlepšení dopravní dostupnosti a kvality života obyvatel mikroregionu Zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěných územích sídel Úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na místních komunikacích Zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích pro pěší Zajištění rozvoje cykloturistiky a cestovního ruchu v mikroregionu |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | Majetková, územní a projektová příprava dopravních staveb Oprava , obnova a rekonstrukce místních komunikací Provedení oprav a zřízení chodníků s navázáním na objekty občanské vybavenosti |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | místní samosprávy, správa a údržba silnic |
| Zúčastněné subjekty: | referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Pelhřimov odbor dopravy Kraje Vysočina, dopravní inspektorát policie ČR správa a údržba silnic |
| Způsob financování: | z rozpočtu místních samospráv, úvěry komerčních bankovních ústavů, státní fond dopravní infrastruktury, rozpočet správy a údržby silnic Z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám od vlády USA (MUFIS) Ze zdrojů ministerstva místního rozvoj – program obnovy venkova ze zdrojů programu Sapard |
| Návaznost na SAPARD: | opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury podopatření 2.1.b) Rozvoj venkovské infrastruktury rekonstrukce místních komunikací včetně průjezdných úseků silnic III. třídy a účelových komunikací, včetně přístupových cyklistických a pěších cesta chodníků |
| Návaznost na PRK | Opatření 1.3.6. Obnova a rozvoj venkovských sídel Opatření 3.1.2. Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina Opatření 3.1.4. Zlepšení dopravní obsluhy regionu |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Křešín | vybudování parkovacích ploch a chodníků | ne | - | - |
| Chyšná | oprava místních komunikací | ano | 2001-2004 | 0,8 |
| Košetice | rekonstrukce místních komunikací | - | - | - |
| Chýstovice | oprava místních komunikací | ne | 2002-2005 | 0,5 |

Opatření 3.2 Iniciace zkvalitnění komunikací vyšších tříd a dostupnosti dálnice D1

| Aktivita 3.2.1 | Rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových |
| --- | --- |
| Aktivita 3.2.2 | Zvýšení únosnosti těles silnic a jejich rozšíření pro zlepšení prostupnosti a propustnosti provozu |
| Aktivita 3.2.3 | Úpravy dopravních značení pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy |

| Výstup: | Zvýšení životní úrovně obyvatel Zlepšení dopravní dostupnosti a zkrácení jízdních časů z mikroregionu ke vzdálenějším cílům (do okresního – krajského města a ostatních jádrových sídel okolních mikroregionů ) Zlepšení - zjednodušení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | Zajištění územní a projektové přípravy a majetkového vypořádání Realizace jednotlivých akcí dle schváleného programu v návaznosti na program investiční výstavby silnic kraje |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Místní samosprávy Správa a údržba silnic Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Pelhřimov Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| Zúčastněné subjekty: | referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Pelhřomov odbor dopravy Kraje Vysočina dopravní inspektorát policie ČR správa a údržba silnic ředitelství silnic a dálnic silniční investorský útvar |
| Způsob financování: | Státní fond dopravní infrastruktury Rozpočet správy a údržby silnic Rozpočet Kraje Vysočiny |
| Návaznost na PRK: | Opatření 1.3.6. Obnova a rozvoj venkovských sídel Opatření 3.1.2. Modernizace komunikací v rámci kraje Opatření 3.1.4. Zlepšení dopravní obsluhy regionu |

#### Opatření 3.3 Zlepšení hromadné dopravy

| Aktivita 3.3.2 | Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek |
| --- | --- |
| Aktivita 3.3.3 | Vypracování studie dopravní obslužnosti mikroregionu |

| Výstup: | Zlepšení dopravní obslužnosti v osobní veřejné hromadné dopravy Zkvalitnění podmínek osobní hromadné dopravy Zvýšení bezpečnosti dopravovaných občanů Adekvátní dopravní propojení obcí mikroregionu na regionální centra kombinací autobusové dopravy a železnice |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | Pasportizace hromadné osobní dopravy v mikroregionu Zlepšení vztahů s místními dopravci zajišťujícími hromadnou dopravu osob |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Místní samosprávy Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Pelhřimov Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina Provozovatelé hromadné autobusové dopravy |
| Zúčastněné subjekty: | Referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Pelhřimov Odbor dopravy Kraje Vysočina Dopravní inspektorát policie ČR Správa a údržba silnic Provozovatelé hromadné autobusové dopravy |
| Způsob financování: | z rozpočtu místních samospráv, úvěry komerčních bankovních ústavů rozpočet Kraje Vysočiny ze zdrojů ministerstva místního rozvoj – program obnovy venkova SAPARD |
| Návaznost na SAPARD: | opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury Podopatření 2.1.b) Rozvoj venkovské infrastruktury nákup dopravních prostředků ve veřejném zájmu, výstavba zastávky hromadné dopravy |
| Návaznost na PRK: | Opatření 3.1.4. Zlepšení dopravní obsluhy regionu |

#### Opatření 3.4 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury

| Aktivita 3.4.1 | Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v sídel mikroregionu |
| --- | --- |
| Aktivita 3.4.2 | Pasportizace a rekonstrukce dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí |

| Výstup | Zlepšení kvality života obyvatel Zvýšení spokojenosti občanů s čistotou místních komunikací Zabezpečení a zlepšení provozu na místních komunikací Zvýšení bezpečnosti občanů |
| --- | --- |
| Dílčí kroky | Individuelní akce místních samospráv a ostatních zúčastněných subjektů |
| Termín zahájení | 2002 |
| Zajistí | Město a obce mikroregionu firmy zabezpečující údržbu a značení komunikací |
| Zúčastněné subjekty | Obce mikroregionu Správa a údržba silnic, která je správcem státní silniční sítě OkÚ Pelhřimov, Ref. dopravy a Ref. regionálního rozvoje Krajský úřad Kraje Vysočina Místně příslušné prvoinstanční stavební úřady ostatní místně příslušní majitelé a provozovatelé technických služeb v dotčeném území |
| Způsob financování | Z rozpočtů města a obcí mikroregionu |
| Návaznost na PRK | Opatření 1.3.6. Obnova a rozvoj venkovských sídel Opatření 1.4.4. Podpora budování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu |

# PRIORITA Č.4: Řešení   technické   infrastruktury

Opatření a aktivity:

Opatření 4.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů

| Aktivita 4.1.1 | Obnova a rekonstrukce vodních zdrojů |
| --- | --- |
| Aktivita 4.1.2 | Vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů |
| Aktivita 4.1.3 | Vybudování vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky vody ke všem spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu |
| Aktivita 4.1.4 | Obnova a stavební úpravy vodojemů, čerpacích stanic a doplnění specielních objektů na stávajících vodovodních sítí |

Opatření 4.2 Systém svedení a odkanalizování odpadních vod

| ###### Aktivita 4.2.1 | Oprava a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí |
| --- | --- |
| Aktivita 4.2.2 | Vybudování nových stokových sítí jednotných i oddílných pro svedení odpadních vod na ČOV |
| Aktivita 4.2.3 | Vybudování nových čistíren odpadních vod pro likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách |

Opatření 4.3 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic

| Aktivita 4.4.1 | Zateplování veřejných budov |
| --- | --- |
| Aktivita 4.4.2 | Modernizace topenářských soustav a zavádění systémů měření a regulace provozu |
| Aktivita 4.4.3 | Obnova topných systémů a jejich kombinace |
| Aktivita 4.4.4 | Rekonstrukce a modernizace veřejných osvětlení |
| Aktivita 4.4.5 | Dobudování a posílení rozvodných sítí elektrické energie |

Opatření 4.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů

Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo  ze zabezpečených a sledovaných zdrojů a její rozvedení ke všem místům potenciálních odběrů v požadovaném množství při dodržení obvyklých vlastností dodávky je základním požadavkem vybavenosti sídla pro kvalitní a spokojené bydlení občanů. S vybavením sídel veřejnými  rozvodnými vodovodními řady souvisí rovněž zabezpečení okolních objektů požární vodou, čímž dochází k souvisejícímu zlepšení úrovně života občanů a jejího zajištění.

Silné a stabilní vodní hospodářství souvisí se silnými vodárenskými celky, kvalitně zregulovanými environmentálně i ekonomicky.

V minulých letech byla cena vody pro obyvatelstvo velmi nízká a příjmy provozních podniků VaK nestačily k tomu, aby stavomontážní a opravárenské práce alespoň zastavily chátrání sítí a provozů. Současná spotřeba těsně nad sto litrů na osobu a den dosahuje prakticky hygienického minima.

| Aktivita 4.1.1 | Obnova a rekonstrukce vodních zdrojů |
| --- | --- |
| Aktivita 4.1.2 | Vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů |
| Aktivita 4.1.3 | Vybudování vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky vody ke všem spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu |
| Aktivita 4.1.4 | Obnova a stavební úpravy vodojemů, čerpacích stanic a doplnění specielních objektů na stávajících vodovodních sítí |

| Výstup | Zajišťovat kvalitní pitnou vodu ve všech domácnostech v dostatečném množství přiměřenému tlaku dodávky a požadované normové jakosti Chránit stávající vodní zdroje Zabezpečit plošné zásobování sídel požární vodou Rekonstruovat staré vodovodní sítě snížit rizika krizových situací se zásobováním vodou |
| --- | --- |
| Dílčí kroky | Podporovat opatření k zajištění dostupnosti kvalitní pitné vody Měnit zdravotně závadné potrubí a optimalizovat je Zvýšit akumulační objemy veřejných vodojemů a zjednodušit jejich provoz instalací snímacích a řídících systémů Propojovat vnitroobecní rozvodné a zásobovací vodovodní řady do větších vodohospodářských soustav a dovybavit je automatickými řídícími systémy |
| Termín realizace | 2002 - 2010 |
| Zajistí | Vodohospodářská společnost – VaK – provozovatel vodovodů |
| Zúčastněné subjekty | vodohospodářské orgány – RŽP OkÚ starostové dotčených obcí |
| Způsob financování | Z rozpočtu vodohospodářských společností jako vlastníka a provozovatele vodohospodářských děl z rozpočtu obcí s možností podpory ze státního rozpočtu Ministerstva zemědělství ze zdrojů přes Program obnovy venkova z Ministerstva místního rozvoje SAPARD |
| Návaznost na SAPARD | opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury podopatření 2.1.b) Rozvoj venkovské infrastruktury nová výstavba vodovodní sítě |
| Návaznost na PRK | Opatření 1.3.6. Obnova a rozvoj venkovských sídel Aktivity – podpora dobudování a údržby technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou Opatření 3.3.2. Zásobování vodou |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chyšná | rozvodný řád a vodojem | ne | 2005 | 2,5 |
| Martinice | výstavba vodovodu | - | - | 0,9 |

Opatření 4.2 Systém svedení a odkanalizování odpadních vod

- Řešení problematiky odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení technických standardů a právních nařízení EU, dle potřeb dalšího rozvoje měst a obcí v mikroregionu, je významným rozvojovým cílem a pro poměry v mikroregionu je doporučováno využít zvláště přírodních způsobů čištění odpadních vod. Postupně zavádět přírodní způsoby čištění OV využívající i přirozené samočisticí procesy podobné těm, které probíhají v přirozených mokřadech, vodních nádržích a půdních prostředích. Přírodní způsoby tvoří biologický stupeň čištění, kterému musí předcházet kvalitní, úplné mechanické předčištění. U malých zdrojů odpadních vod, jako jsou jednotlivé skupiny domů, lze použít biologický septik a síťový filtr. U větších obcí je třeba navrhnout úplný mechanický stupeň tvořený česlemi, lapákem písku a tuku a primárními usazovacími nádržemi. K zařízení využívajícímu přírodní způsoby čištění patří vegetační (kořenové) ČOV,  biologické nádrže a aquakultury, závlaha odpadními vodami a tekutými odpady.

Provozování přírodních způsobů čištění odpadních vod  má pro uživatele nižší náklady než převážná většina klasických mechanicko biologického způsobů čištění.

| ###### Aktivita 4.2.1 | Oprava a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí |
| --- | --- |
| Aktivita 4.2.2 | Vybudování nových stokových sítí jednotných i oddílných pro svedení odpadních vod na ČOV |
| Aktivita 4.2.3 | Vybudování nových čistíren odpadních vod pro likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách |

| Výstup | Zlepšit a optimalizovat stav stokových sítí Likvidace znečištěných odpadních vod |
| --- | --- |
| Dílčí kroky | Dobudovat kanalizace čistírnami odpadních vod Zrekonstruování stávajících stokových sítí nebo ČOV |
| Termín realizace | 2002 - 2010 |
| Zajistí | Vodohospodářská společnost VaK místní samosprávy |
| Zúčastněné subjekty | starostové dotčených obcí provozovatelé vodních děl pověřené vodohospodářské orgány – RŽP OkÚ Krajský úřad odbor ŽP a zemědělství Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Havlíčkův Brod Inspekce životního prostředí pracoviště Brno Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství Orgány hygienické služby Správci toků (státní vodohospodářská správa) |
| Způsob financování | Z vlastních zdrojů vodohospodářských společností jako vlastníka a provozovatele vodohospodářských děl z rozpočtu měst a obcí s možností poskytnutí finanční podpory ze SFŽP, MŽP (Program drobných vodohospdářských akcí, Mze (Vodohospodářské stavby) z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám od vlády USA (MUFIS) |
| Návaznost na SAPARD | opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury podopatření 2.1.b) Rozvoj venkovské infrastruktury nová výstavba kanalizační sítě, obecní čistírny odpadních vod, domovních čistíren odpadních vod |
| Návaznost na PRK | Opatření 1.3.6. Obnova a rozvoj venkovských sídel Aktivity – podpora dobudování a údržby technické infrastruktury Opatření 3.3.3. Odvádění a čištění odpadních vod |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Martinice | výstavba kanalizace a ČOV | - | - | 2,2 |

Opatření 4.3 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních subjektů – úspory energie, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic

V návaznosti na rozhodující aktivity národního energetického programu ČR, legislativu EU je nutné podporovat energetickou účinnost a  hospodaření s energií a prioritou energetické politiky je vytvořit liberální prostředí umožňující dostatečnou konkurenceschopnost a zajistit spolehlivé a bezpečné zásobování odběratelů energií za přijatelné ceny při maximální ochraně životního prostředí.

Jedním z cílů by měla být energeticky vědomá modernizace budov, kterou se rozumí souhrn opatření vedoucích k efektivnímu využívání energie. Zahrnuje např.: zvýšení tepelně izolační funkce stavebních konstrukcí, nasazení regulace a měření, modernizaci topného zdroje za účelem dosažení vyšší účinnosti, využití obnovitelných a druhotných zdrojů (biomasy, solární energie, bioplynu, větrné energie apod.).

Nedávno vstoupil v platnost zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření s energií a pro obce zněj plyne povinnost zlepšit hospodaření s energií – zpracování energetické koncepce veřejných objektů. Energetický audit je ze zákona v podstatě povinný pro veřejný majetek se spotřebou od výše 1500 GJ. Auditem lze získat přehled o tom, kolik energie je možné v obecných objektech ušetřit, jak návratná jsou jednotlivá opatření, do čeho má obec nejdříve investovat, když má omezené finanční prostředky a návrh investičního a  finančního poradenství, včetně vyhledání zdrojů financování. Z auditu by se měli obce také dozvědět, jaké podklady by měly být dále vyhotoveny, aby se mohli orientovat v energetickém systému sídla, jaké jsou ve věci kritické momenty a co je pro rozhodování důležité a co méně podstatné.

| Aktivita 4.4.1 | Zateplování veřejných budov |
| --- | --- |
| Aktivita 4.4.2 | Modernizace topenářských soustav a zavádění systémů měření a regulace provozu |
| Aktivita 4.4.3 | Obnova topných systémů a jejich kombinace |
| Aktivita 4.4.4 | Rekonstrukce a modernizace veřejných osvětlení |
| Aktivita 4.4.5 | Dobudování a posílení rozvodných sítí elektrické energie |

| Výstup | Rozšíření a stabilizace energetických sítí Veřejné osvětlení v obcích |
| --- | --- |
| Dílčí kroky | Spolupracovat s provozovateli rozvodných sítí Modernizovat přívody a rozvody elektrické energie Optimalizace trafostanic s kapacitním navýšením k dalšímu možnému nárůstu odběru Rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení |
| Termín realizace | 2002 - 2010 |
| Zajistí | Majitelé dotčených nemovitostí (případně i uživatelé – provozovatelé objektů) Provozovatelé rozvodných energetických a telekomunikačních sítí |
| Zúčastněné subjekty | Starostové dotčených obcí Česká energetická agentura http://www.ceacr.cz , e-mail: ekis@ceacr.cz Energetická agentura Vysočina Energetické konzultační a informační středisko statistické jednotky NUTS II (dle usnesení vlády č. 707/1998) se sídlem v Brně Ministerstvo průmyslu a obchodu SFŽP Praha Ministerstvo životního prostředí |
| Způsob financování | Ze zdrojů provozovatelů rozvodných energetických a telekomunikačních sítí Vlastní zdroje místní samosprávy Pomocí státní podpory státního fondu životního prostředí Praha Z programu Sapard Komerční bankovní ústavy |
| Návaznost na SAPARD | opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury podopatření 2.1.b) Rozvoj venkovské infrastruktury výstavba zařízení na využití solární energie a rozvodů výstavba zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie novou technologií výstavba větrných elektráren a rozvodů nová výstavba zařízení na výrobu bioplynu a rozvodů |
| Návaznost na PRK | Opatření 1.3.6. Obnova a rozvoj venkovských sídel Opatření 3.3.1. Zásobování energiemi Opatření 4.3.1. Rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Započata projektová příprava | Termín realizace | Odhadované náklady (v mil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chyšná | veřejné osvětlení | ano | 2002 | 0,2 |
| Košetice | rekonstrukce veřejného osvětlení | - | - | - |
| Chýstovice | rekonstrukce veřejného osvětlení | ne | 2003-2005 | 0,1 |