Strategický plán rozvoje města Znojma

Akční plán na léta 2008 - 2015

- Obsah

1. Akční plán na léta 2008-2015	3

Sestavení akčních plánů	3

Proces přípravy a realizace aktivit	3

Financování aktivit	5

Vlastní realizace strategického plánu	6

2. pŘEHLED PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU	7

# 1. Akční plán

## Sestavení akčních plánů

Pro postupnou realizaci Strategického plánu je vypracován akční plán, který obsahuje specifikované realizační kroky, tj. aktivity či projekty v daném období.

## Proces přípravy a realizace aktivit

Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu bude probíhat v následujících fázích:

- Návrh projektu

- Posouzení návrhu projektu

- Výběr projektů do akčního plánu

- Realizace projektu

- Monitoring projektu

#### ad 1. Návrh projektu

Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle strategického plánu, budou průběžně vznikat zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva, komisí, odborů MěÚ, aj.), dále v rámci komunitních aktivit (např. komunitní plán sociálních služeb), jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU)  či jinými způsoby. Návrhy projektů bude shromažďovat odbor rozvoje MěÚ.

Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře položek akčního plánu, tedy

- Název aktivity (projektu)+ stručný popis

- Subprojekty (tam kde je to relevantní)

- Garant projektu/partner

- Termín realizace

- Finanční náklady (Kč)

- Dotační zdroj

- Vazba na Program rozvoje Jihomoravského kraje

Všechny navržené projekty musí přispívat ke stanoveným cílům strategického plánu, zejména k naplnění globálního cíle a specifického cíle priority a spadat obsahově alespoň do jedno opatření.

Odbor rozvoje vyzve partnery v dostatečném předstihu před přípravou rozpočtu města k podávání návrhu projektů do akčního plánu na další rok.

Osloveni budou zejména tito  partneři:

- zastupitelé,

- odbory MěÚ,

- komise města,

- příspěvkové organizace města

- neziskové organizace,

- zástupci podnikatelů (hospodářská komora)

- ostatní zájemci.

Zásobník všech předložených projektů setřídí dle opatření Odbor rozvoje.

Nerealizované projekty z minulých let:

Do zásobníků projektů jsou vloženy také projekty, které z  různých důvodů nebyly realizovány v minulých letech a také projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto projektů je potřeba revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů strategického plánu.

#### ad 2. Posouzení návrhu projektu

Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede odbor rozvoje, pro případná doplnění  kontaktuje předkladatele. Odbor rozvoje také provede předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých problémových oblastech, prioritách a opatřeních.

Zásobník projektů včetně hodnocení vyváženosti na daný rok je poté předložen k posouzení Komisi strategického plánu.

Komise strategického plánu projedná jednotlivé projekty. Je-li potřeba, vyžádá si komise strategického plánu odborné posudky (odbory MěÚ, komisemi města nebo externím konzultantem).

#### ad 3. Výběr projektů do akčního plánu

Za výběr projektů a sestavení akčního plánu zodpovídá Komise strategického plánu.

Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do akčního plánu a vybrán k realizaci v následujících dvou letech,  jsou:

- dostupnost zdrojů financování

- časová priorita

- garant realizace, který

    - zná cíle, kterých se má aktivitou dosáhnout,

    - přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky,

    - zná časový horizont, do kterého se má rozvojová aktivita dokončit,

    - prokazuje svou angažovanost pro dosažení očekávaných výsledků.

Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do akčního plánu je dostupnost zdrojů financování, tedy příslib města, že na jeho realizaci uvolní peníze.

Projekty do  akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu rozpočtu na další rok, kteří je do návrhu zapracují.

Po schválení rozpočtu města na další rok provede odbor rozvoje revizi zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů. O výsledku informuje Komisi strategického plánu. Pokud některý projekt není zařazen do rozpočtu města, je z akčního plánu na příští rok vyškrtnut.

Vyškrtnuté projekty jsou zařazeny do zásobníku. Pokud se v průběhu roku naleznou disponibilní zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu) je projekt realizován, pokud tomu tak není, vstupuje projekt do  tvorby akčního plánu na další rok.

#### ad 4.  Realizace projektu

Projekt realizuje garant projektu v souladu se schváleným návrhem.

#### ad 5. Monitoring projektu

O realizovaném projektu podává garant zprávu, která slouží Komisi strategického plánu k monitorování realizace celého strategického plánu.

Zprávy shromažďuje odbor rozvoje, který je souhrnně předkládá Komisi strategického plánu. Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu jsou podkladem k hodnotícímu procesu a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu.

## Financování aktivit

Protože úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z akčních plánů bude vyžadovat finanční prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění prostředků z rozpočtu města), koresponduje výčet projektů v akčním plánu s návrhem rozpočtu města v příslušném roce (a dalších zapojených subjektů/spolupracujících organizací).

## Vlastní realizace strategického plánu

#### Vytvoření Komise strategického plánu

Odpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit, vyhodnocování jejich realizace a přijímání příslušných opatření má městské zastupitelstvo. K tomu by měla být vytvořena Komise strategického plánu, která vznikne transformací již ustavené Řídící komise.

Komise se bude scházet alespoň jednou  ročně. Jejími hlavními úkoly jsou:

- zpracování akčních plánů realizace strategického plánu,

- navrhování způsobu realizace rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit,

- sledování  a hodnocení realizace rozvojových aktivit,

Podklady pro jednání Komise strategického plánu připravuje odbor rozvoje  MěÚ.

#### Aktualizace strategického plánu

Strategický plán je živým dokumentem, který bude v tří- až čtyřletých intervalech aktualizován.

Při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo v municipální politice, zásadních změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do města, při významných výstupech a podnětech  vzešlých z komunitního plánování apod. bude reagováno na vzniklou situaci mimořádnou aktualizací Strategického plánu i mimo stanovené intervaly jeho průběžné aktualizace.

Doporučení pro aktualizaci strategického plánu bude předkládat Komise strategického plánu.

# 2. pŘEHLED PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU

Do akčního plánu byly zařazeny všechny projekty, které byly identifikovány při přípravě Strategického plánu rozvoj města Znojma. V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny důležité informace k realizaci projektů – tj. zejména kdo bude projekt realizovat (garant), kdy se bude realizovat (termín realizace), kolik bude projekt stát (finanční náročnost), zda-li existuje dotační zdroj externího financování (dotace) a jaký vztah má projekt k opatřením Programu Jihomoravského kraje.

Pokud je políčko dotace prázdné, znamená to, že u projektu je předpokládáno 100% z rozpočtu města. Pokud je u dotací uvedeno jen méně než 100 %, předpokládá se dofinancování  z městského rozpočtu do výše finanční náročnosti projektu.

| charakteristika aktivit problémového okruhu– doprava a technická infrastruktura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita: I1 Rozvoj dopravy a modernizace dopravní infrastruktury |  |  |  |  |  |
| ###### Opatření: Dopravní generel |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Generel dopravy | Odbor rozvoje | 2008 | 700,- |  | F.5- Podpora koncepčního rozvoje území |
| ###### Opatření: Optimalizace počtu parkovacích a odstavných stání |  |  |  |  |  |
| Parkovací domy - (4 ks) | Odbor rozvoje/Odbor dopravy/partner | 2009-2011 | 208 000, - | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 40 % partner | D.1 podpora diferencovaného zajištění dopravní obslužnosti |
| ###### Opatření: Rekonstrukce místních komunikací |  |  |  |  |  |
| Kuchařovická: komunikace vč. parkoviště, chodníky | Odbor rozvoje | 2008 | 1500,- |  | D2 - Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě |
| Rumunská- komunikace a parkovací stání | Odbor rozvoje | 2008 | 1 200,- |  | D2 - Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě |
| Rooseveltova - úprava křižovatky | Odbor rozvoje | 2008 | 1 500,- |  | D2 - Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě |
| Křižovatka Dukelská-Melkusova | Odbor rozvoje | 2008 | 2 000,- |  | D2 - Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě |
| Dyjská - oprava komunikace a vyznačení cyklotrasy | Odbor rozvoje | 2008 | 3 000,- |  | D2 - Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě |
| Kunštátská – komunikace a dešťová kanalizace | Odbor rozvoje | 2010 | nestanovena |  | D2 - Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Opatření: Zvyšování kvality veřejné osobní dopravy |  |  |  |  |  |
| Nákup ekologických nízkopodl.autobusů MHD (15 ks) | Odbor rozvoje | 2009 | 75 000,- | ROP JV (oblast podpory 1.2) EU: 40 % | D2 - Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě |
| Vybudování terminálu veřejné dopravy - IDS-autobusové nádraží ( spolufinancování s JMK ) | Odbor rozvoje | 2009 | 80 905,- | ROP JV (oblast podpory1.2) EU: 90% | D2 - Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě |
| ###### Opatření: Podpora cyklistické a pěší dopravy |  |  |  |  |  |
| Interspar - Dobšice ( ve spolupráci s obcí Dobšice ) | Odbor rozvoje/Obec Dobšice | 2009 | 7 500,- | ROP JV (oblast podpory 1.4) EU: 85 % | A.6 -Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Vídeňská od ČS Shell po ČS Benzina | Odbor rozvoje | 2009 | 1 500,- | ROP JV (oblast podpory 1.4) EU: 85 % | A.6 -Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Dyjská-Koželužská-kolem řeky Dyje-Loucká | Odbor rozvoje | 2010 | 2 900,- | ROP JV (oblast podpory 1.4) EU: 85 % | A.6 -Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| ###### Opatření: Dopravní situace v okolí města |  |  |  |  |  |
| Letiště - studie | Odbor rozvoje | 2008 | 500,- |  | D.1 - Podpora diferencovaného zajištění dopravní dostupnosti všech částí kraje |

| Priorita: I2 Rozšíření a modernizace technické infrastruktury ve městě |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Opatření: Rekonstrukce a výstavba kanalizační a vodárenské sítě |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Znojmo (rekonstrukce úpravny vody, vodojemy, páteřní řady) | Svazek VaK/VAS | 2009 – 2010 | 250 000,- | OP ŽP (oblast podpory 1.1) EU: 40 % Vlastní zdroje svazku: 60 % | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |
| Rekonstrukce kalové koncovky ČOV Znojmo- II. etapa (hygienizace kalu, rekonstrukce vyhnívacích nádrží) | Svazek VaK/VAS | 2009 – 2010 | 12 000,- | OP ŽP (oblast podpory 1.1) EU: 40 % Vlastní zdroje svazku 60 % | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |
| Dobudování splaškové kanalizace ve městě (ul. Na Svahu, Žleby, U Brány, Hradišťská, Cihlářská, V. Nováka, Přímětice – pod sídlištěm, Horní Leska, Na Valech) | Odbor rozvoje | 2009 | 21 650,- | OP ŽP (oblast podpory 1.1) EU: 40 % Vlastní zdroje: 60 % | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |
| U lesíka – vodovod, páteřní splašková a dešťová kanalizace | Odbor rozvoje | 2009 | 12 000,- |  | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |
| U žid. hřbitova – inženýrské sítě, komunikace | Odbor rozvoje | 2009 | 13 700,- |  | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace - včetně následné opravy komunikací | Svazek VaK/VAS | 2010-2012 | 250 000,- | OP ŽP (oblast podpory 1.1) EU: 40 % Vlastní zdroje svazku/ 60 % | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |
| 3. Etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace - včetně následné opravy komunikací | Svazek VaK/VAS | 2012-2015 | 600 000,- | OP ŽP (oblast podpory 1.1) EU: 40 % Vlastní zdroje svazku/ 60 % | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |

| charakteristika aktivit problémového okruhu– Kvalita života a životní prostředí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita: Z 1 Zvyšování kvality ŽP |  |  |  |  |  |
| ###### Opatření: Zlepšení stavu městské zeleně |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Městský park | Odbor rozvoje/Městská Zeleň | 2008-2013 | 21 000,- | OP ŽP (oblast podpory 6.5) EU: 85 % | E.2 -Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |
| Revitalizace městské zeleně – Vinice - Karolininy sady | Odbor rozvoje/Městská Zeleň | 2008 | 5 000,- | OP ŽP (oblast podpory 6.5) EU: 85 % | E.2 -Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |
| Studie revitalizace zeleného prstence (údolí tří toků) | Odbor rozvoje/Městská Zeleň | 2008 | 300,- |  | E.2 -Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |
| Revitalizace městské zeleně - Parčík Slovenská (Kolonka) | Odbor rozvoje/Městská Zeleň | 2009 | 1050,- | OP ŽP (oblast podpory 6.5) EU: 85 % | E.2 -Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |
| Revitalizace městské zeleně – Máchovo náměstí | Odbor rozvoje/Městská Zeleň | 2009 | 1550,- | OP ŽP (oblast podpory 6.5) EU: 85 % | E.2 -Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gránice: naučná stezka fauny a flóry (pro děti) | Odbor rozvoje/Městské lesy | 2008-2010 | nestanovena | Mze, EAFRD OP ŽP (oblast podpory 6.5) EU: 85 % | E.2 -Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |
| Městský lesík: naučná stezka zdraví (pro seniory) | Odbor rozvoje/Městské lesy | 2008-2010 | nestanovena | Mze, EAFRD OP ŽP (oblast podpory 6.5) EU: 85 % | E.2 -Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |
| Revitalizace městské zeleně – Loucký park | Odbor rozvoje/Městská Zeleň | 2010 | 2050,- | OP ŽP (oblast podpory 6.5) EU: 85 % | E.2 –Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |
| Kapucínská zahrada | Odbor rozvoje/Městská Zeleň | Po revitalizaci Kapucínského kláštera | 15100,- | OP ŽP (oblast podpory 6.5) EU: 85 %, Nadace Proměny | E.2 –Posilování ekologické stability území a ochrana přírody |

| ###### Opatření: Odpadové hospodářství |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Rekultivace skládky Kuchařovice | Svazek Znojmo-Kuchařovice/Odbor rozvoj/Odbor životního prostředí | 2008-2009 | 32 500,- | OP ŽP (oblast podpory 4.1) EU: 85 % | E.3 - Zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí |
| Kompostárna Únanov | Svazek Kompostárna/Odbor rozvoj/Odbor životního prostředí | 2008-2009 | 27 000,- | OP ŽP (oblast podpory 4.1) EU: 85 % | E.3 - Zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí |
| Sběrný dvůr Přímětice | Odbor rozvoje/Odbor životního prostředí | 2008 | 1550,- | Jihomoravský kraj | E.3 – Zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí |
| Podzem. kontejnery na tříděný odpad v centru města | Odbor rozvoje | 2010-2012 | 4 500,- | OP ŽP (oblast podpory 4.1) EU: 85 % | E.3 – Zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí |
| ###### Opatření: EVVO (Environmentální výchova, vzdělání a osvěta) |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| EVVO na školách (třídění odpadů) | Odbor školství / základní školy | 2008-2013 | 50,- | OP ŽP (oblast podpory 7.1) EU: 85 % | E.3 - Zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí |

| Priorita: Z 2 Zvyšování kvality života |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Opatření: Regenerace Městské památkové rezervace |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Regenerace MPR - I. etapa Horní a Václavské nám., ul. Vlkova a Přemyslovců: rekonstrukce komunikací a veř. prostranství a kašny na Václavském nám., vybudování veřejných WC na Horním nám. | Odbor rozvoje | 2008 - 2010 | 70 000,- | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 85 % | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Staré Město – komunikace včetně inženýrských sítí | Odbor rozvoje | 2008 | 3 500,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Dvorek MěÚ, Obroková 10 – fasáda, výměna oken a dveří | Odbor rozvoje/Odbor organizační | 2008 | 2200,- | Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj | C.4 - Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Horní Česká 4,6 | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2008-2009 | 5 400,- | Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury | C.4 - Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regenerace MPR - II. etapa - Kovářská ul.- rekonstrukce komunikace a chodníků - Komenského nám.- rekonstrukce komunikace a kanalizace - ul. J. Palacha - rekonstrukce komunikace, podzemní kontejnery na tříděný odpad - ul. Studentská - rekonstrukce komunikace - Horní a Dolní Česká, Malá Michalská – rekonstrukce komunikace - Velká Michalská, Divišovo náměstí, Jezuitské náměstí - komunikace vč. inženýrských sítí - Kollárova - komunikace vč. inženýrských sítí | Odbor rozvoje | 20010-2012 | 114 950,- | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 85 % ČR: 7,5 % | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Rekonstrukce a obnovení starých kašen v MPR (Masarykovo nám., V Jirchářích, Mikulášské nám., U Brány, Divišovo nám., Dolní Česká, Horní nám.) | Odbor rozvoje | 2010 | 10 500,- | Jihomoravský kraj Ministerstvo kultury ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 85 % | C.4 - Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |

| ###### Opatření: Regenerace města mimo MPR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Sanace skal Koželužská | Odbor rozvoje | 2008-2009 | 11 700,- | OP ŽP (Oblast podpory 6.6) EU: 85 % | E.3 - Zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí |
| Vybudování Kaple Panny Marie Matky evropských národů na Mariánském náměstí | Odbor rozvoje | 2008 | 7 500,- | Jihomoravský kraj | C.4 - Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Infrastruktura města mimo MPR- Gránická dešťová kanalizace (k potoku) | Odbor rozvoje | 2008 | 3 550,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Infrastruktura města mimo MPR- Riegrova - po ISPě - chodníky a komunikace | Odbor rozvoje | 2008 | 4500,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| P.Holého, Horova, Na Návrší, Na Výsluní, Na Kolbišti - komunikace | Odbor rozvoje | 2008 | 6 500,- |  | D.2: Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě |
| Měření regulace plovárna Louka | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2009 | 1 300,- |  | C.4 - Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Přímětice - ul. Nová (vč. VO a chodníků ) - II. etapa - komunikace | Odbor rozvoje | 2008 | 5 000.- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Přímětice - ul. Nová (vč. VO a chodníků ) - III. etapa - komunikace | Odbor rozvoje | 2008 | 7 000.- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Přímětice - za Hotelem N, U Potoka – komunikace | Odbor rozvoje | 2009 | 7 300.- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Přímětice - u rybníka na návsi - komunikace | Odbor rozvoje | 2009 | 6 300,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Přímětice - za školkou - komunikace vč. odvodnění | Odbor rozvoje | 2008-2009 | 5 100,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Hradiště - komunikace- točna a 4 uličky | Odbor rozvoje | 2009 | 9 200,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Přímětice - chodník k Pegasu | Odbor rozvoje | 2008 | 4 300.- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Přímětice - Parkoviště před Jednotou | Odbor rozvoje | 2008 | 1 700.- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Infrastruktura města mimo MPR- Gránická: komunikace, vodovod | Odbor rozvoje | 2009 | 3 800,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Vykoupení altánu ve střední aleji Městského parku | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2009 | Nelze stanovit |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Celková rekonstrukce Fary sv. Alžběty | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2010 | 5 280,- |  | C.4 - Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| ul. Bala, Na Vyhlídce - komunikace, chodníky, dešťová kanalizace, opěrná zeď, veřejné osvětlení | Odbor rozvoje | 2010 | 8 300,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Oprava panelových domů (s výjimkou Přímětic) | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2009 - 2015 | 124 000,- |  | C.5 - Podpora bydlení |
| Revitalizace veřejného prostranství a bytových domů sídliště Přímětice | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2009-2013 | 47 000,- | IOP (oblast podpory 5.2) EU: 85 % | C.5 - Podpora bydlení |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mramotice, Kasárna - splašková kanalizace-II.etapa ( Svazek Severozáp. větev) | Svazek/Odbor rozvoje | 2010 | 42 200,- | OP ŽP (Oblast podpory 1.1) EU: 40 % Vlastní zdroje svazku: 60 % | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |
| Mramotice - komunikace vč. odvodnění (po dokončení splaš.kanalizace ) | Odbor rozvoje | 2011 | 69 000,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Kasárna - komunikace vč. odvodnění (po dokončení splaš.kanalizace ) | Odbor rozvoje | 2011 | 8 100,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Konice - komunikace | Odbor rozvoje | 2010 | 10 700,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Popice - komunikace | Odbor rozvoje | 2010 | 6 500,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Načeratice - plyn (po průzkumu zájmu obyvatel o napojení ) | Odbor rozvoje | nestanoven | 5 500,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Derflice - plyn ( po průzkumu zájmu obyvatel o napojení ) | Odbor rozvoje | nestanoven | 3 550,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Načeratice, Derflice - splašková kanalizace a rekonstrukce komunikací | Svazek/Odbor rozvoje | 2011 | 30 500,- | OP ŽP (Oblast podpory 1.1) EU: 40 % | E.1 - Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch |
| Oblekovice - Za vodou - komunikace vč. odvodnění | Odbor rozvoje | 2010 | 8 700,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Oblekovice - rekonstrukce místních komunikací vč. odvodnění | Odbor rozvoje | 2010 | 15 500,- |  | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Optimalizace výroby tepla v soustavách CZT | Odbor rozvoje/ ZTS /energetik | 2010 | 25 985,- | OPŽP (Oblast podpory 3.2) EU: 85 % | E.4 – Podpora energetických úspor a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie |
| Vysokorychlostní internet pro veřejnost | Odbor rozvoje | 2010 | Bude stanovena v roce 2008 | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 85 % | F.4 – Zvyšování kvality práce veřejné správy a zkvalitnění veřejných služeb |
| Metropolitní síť – městská síť optických vláken, umožňující distribuci internetu, kabelové TV, rádia případně dalších médií. | Odbor rozvoje | 2010 | 20 000,- | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 85 % | F.4 – Zvyšování kvality práce veřejné správy a zkvalitnění veřejných služeb |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce Kapucínského kláštera | Odbor rozvoje/Odbor majetkový | 2011 | 21 500,- |  | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Revitalizace Louckého kláštera | Odbor rozvoje/ Odbor majetkový | Po převodu na město | nestanovena |  | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| ###### Opatření: Modernizace sportovní infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Koncepce veřejných sportovišť a dětských hřišť | Odbor rozvoje/Městská zeleň | 2008 | 300 |  | F.5 – Podpora koncepčního rozvoje území |
| Dětská hřiště – ul. Sokolovská (polyfunkční hřiště), Na Káře, ul. 17. listopadu, ul. Úprkova, Rekonstrukce dopravního hřiště v Příměticích na víceúčelové, kluziště/in line bruslení v areálu stadionu TJ. | Odbor rozvoje/Městská zeleň | 2008-2009 | 8 000,- | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU:85 % | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Sportovní hala, ul. J.F.Curie - rekonstrukce prosklené stěny, atiky a ocelové konstrukce - izolační skla | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2008-2009 | 3100,- |  | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Sanace ŽB konstrukcí tribuny v Městském parku – II. etapa | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2008 – 2009 | 3 240,- |  | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Budova zimního stadionu - rekonstrukce osvětlení | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2009 | 5 400,- |  | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin. budova zimního stadionu - okna a fasáda | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2009 | 3 240,- |  | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Rekonstrukce městských lázní, náměstí Svobody | Odbor majetkový/Odbor rozvoje | 2010-2011 | 51 500,- | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU:85 % | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| ###### Opatření: Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů |  |  |  |  |  |
| Městská knihovna – rekonstrukce Dokončení rekonstrukce Městské knihovny a modernizace informačního a komunikačního centra, Přestavba kotelny na pobočku Městské knihovny | Odbor rozvoje/ Odbor školství/ Městská knihovna | 2009-2010 | 15 805,- | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU:85 % | C.4 - Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Rekonstrukce a modernizace kina Svět | Odbor majetkový | 2008-2009 | 3 750,- |  | C.4 - Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Úpravy ZŠ a MŠ dle požadavků hygienických předpisů Pružné podlahy v tělocvičnách, bezbariérové vstupy | Odbor rozvoje | 2009 | 14 650,- | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU:85 % | C.1 -Podpora vzdělávání obyvatelstva a podpora rozvoje vzdělávacího systému |
| Zvýšení budovy mateřské školy na náměstí Republiky pro účely ZŠ nám. Republiky ( školství ) | odbor rozvoje | 2009 | 2 150,- |  | C.1 -Podpora vzdělávání obyvatelstva a podpora rozvoje vzdělávacího systému |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimalizace provozu energetického hospodářství základních a mateřských škol | Odbor rozvoje /energetik | 2010 | 37 309,- | OP ŽP (oblast podpory 3.2) EU: 85 % | E.4 - Podpora energetických úspor a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie |
| Základní škola Přímětice (Vybudování plaveckého bazénu pro děti, streetová plocha pro děti nad 12 let, multifunkční hřiště pro děti nad 12 let) | Odbor rozvoje/Odbor sociální | 2008-2009 | 13 000,- | ROP JV (oblast podpory 3.2), Nadace ČEZ | C.1 -Podpora vzdělávání obyvatelstva a podpora rozvoje vzdělávacího systému |

| charakteristika aktivit problémového okruhu– Konkurenceschopnost ekonomiky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita: E 1 Infrastruktura a služby pro podnikání |  |  |  |  |  |
| ###### Opatření: Příprava a rozvoj průmyslových zón |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Zmapování rozvojových záměrů vlastníků ve stávající průmyslové zóně | Odbor rozvoje | 2008 | 50,- |  | A.4 - Podpora přílivu investic do regionu a revitalizace ploch brownfields |
| Průmyslová zóna Školní statek (dešťová kanalizace) | Odbor rozvoje | 2008-2009 | nestanovena |  | A.4 - Podpora přílivu investic do regionu a revitalizace ploch brownfields |
| Podpora vzdělávání zaměstnanců podniků – podpora zaměstnanosti | Odbor rozvoje/ zaměstnavatelé | 2008-2015 | - | Soukromé zdroje podnikatelů 60%, EU 40 % | C.2- Zlepšování podmínek pro zaměstnanost |

| charakteristika aktivit problémového okruhu– Cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita: C 1 Marketing CR |  |  |  |  |  |
| ###### Opatření: Propagační materiály města |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Podpora cestovního ruchu (propagační materiály, mediální kampaň, informační kiosek) | Znojemská Beseda | 2008-2015 | 5 000,- ročně | ROP JV (oblast podpory 2.2) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Prezentace města a regionu na veletrzích cestovního ruchu | Znojemská Beseda | 2008-2015 | nestanovena | ROP JV (oblast podpory 2.2) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Společné mezinárodní aktivity v oblasti cestovního ruchu | Znojemská Beseda | 2008-2015 | nestanovena | OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko (Prioritní osa 1) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |

| Priorita: C 2 Infrastruktura CR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Opatření: Zpřístupnění dalších atraktivit cestovního ruchu pro návštěvníky |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Městské opevnění 1. Rekonstrukce m. opevnění od kaple sv. Václava, přes Staré město k rotundě 2. Oprava průchodu v Jirchářích 3. Oprava kaple sv. Václava – ochoz, fasáda | Odbor rozvoje/Odbor majetkový | 2008 | 4 300,- | ROP JV (oblast podpory 2.1 a 3.2) EU: 85 % Norské fondy | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Orientační a navigační systém | Odbor rozvoje | 2008 | 6 000 | ROP JV (oblast podpory 2.1) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Rekonstrukce schodišťových stezek nad ulici Koželužská | Odbor rozvoje | 2008 | 1 000,- |  | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Lanovka na hrad | Odbor rozvoje | 2008-2009 | 25 250,- | ROP JV (oblast podpory 2.1) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |

| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozšíření prohlídkových tras Znojemského podzemí | Odbor rozvoje | 2009-2010 | 3 100,- | ROP JV (oblast podpory 2.1) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Revitalizace Znojemského hradu | Odbor rozvoje | 2009-2013 | 125 900,- | ROP JV (oblast podpory 2.1) EU: 85 % Jihomoravský kraj | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Městské opevnění - Rekonstrukce městského opevnění a zřízení pěších průchodů parkánem směrem do městských alejí | Odbor rozvoje | 2010 | 15 000,- | ROP JV (oblast podpory 2.1) EU: 85 % Norské fondy | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Rekonstrukce budovy Znojemské Besedy | Odbor rozvoje | 2011-2012 | 24 482,- | ROP JV (oblast podpory 2.1) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |

| Priorita: C 3 Produkty a služby cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Pořádání kulturních a společenských akcí | Znojemská Beseda | 2008-2015 | nestanovena | ROP JV (oblast podpory 2.2 ) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |
| Podpora rozvoje cykloturistiky, pěší turistiky a vinařské turistiky | Odbor rozvoje/ Znojemská Beseda | 2008-2015 | nestanovena | ROP JV (oblast podpory 2.2) EU: 85 % | A.6 - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu |

| charakteristika aktivit problémového okruhu– sociální služby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita: S2 Rozvoj sociálních služeb |  |  |  |  |  |
| ###### Opatření: Podpora sociálních služeb |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Streetová plocha pro děti nad 12 let - Holandská | Odbor rozvoje/ Odbor sociální | 2008 | 1 000 | MV ČR | C.4 – Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví kraje |
| Domov pro seniory – přístavba | Odbor rozvoje/ Odbor sociální | 2009-2010 | 134 000,- | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 85 % | C.3 – Podpora a rozvoj sítě zdravotnických a sociálních zařízení a zkvalitňování zdravotnických a sociálních služeb |
| Přístavba azylového domu pro bezdomovce | Odbor rozvoje/ Odbor sociální | 2009 | 3 800,- | MPSV/ ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 85 % | C.3 – Podpora a rozvoj sítě zdravotnických a sociálních zařízení a zkvalitňování zdravotnických a sociálních služeb |
| Nízkoprahové centrum pro mládež | Odbor rozvoje/ Odbor sociální | 2009 | Zatím nestanovena | ROP JV (oblast podpory 3.2) EU: 85 % | C.3 – Podpora a rozvoj sítě zdravotnických a sociálních zařízení a zkvalitňování zdravotnických a sociálních služeb |
| Doučování dětí z rodin ohrožených sociální exkluzí | Odbor školství | 2008-2015 | OP LZZ |  | C.3 – Podpora a rozvoj sítě zdravotnických a sociálních zařízení a zkvalitňování zdravotnických a sociálních služeb |
| Chráněné bydlení | Odbor rozvoje/ Odbor sociální | nestanoven | Zatím nestanovena |  | C.3 – Podpora a rozvoj sítě zdravotnických a sociálních zařízení a zkvalitňování zdravotnických a sociálních služeb |

| charakteristika aktivit problémového okruhu– Řízení a správa města |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita: Ř1 Zefektivnění práce MěÚ |  |  |  |  |  |
| ###### Opatření: Informatizace a elektronizace MěÚ |  |  |  |  |  |
| Název aktivity (projektu) | Garanti / spolupráce | Termín realizace | Finanční náročnost v tis. Kč | Dotace | Vazba na opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje |
| Informační systém (elektronická podatelna apod.) | Odbor organizační | 2008 | 750,- | IOP (Oblast podpory 2.1) EU: 85% | F.4 - Zvyšování kvality práce veřejné správy a zkvalitnění veřejných služeb |
| Optimalizace pohybu dokumentů na MěÚ a organizacích města | Odbor organizační | 2008-2010 | 1 000,- |  | F.4 - Zvyšování kvality práce veřejné správy a zkvalitnění veřejných služeb |
| Územně analytické podklady | Odbor rozvoje | 2008 | 4 000,- | IOP (Oblast podpory 5.3) EU: 85% | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Generální změna územního plánu města | Odbor rozvoje | 2008-2009 | 2 000,- | IOP (Oblast podpory 5.3) EU: 85% | F.5 - Podpora koncepčního rozvoje území |
| Priorita: Ř2 Další vzdělávání |  |  |  |  |  |
| ###### Opatření: Vzdělávání zaměstnanců MěÚ |  |  |  |  |  |
| Vzdělávaní úředníků v oblasti informačních a komunikačních technologiích, jazykových znalostí | Odbor organizační | 2008-2013 | 1 250,- | OP LZZ, OPVpK EU: 85 % | F.4 - Zvyšování kvality práce veřejné správy a zkvalitnění veřejných služeb |